**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 18 апреля 2017 г. № 04/328**

**О подготовке жилищно – коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов**

В целях координации органов местного самоуправления, предприятий и организаций жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» при подготовке жилищно–коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов и прохождения отопительного периода администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить:
2. комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов (далее – Комплексный план) согласно приложению № 1 и обеспечить его выполнение до 1 сентября 2017 года;
3. форму предоставления информации по подготовке объектов теплоэнергетического комплекса к отопительному периоду 2017 - 2018 годов согласно приложению № 2;
4. форму предоставления информации по подготовке объектов водоснабжения и канализации к отопительному периоду 2017 - 2018 годов согласно приложению № 3;
5. форму предоставления информации по текущему ремонту жилого фонда городского округа «Вуктыл» при подготовке к отопительному периоду 2017 - 2018 годов согласно приложению № 4;
6. акт о наполнении и промывке тепловой сети и систем теплопотребления согласно приложению № 5;
7. акт о промывке сетей горячего водоснабжения согласно приложению № 6;
8. форму статистического отчета № 1-ЖКХ (зима) краткая согласно приложению № 7.
9. Начиная с 15 апреля 2017 года, не реже 2 раз в месяц на заседаниях штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне - зимний период 2017 - 2018 годов (далее – Штаб) рассматривать выполнение планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 - 2018 годов с последующим направлением информации в Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.
10. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений и организаций городского округа «Вуктыл»:

обеспечить подготовку объектов, находящихся в ведении учреждений, к работе в осенне - зимний период 2017 - 2018 годов;

обеспечить оплату текущего потребления ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями, а также недопущение образования просроченной задолженности.

1. Рекомендовать ООО «Аквасервис» в целях подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов осуществить выполнение следующих мероприятий:
2. после завершения отопительного периода 2016 - 2017 годов провести испытания тепловых сетей на прочность и плотность в установленном порядке и в течение межотопительного периода 2017 года выполнить ремонт, режимную наладку и промывку тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с составлением актов по формам, в соответствии с приложениями № 5 и № 6;
3. до начала гидравлических испытаний представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» графики их проведения в целях контроля за их исполнением;
4. до начала отопительного периода 2017 - 2018 года выполнить: регламентные работы по промывке водоводов и резервуаров чистой воды, ремонт и ревизию запорной арматуры на внутренних и наружных сетях водоснабжения и водоотведения, ремонт колодцев канализации и водопровода;
5. в рамках подготовки к отопительному периоду 2017 - 2018 годов провести замену ветхих наружных и внутренних сетей водоснабжения и канализации, а в течение межотопительного периода 2017 года выполнить плановые мероприятия по замене ветхих тепловых сетей в соответствии с нормативами;
6. к началу отопительного периода 2017 - 2018 годов обеспечить готовность резервных дизельных электростанций с обязательным испытанием при максимальной нагрузке;
7. обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2017 - 2018 годов до 1 сентября 2017 года;
8. создать запас топлива для сельских котельных на весь отопительный период 2017 - 2018 годов;
9. довести до сведения граждан, имеющих жилищный фонд в индивидуальной собственности, подключенный к сетям централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, о необходимости самостоятельной подготовки инженерных коммуникаций частных домостроений к отопительному периоду 2017 - 2018 годов;
10. завершить в срок до 1 ноября 2017 года оформление паспорта готовности теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года;
11. обеспечить предоставление информации по подготовке объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017 – 2018 годов по формам в соответствии с приложениями № 2 и № 3.
12. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям правлений товариществ собственников жилья:

1) обеспечить полную подготовку жилищного фонда на территории городского округа «Вуктыл» к отопительному периоду 2017 - 2018 годов;

2) обеспечить организацию безусловного выполнения работ в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции по городу Вуктылу;

3) в течение межотопительного периода 2017 года провести ремонт, режимную наладку и промывку внутренних систем отопления жилых домов с оформлением акта, указанного в приложении № 6, представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»;

4) активизировать работу по взысканию образовавшейся задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

5) обеспечить предоставление информации по подготовке жилого фонда городского округа «Вуктыл» к отопительному периоду 2017 – 2018 годов по форме в соответствии с приложением № 4.

6. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Аквасервис», Вуктыльским районным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо – Запада» «Комиэнерго» производственное отделение «Центральные электрические сети», Вуктыльской комплексной газовой службе филиала «Газпром газораспределение Сыктывкар» в городе Ухте, руководителям управляющих организаций, председателям правлений товариществ собственников жилья:

1) в срок до 1 ноября 2017 года создать обязательный минимальный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и теплоэнергетического, электроэнергетического и газового комплексов на территории городского округа «Вуктыл» в отопительный период 2016 - 2017 годов в материальном и денежном выражении;

2) обеспечить выполнение основных мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры (в границах эксплуатационной ответственности сторон) и жилищного фонда на территории городского округа «Вуктыл» к отопительному периоду 2017 - 2018 годов с оформлением паспортов готовности объектов с учетом завершения ремонтно-восстановительных работ до1 сентября 2017 года;

3) назначить специалистов, ответственных за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2017 - 2018 годов и прохождению отопительного периода с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона. Копии приказов представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» в срок до 08 мая 2017 года;

4) в срок до 1 ноября 2017 года создать обязательный минимальный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и теплоэнергетического, энергетического и газового комплексов на территории городского округа «Вуктыл» в отопительный период 2017 - 2018 годов в материальном и денежном выражении;

5) лицам, ответственным за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный период 2017 - 2018 годов, необходимо обеспечить предоставление отчетности в отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» для последующего своевременного предоставления сводной информации Правительству Республики Коми и Министерству строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми:

по формам согласно приложениям № 2, № 3, № 4 начиная с 25 мая 2017 года, в дальнейшем не реже 2 раз в месяц к каждому заседанию Штаба;

по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная плановые цифры до 18 мая 2017 года, в дальнейшем, сводный отчет ежемесячно, до последнего числа отчетного месяца;

по форме согласно приложению № 7 начиная с 25 мая 2017 года, в дальнейшем еженедельно в среду;

в случае необходимости обеспечить предоставление дополнительной информации по запросу вышестоящих и надзорных органов.

1. Сроки начала и окончания отопительного периода устанавливаются распоряжениями администрации городского округа «Вуктыл».
2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» в период с 25 мая 2017 года по 1 ноября 2017 года в соответствии с планом основных мероприятий городского округа «Вуктыл» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2017 год совместно с Вуктыльскими районными электрическими сетями публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго» производственного отделения «Центральные электрические сети», общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис», Вуктыльской комплексной газовой службой филиала «Газпром газораспределение Сыктывкар» в городе Ухте провести тактико-специальное учение с функциональными и объектовыми звеньями гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа «Вуктыл» на тему «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения городского округа «Вуктыл» в зимних условиях 2017 - 2018 годов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

городского округа «Вуктыл» В.Н. Крисанов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации городского округа «Вуктыл»  от 18 апреля 2017 г. № 04/328 (приложение № 1) |

**Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период**

**2017 – 2018 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  | Приложение 1 к Комплексному плану мероприятий по подготовке  жилищно-коммунального, газового и энергетического  комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 – 2018 годов | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| |  | | --- | | **Потребность в финансовых средствах на ремонтно - восстановительные работы при подготовке к отопительному сезону 2017 – 2018 гг.**  **( не зависимо от ведомственной принадлежности)** | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | | **(тыс.руб)** |  | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  | | |  |
| **Наименование эксплуатирующей организации (предприятие ЖКХ, администрация поселения)** | **Объекты теплоэнергетики (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты и т.д.)** | | | | | **Объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, очистные сооружения водопровода, водопроводные сети и т.д.)** | | | | **Объекты водоотведения (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, канализационные сети и т.д.)** | | | | | **Жилой фонд** | | | | | | |
| **текущий ремонт** | **капитальный ремонт** | | **Итого** | | **текущий ремонт** | **капитальный ремонт** | | **Итого** | **текущий ремонт** | | | **капитальный ремонт** | **Итого** | **текущий ремонт** | | **капитальный ремонт** | | **Итого** | | | |
| 1.ООО «Аквасервис», в том числе: | 1035,00 | 19587,00 | | 20622,00 | | 150,00 | 366,00 | | 516,00 | 156,00 | | | 1144,00 | 1300,00 |  | |  | |  | | | |
| 1.1. По муниципальным объектам |  | 345,00 | | 345,00 | |  | 1608,00 | | 1608,00 |  | | |  |  |  | |  | |  | | | |
| 2. ООО «Управляющая компания «Наш Дом» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 3050,20 | |  | | 3050,20 | | | |
| 3. ООО «Управляющая компания Дом+» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 480,0 | |  | | 480,0 | | | |
| 4. ООО «Вуктылжилинвест» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 3 000,0 | |  | | 3000,0 | | | |
| 5. ТСЖ «Комсомолец» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 2000,0 | |  | | 2 000,0 | | | |
| 6. ТСЖ «Старожил» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 80,0 | |  | | 80,0 | | | |
| 7. ТСЖ «Коммуна» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 176,0 | |  | | 176,0 | | | |
| 8. ТСЖ «Библиотека» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 80,0 | |  | | 80,0 | | | |
| 9. ТСЖ «Квадрат» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 80,0 | |  | | 80,0 | | | |
| 10. ТСЖ «Пионерская 3» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 80,0 | |  | | 80,0 | | | |
| 11. ТСЖ «Комсомольская 12» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 80,0 | |  | | 80,0 | | | |
| 12.Городской округ «Вуктыл» |  |  | |  | | 200,30 |  | |  | 75,00 | | |  |  | 700,0 | |  | |  | | | |
| Всего по ГО | 1035,0 | 19932,00 | | 20967,00 | | 350,30 | 1 974,00 | | 2 124,00 | 231,00 | | | 1144,00 | 1300,00 | 9106,2 | |  | | 9106,2 | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | | |
| Указываются финансовые средства, запланированные в бюджете и предприятиях ЖКХ для подготовки к ОЗП. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 к Комплексному плану мероприятий по подготовке  жилищно-коммунального, газового и энергетического  комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 – 2018 годов | | | | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Потребность в финансовых средствах на приобретение топлива к началу отопительного**  **сезона 2017 – 2018 гг.**  **( не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **(тыс. руб. с НДС)** | | |  |
| **Наименование коммунального потребителя (предприятия ЖКХ, администрация поселения)** | **уголь** | **дрова** | **щепа** | **мазут** | **нефть** | **прочее (топливные брикеты, пеллеты)** | **д/топливо для резервных ДГ** | **Итого на приобретение топлива** | |  |
| городской округ «Вуктыл» |  | 16 200 |  |  |  |  | 250 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Всего по МО** |  | **16 200** |  |  |  |  | **250** | **16 450** | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3 к Комплексному плану мероприятий по подготовке  жилищно-коммунального, газового и энергетического  комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 – 2018 годов | |
| **Подготовка**  **котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г.**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального назначения** | **Эксплуатирующее предприятие** | **План (ед.)** | **Факт (ед.)** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ООО «Аквасервис» | 1 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ООО «Газпром трансгаз Ухта» УТТ и СТ | 1 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» (с. Дутово) | администрация ГО «Вуктыл» | 1 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» (с. Подчерье) | администрация ГО «Вуктыл» | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **5** |  |  |  |

Приложение 4  
к Комплексному плану мероприятий по подготовке

жилищно-коммунального, газового и энергетического

комплексов городского округа «Вуктыл»

к работе в осенне – зимний период

2017 – 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План**  **капитального ремонта котлоагрегатов на котельных коммунального назначения**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 гг**.   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **План всего** | **Эксплуатирующие предприятия:** | | |  |
| **Муниципальные** | | **ООО «Аквасервис»** |  |
| **ЖКХ** | **администрация поселения** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Городской округ «Вуктыл» | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  | **2** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Обращаем внимание, что количество котлоагрегатов **во втором столбце** должно быть **равным сумме котлоагрегатов в столбцах 3-7** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 5 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
|  |  |
| **Капитальный ремонт**  **котлоагрегатов на котельных коммунального назначения**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 гг.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие наименование, ( номер) котельной** | **Количество планируемых к ремонту котлов** | **Марка котла** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| городской округ «Вуктыл» | **ООО «Аквасервис»** | 2 | КВГМ30-150, ДКВР20/13 |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  |  | - |  |
| **Итого** |  | **2** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Примечание: итоговое количество котлоагрегатов в приложении №5 должно соответствовать количеству из приложения №4 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 6 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **Замена котлоагрегатов**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 гг.**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной** | **Марка котла подлежащего замене** | **количество** | **Марка устанавливаемого котла** | **Количество** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 7 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | |
|  |  |
|  |  |
| **Подготовка**  **центральных тепловых пунктов**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 г.г.**  (не зависимо от ведомственной принадлежности)   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие** | **План (ед).** | **Факт (ед).** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 8 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Подготовка**  **тепловых сетей с выполнением регламентных работ**  **по испытаниям и ремонту**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г.**  (не зависимо от ведомственной принадлежности)   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие** | **Протяженность сетей (км)** | **Фактически подготовлено (км)** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| городской округ «Вуктыл» | ООО «Аквасервис» | 27,2 |  |  |
| городской округ «Вуктыл» (с. Дутово) | администрация ГО «Вуктыл» | 6,8 |  |  |
| городской округ «Вуктыл» ( с.Подчерье) | администрация ГО «Вуктыл» | 4,094 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **38,094** |  |  |
| Учитываются тепловые сети и сети ГВС (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 9 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | |
|  |  |
| **Замена**  **ветхих тепловых сетей**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 г.г.**  (не зависимо от ведомственной принадлежности)   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие** | **Всего ветхих сетей** (км) | **План по замене** (км) | **Факт** (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| городской округ «Вуктыл» | ООО «Аквасервис» | 10,66 | 0,504 |  |  |
| городской округ «Вуктыл»  (с. Дутово) | администрация ГО «Вуктыл» | 4,60 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл»  (с. Подчерье) | администрация ГО «Вуктыл» | 1,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **17,15** | **0,504** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 10 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | |
|  |  |
| **Подготовка**  **водопроводных сетей**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г**  (не зависимо от ведомственной принадлежности)   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие** | **План** (км) | **Факт** (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| городской округ «Вуктыл» | ООО «Аквасервис» | 62,100 |  |
| городской округ «Вуктыл» (с. Дутово) | администрация ГО «Вуктыл» | 6,800 |  |
| городской округ «Вуктыл» (п. Лемтыбож) | администрация ГО «Вуктыл» | 2,600 |  |
| городской округ «Вуктыл»( с. Подчерье) | администрация ГО «Вуктыл» | 4,40 |  |
| **Итого** |  | **75,90** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Приложение 11 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | |
|  |  | |
| **Замена**  **ветхих водопроводных сетей**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г.**  (не зависимо от ведомственной принадлежности)   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие** | | **Всего ветхих сетей** (км) | | **План по замене** (км) | | **Факт** (км) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| городской округ «Вуктыл» | ООО «Аквасервис» | | 1,555 | | 0,167 | |  |
| городской округ «Вуктыл» (с. Дутово) | администрация ГО «Вуктыл» | | 2,46 | |  | |  |
| городской округ «Вуктыл» ( п. Лемтыбож) | администрация ГО «Вуктыл» | |  | |  | |  |
| городской округ «Вуктыл» (с. Подчерье) | администрация ГО «Вуктыл» | | 0,50 | |  | |  |
| **Итого** |  | | **4,515** | | **0,167** | |  |
| Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей.  Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены. | | | | | | | |
|
|
|
|  | |  | | Приложение 12 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | |
|  | |  | |
| **Подготовка**  **канализационных сетей**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г**  (не зависимо от ведомственной принадлежности)   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| **Наименование муниципального поселения** | | **Эксплуатирующее предприятие** | | **План** (км) | | **Факт** (км) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| городской округ «Вуктыл» | | ООО «Аквасервис» | | 38,40 | |  | | |
| городской округ «Вуктыл» (п. Лемтыбож) | | администрация ГО «Вуктыл» | | 1,00 | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| **Итого** | |  | | **39,40** | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 13 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | |
|  |  |
| **Замена**  **ветхих канализационных сетей**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г.**  (не зависимо от ведомственной принадлежности)   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие** | **Всего ветхих сетей** (км) | **План по замене** (км) | **Факт** (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 14 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | |
|  |  |
|  |  |
| **Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г.**  **(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению предприятиями и организациями всех форм собственности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие** | **План (тыс.м2)** | **Факт (тыс.м2)** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ООО «Управляющая компания «Наш Дом» | 107,6 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ООО «УК Дом+» | 16,0 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ООО «Вуктылжилинвест» | 158,19 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ТСЖ «Комсомолец» | 12,0 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ТСЖ «Старожил» | 3,90 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ТСЖ «Коммуна» | 3,90 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ТСЖ «Библиотека» | 3,08 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ТСЖ «Квадрат» | 3,94 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ТСЖ «Пионерская 3» | 3,10 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | ТСЖ «Комсомольская 12» | 3,13 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | Администрация ГО «Вуктыл» (. Дутово, с. Подчерье, п. Лемтыбож, п. Усть-Соплеск) | 20,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  | **334,98** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Данны Данные в приложении должны соответствовать данным, предоставляемых в отчете 1-ЖКХ(зима) срочная | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 15 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | |
|  |  |  |
| **План**  **приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения**  **резервных источников электроснабжения**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 г.г.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Объект жизнеобеспечения** | **Мощность (кВт)** | **Ответственный за приобретение и установку (эксплуатирующее предприятие, администрация)** | **Отметка об исполнении** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение 16 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | |
|  | |
| **План**  **создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций**  **на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2017 – 2018 г.г.**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| **Наименование предприятия** | | **Необходимый объем резерва (тыс.руб)** | | **Факт создания (тыс.руб)** | |  |
| 1 | | 2 | | 3 | |  |
| ООО «Аквасервис» | | 1500,00 | | 1500,00 | |  |
| ООО «Управляющая компания «Наш Дом» | | 200,00 | | 200,00 | |  |
| ООО «УК Дом+» | | 30,00 | | 30,00 | |  |
| ООО «Вуктылжилинвест» | | 500,00 | | 500,00 | |  |
| ТСЖ «Комсомолец» | | 150,00 | | 300,00 | |  |
| ТСЖ «Коммуна» | | 12,30 | | 20,00 | |  |
| ТСЖ «Старожил» | | 10,00 | | 10,00 | |  |
| ТСЖ «Библиотека» | | 10,00 | | 10,00 | |  |
| ТСЖ «Квадрат» | | 10,00 | | 10,00 | |  |
| ТСЖ «Пионерская 3» | | 10,00 | | 10,00 | |  |
| ТСЖ «Комсомольская 12» | | 20,00 | | 20,00 | |  |
| Вуктыльские районные электрические сети ПО "Центральные электрические сети" филиала МРСК Северо-Запад" "Комиэнерго" | | 600,769 | |  | |  |
| 600,769 | |  |
| Городской округ «Вуктыл» | | 200,00 | | 200,00 | |  |
| **Итого** | | 3253,069 | | 3253,069 | |  |
|  |  | | Приложение 17 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | |
|  |  | |
|  |  | |
| **План**  **ликвидации нерентабельных коммунальных котельных в 2017 году**   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **Наименование поселения** | **Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной** | | **Перевод подключенных потребителей\*** | | **Факт исполнения** | |  |
| 1 | 2 | |  | | 3 | |  |
| планом не предусмотрено |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| \*- на электроотопление, подключены к другой котельной (номер котельной), установлены индивидуальные отопительные приборы | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 18 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Потребность в топливе для котельных коммунального назначения**  **на отопительный сезон 2017 – 2018 г.г.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Наименование коммунального потребления (предприятие ЖКХ, администрация поселения)** | **Годовая потребность в топливе** | | | | | | | | | | |
| **Уголь, в том числе** | | | | | **Мазут (тонн)** | **нефть (тонн)** | **дрова (м3)** | | **Щепа (м3)** | **Прочее (топливные брикеты, пеллеты) (тонн)** |
| **Д КОМ (тонн)** | **ДПК (тонн)** | **ДОМ (тонн)** | **ГЖО КОМ (тонн)** | **ГЖО ОМСШ (тонн)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Городской округ «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  | 9000,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  | **9000,00** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Указывается запас топлива, необходимый на весь отопительный период | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 19 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | |
|  |  |  |  |
| **План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения**  **на отопительный сезон 2017 - 2018 г.г.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тонн) |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)** | **Марка угля** | **Необходимо поставить до 01.09.17г.** | **Остаток прошлого сезона** | **Поставка по месяцам** | | | | **факт поставки на 01.09.17г.** |
| **май** | **июнь** | **июль** | **август** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица заполняется в соответствии с заданием по подготовке к началу отопительного периода (на 45 суток по углю). Если местные органы власти устанавливают другие нормативы, то данные указываются в соответствии с ними, но внизу делается примечание с указанием сроков, на которые планируются запасы топлива, номер, дата и наименование документа. | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Приложение 20 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения**  **на отопительный сезон 2017 - 2018 г.г.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (тонн) | |  |
| **Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)** | **Мазут (нефть, дизельное топливо)** | **Необходимо поставить до 01.09.17г.** | **Остатки прошлого сезона** | **Создание запасов по месяцам** | | | **факт поставки на 01.09.17г.** | |  |
| **июнь** | **июль** | **август** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Таблица заполняется в соответствии с заданием по подготовке к началу отопительного периода (на 30 суток по жидкому топливу). Если местные органы власти устанавливают другие нормативы, то данные указываются в соответствии с ними, но внизу делается примечание с указанием сроков, на которые планируются запасы топлива, номер, дата и наименование документа. | | | | | | | | |  |
| Данные по мазуту, нефти и диз.топливу заполняются отдельно. | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 21 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения**  **на отопительный сезон 2017 – 2018 г.г.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (куб.м) |  |
| **Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)** | **Необходимо поставить до 01.09.17г.** | **Остаток прошлого сезона** | **Создание запасов по месяцам** | | | **факт поставки на 01.09.17г.** |  |
| **июнь** | **июль** | **август** |  |
| Городской округ «Вуктыл» (с. Подчерье) | 1100 |  |  | 300 | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **1100** |  |  | **300** | **800** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 22 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2017 - 2018 г.г.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (тонн) |  |
| **Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)** | **Необходимо поставить до 01.09.17г.** | **Остаток прошлого сезона** | **Создание запасов по месяцам** | | | **факт поставки на 01.09.17г.** |  |
| **июнь** | **июль** | **август** |  |
| планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 23 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
| **Подготовка**  **электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г**  (находящихся в муниципальной собственности)   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие** | **План** (км) | **Факт** (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| планом не предусмотрено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | Приложение 24 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | | |
| **Замена**  **ветхих электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 г.г.**  (находящихся в муниципальной собственности)   |  | | --- | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  |
| **Наименование муниципального поселения** | | | **Эксплуатирующее предприятие** | **Всего ветхих сетей** (км) | | **План по замене** (км) | | **Факт** (км) |  | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| Городской округ «Вуктыл» КТП №2 с. Подчерье | | | Вуктыльские РЭС ПАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» | 0,850 | | 0,850 | |  |  | |
| Городской округ «Вуктыл» КТП №5 ф.2 с. Подчерье | | | Вуктыльские РЭС ПАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» | 0,550 | | 0,55 | |  |  | |
| Городской округ «Вуктыл» КТП №5 ф.1 с. Подчерье | | | Вуктыльские РЭС ПАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» | 0,450 | | 0,450 | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| **Итого** | | |  | **1,850** | | **1,850** | |  |  | |
| Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей.  Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены. | | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |  | | | Приложение 25 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **Подготовка**  **трансформаторных подстанций**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 г.г.**  (находящихся в муниципальной собственности)   |  | | --- | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **Наименование муниципального поселения** | | **Эксплуатирующее предприятие** | | | **План (ед).** | | **Факт (ед).** | | |  | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | |  | |
| планом не предусмотрено | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 26 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Подготовка**  **сетей газоснабжения**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г**  (находящихся в муниципальной собственности) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие** | **План** (км) | **Факт** (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Городской округ «Вуктыл» | АО филиал «Газпром газораспределение Сыктывкар в г. Ухте» | 32,368 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **32,368** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 27 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
| **Замена**  **ветхих газопроводных сетей**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 г.г.**  (находящихся в муниципальной собственности)   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Эксплуатирующее предприятие** | **Всего ветхих сетей** (км) | **План по замене** (км) | **Факт** (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| планом не предусмотрено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей.  Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены. | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 28 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
| **Утверждение и корректировка схем тепло, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования**  **на 01.04.2017г.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование муниципального поселения** | **Схемы теплоснабжения, всего** | **Схемы теплоснабжения откорректированные** | **Схемы водоснабжения и водоотведения, всего** | **Схемы водоснабжения и водоотведения откорректирванные** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городской округ «Вуктыл» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

После утверждения правил ПЗЗ будут откорректированы и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от 18 апреля 2017 г. № 04/328

(приложение № 2)

**Форма предоставления информации**

**по подготовке объектов теплоэнергетического комплекса к отопительному периоду 2017 – 2018 годов**

**по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года**

**Подготовка коммунальных котельных на территории городского округа «Вуктыл»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Наименование запланированного мероприятия | | | | | Готовность котельной на начало отчетного периода, % | Готовность котельной на конец отчетного периода, % |
|  | Планируемое количество, шт. | Процент выполнения на начало отчетного периода, % | Выполнено за отчетный период, % | Процент выполнения на конец отчетного периода, % | Дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Подготовка сетей теплоснабжения на территории городского округа «Вуктыл»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт, участок | План по подготовке, м | Подготовлено тепловых сетей за отчетный период, м | Фактически подготовлено с начала работ, м | Процент выполнения % | Дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Замена ветхих сетей теплоснабжения на территории городского округа «Вуктыл»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт, участок | План по замене, м | Заменено тепловых сетей за отчетный период, м | Фактически заменено с начала работ, м | Процент выполнения, % | Дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации городского округа «Вуктыл»  от 18 апреля 2017 г. № 04/328  (приложение № 3) |

**Форма предоставления информации**

**по подготовке объектов водоснабжения и канализации к отопительному периоду 2017 – 2018 годов**

**по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года**

**Подготовка объектов водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Процент выполнения на начало отчетного периода, % | Выполнено за отчетный период, % | Процент выполнения на конец отчетного периода, % | Дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |

**Подготовка объектов канализации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Процент выполнения на начало отчетного периода, % | Выполнено за отчетный период, % | Процент выполнения на конец отчетного периода, % | Дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |

**Подготовка сетей водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт, участок | План по подготовке, м | Подготовлено водопроводных сетей за отчетный период, м | Фактически подготовлено с начала работ, м | Процент выполнения, % | Дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Замена ветхих сетей водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт, участок | План по замене, м | Заменено водопроводных сетей за отчетный период, м | Фактически заменено с начала работ, м | Процент выполнения, % | Дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Подготовка канализационных сетей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт, участок | План по подготовке, м | Подготовлено канализационных сетей за отчетный период, м | Фактически подготовлено с начала работ, м | Процент выполнения, % | Дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации городского округа «Вуктыл»  от 18 апреля 2017 г. № 04/328  (приложение № 4) |

**Форма предоставления информации по текущему ремонту жилого фонда городского округа «Вуктыл»**

**при подготовке к отопительному периоду 2017 – 2018 годов по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень мероприятий | Единица измерения | План | Выполнено за отчетный период | Выполнено всего | % выполнения | Дата завершения работ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и ревизия запорной арматуры распределительных узлов, стояков системы центрального отопления | дом |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт и ревизия запорной арматуры распределительных узлов, стояков системы горячего водоснабжения | дом |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена запорной арматуры (вентили, краны, задвижки и пр.) | ед. |  |  |  |  |  |
| 4. | Промывка и испытание системы центрального отопления | дом |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена внутридомовых трубопроводов горячего, холодного водоснабжения | м |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена внутридомовых трубопроводов центрального отопления | м |  |  |  |  |  |
| 7. | Восстановление (замена) теплоизоляции в лестничных клетках | м |  |  |  |  |  |
| 8. | Восстановление (замена) теплоизоляции в технических подпольях жилых зданий | м |  |  |  |  |  |
| 9. | Восстановление (замена) теплоизоляции в чердачных помещениях жилых зданий | м |  |  |  |  |  |
| 10. | Профилактический ремонт электрооборудования жилых зданий | дом |  |  |  |  |  |
| 11. | Косметический ремонт подъездов жилых зданий | дом |  |  |  |  |  |
| 12. | Утепление чердачных перекрытий жилых зданий | ед. |  |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт, укрепление и утепление входных дверей в подъезды | ед. |  |  |  |  |  |
| 14. | Замена разбитых стёкол оконных блоков в лестничных клетках | кв. м |  |  |  |  |  |
| 15. | Утепление оконных проёмов в подъездах жилых зданий | ед. |  |  |  |  |  |
| 16. | Утепление и прочистка  дымовентиляционных каналов | ед. |  |  |  |  |  |
| 17. | Ремонт оголовок вентиляционных каналов | ед. |  |  |  |  |  |
| 18. | Ремонт печей и кухонных очагов | ед. |  |  |  |  |  |
| 19. | Ремонт межпанельных швов жилых зданий | м |  |  |  |  |  |
| 20. | Ремонт просевших (разрушенных) отмосток жилых зданий | м |  |  |  |  |  |
| 21. | Ремонт рулонных (шиферных) кровель жилых зданий | кв. м |  |  |  |  |  |
| 22. | Ремонт крылец входов в подъезды жилых зданий | ед. |  |  |  |  |  |
| 23. | Ремонт козырьков с выполнением гидроизоляция примыкания козырьков и наружных стен над входами в подъезды жилых зданий | ед. |  |  |  |  |  |
| 24. | Восстановление отопительных приборов в лестничных клетках | экм/секций |  |  |  |  |  |
| 25. | Герметизация вводов инженерных коммуникаций | дом |  |  |  |  |  |
| 26. | Установка запирающих устройств (доводчики, пружины) на входных дверях в подъезды жилых зданий | ед. |  |  |  |  |  |
| 27. | Установка (ремонт) контейнерных площадок для сбора твёрдых бытовых отходов | ед. |  |  |  |  |  |
| 28. | Заготовка песка (или его заменителя) для посыпки тротуаров | куб. м |  |  |  |  |  |
| 29. | Акты готовности систем отопления жилых домов | дом |  |  |  |  |  |
| 30. | Акты о готовности уборочной техники и инвентаря | ед. |  |  |  |  |  |
| 31. | Паспорта готовности жилых домов | дом |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации городского округа «Вуктыл»  от 18 апреля 2017 г. № 04/328  (приложение № 5) |

**АКТ**

о наполнении и промывке тепловой сети

и систем теплопотребления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(населенный пункт)

(наименование потребителя, адрес)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ и представитель потребителя \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

составили настоящий акт о том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. произведено наполнение и промывка трубопроводов тепловой сети протяженностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м, Д \_\_\_\_\_\_ мм и систем теплопотребления при Т2 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C°, на что израсходовано воды V - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ куб.м.

промывка проведена при Р1 = \_\_\_\_ кгс/кв.см в течение \_\_\_\_\_ мин.

промывка = непрерывно со сбросом в дренаж через вентиль D мм\_\_\_\_\_\_

V

наполнение = При Р компрессора = \_\_\_\_ кгс/кв.см с интервалом через 15 мин.

Количество теплоты, содержащейся в воде, израсходованной на наполнение, промывку трубопроводов тепловой сети (систем теплопотребления) при температуре исходной воды на котельной Т х.в. = \_\_\_\_\_\_\_ C° составляет:

Q = V x (T2 - T х.в.) x 0,001 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал.

Настоящий акт является основанием для предъявления счета потребителю за тепло и воду, израсходованные при промывке тепловой сети и систем теплопотребления и предъявления платы за сброс в систему канализации.

Замечания, выявленные в ходе промывки

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

При условии устранения вышеуказанных замечаний, система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей

организации

Представитель потребителя

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации городского округа «Вуктыл»  от 18 апреля 2017 г. № 04/328 (приложение № 6) |

**АКТ**

о промывке сетей горячего водоснабжения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(населённый пункт)

(наименование потребителя, адрес)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ и представитель потребителя \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

о том, что «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. произведена промывка водяных тепловых сетей протяженностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м, диаметром \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм гидропневматическим способом водой питьевого качества до полного осветления. промывочной воды, на что израсходовано промывочной воды V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ куб. м.

Давление в трубопроводе при промывке Р = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кгс/кв.см, не превышает рабочего.

Давление воздуха при гидропневматической промывке не превышает рабочего давления теплоносителя (не выше 6 кгс/кв. см).

По окончании промывки трубопроводы продезинфицированы/не продезинфицированы (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

После промывки результаты лабораторного анализа проб промывной воды соответствуют/не соответствуют (нужное подчеркнуть) требованиям ГОСТ 2874-82.

Настоящий акт является основанием для предъявления счета потребителю за воду, израсходованную при гидропневматической промывке тепловой водяной сети и предъявления платы за сброс в систему канализации.

Замечания, выявленные в ходе гидропневматической промывки водяных тепловых сетей:

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

При условии устранения вышеуказанных замечаний, система может быть допущена к подключению к водяной тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей

организации

Представитель потребителя

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации городского округа «Вуктыл»  от 18 апреля 2017 г. № 04/328 (приложение № 7) |

**Форма**

**статистического отчета № 1 - ЖКХ (зима) краткая**

**по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.**

Наименование организации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Номер  строки | Единица измере-ния | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подго- товке | Подго-товлено для работы в зимних условиях за отчетный период | Выпол-нено работ по капиталь-ному ремонту, рекон-струкции, замене | Процент  выпол-нения задания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 02 | тыс.  кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные  сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должностное лицо, ответственное

за составление формы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_