**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 15 декабря 2017 г. № 12/1348**

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» О.Б. Бузуляк.

И.о. руководителя администрации

городского округа «Вуктыл» Г.Р. Идрисова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»

от 15 декабря 2017 г. № 12/1348

**Изменения,**

**вносимые в постановление администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

В постановлении администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»:

в муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», утвержденной постановлением (приложение) (далее – муниципальная программа):

1. строку «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 – 2020 годах составит 205 601 025,48 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») – 159 882 269,48 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 45 718 756,00 рублей, в том числе по годам реализации:  2017 г. – 78 424 661,36 рубль, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 49 537 472,36 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 28 887 189,00 рублей;  2018 г. – 65 986 651,38 рубль, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 51 099 462,38 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 14 887 189,00 рублей;  2019 г. – 31 044 102,02 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 30 096 913,02 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 947 189,00 рублей;  2020 г. – 30 145 610,72 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 29 148 421,72 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 997 189,00 рублей |

»;

2) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2017 - 2020 годах составит 139 474 127,52 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 135 755 371,52 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3 718 756,00 рублей, в том числе по годам реализации:  2017 г. – 43 420 084,50 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 42 532 895,50 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 887 189,00 рублей;  2018 г. – 45 096 330,28 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 44 209 141,28 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 887 189,00 рублей;  2019 г. – 24 574 102,02 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 23 626 913,02 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 947 189,00 рублей;  2020 г. – 26 383 610,72 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 25 386 421,72 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 997 189,00 рублей |

»;

3) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы» муниципальной программы (далее - подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2017 - 2020 годах составит 66 126 897,96 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 24 126 897,96 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 42 000 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:  2017 г. – 35 004 576,86 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 7 004 576,86 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 28 000 000,00 рублей;  2018 г. – 20 890 321,10 рубль, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 6 890 321,10 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 14 000 000,00 рублей;  2019 г. – 6 470 000,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»;  2020 г. – 3 762 000,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» |

»;

4) таблицы 1, 2, 4, 5, 6 приложения к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение

к изменениям, вносимым в постановление администрации городского округа «Вуктыл»

от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

«Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене | | процент | | 47,9 | | | 51,1 | 45 | | 38,8 | | 32,7 | | | 26,59 |
| 2. | Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене | | процент | | 3,4 | | | 2,9 | 3,3 | | 4,3 | | 3,8 | | | 4,8 |
| 3. | Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию | | единиц | | 0 | | | 1 | 0 | | 2 | | 2 | | | 0 |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением | | процент | | 90,9 | 90,9 | | | 90,9 | | 90,9 | | 90,9 | 100 | |
| 5. | | Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан | | процент | | - | - | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 6. | | Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | | процент | | - | - | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 7. | | Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений | | единиц | | - | 8 | | | 8 | | 8 | | 8 | 8 | |
| Задача 2 «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год | | км | | - | - | | | - | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | |
| 9. | | Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий | | процент | | - | - | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 10. | | Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | | единиц | | - | - | | | - | | 1 | | 1 | - | |
| 11. | | Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления | | единиц | | 2 | - | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | |
| Задача 3 «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | | единиц | | - | - | | | - | | - | | - | 2 | |
| Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год | | единиц | | - | - | | | 1 | | 1 | | - | - | |
| 14. | | Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению | | процент | | - | - | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 15. | | Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене | | процент | | - | - | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 16. | | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности | | единица | | - | - | | | 6 | | 1 | | 1 | - | |
| **Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Газификация сельских населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом) | | км | | 4,0 | 7 | | | 10,75 | | 12,54 | | 17,35 | - | |
| 18. | | Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов | | единиц | | - | - | | | - | | 20 | | 30 | 10 | |
| 19. | | Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования | | единиц | | - | - | | | - | | - | | - | 3 | |
| 20. | | Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом) | | единиц | | - | - | | | - | | - | | 10 | 20 | |
| 21. | | Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования | | единиц | | - | - | | | - | | - | | - | 3 | |
| Задача 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году | | единиц | | - | - | | | - | | 1 | | - | - | |
| 23. | | Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году | | единиц | | - | - | | | - | | - | | - | 1 | |
| 24. | | Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году | | единиц | | - | - | | | - | | 1 | | - | - | |
| 25. | | Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | единиц | | - | - | | | - | | 2 | | 1 | - | |

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программыгородского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель основного мероприятия | Срок   начала  реализации | Срок   окончания реализации | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое   описание) | Связь с показателями  муниципальной программы  (подпрограммы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | | | | | | | |
| Задача 1 «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан» | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | | 2020 год | Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» | Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением;  процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | | 2020 год | Благоустройство территорий городского округа «Вуктыл», улучшение качества жизни граждан | Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | | 2020 год | Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование.  Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.  Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | | 2020 год |
| 5. | Основное мероприятие 1.5.  Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | | 2020 год |
| Задача 2 «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов» | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.  Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | | 2020 год | Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения | Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год;  доля тепловых сетей нуждающихся в замене;  доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене;  доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.  Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Администрация округа «Вуктыл» | 2018 год | | 2019 год | Создание благоприятных условий для населения | Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.  Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | | 2020 год | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению | Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления |
| Задача 3 «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах» | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 3.1.  Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Администрация округа «Вуктыл» | 2020 год | | 2020 год | Улучшение условий проживания граждан | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт |
| Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | | | | | | | |
| 10. | Основное мероприятие 4.1.  Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | Администрация округа «Вуктыл»;  Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | | 2020 год | Повышение энергетической эффективности | Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год;  доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению |
| 11. | Основное мероприятие 4.2.  Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Управление образования АГО «Вуктыл»;  Администрация округа «Вуктыл | 2017 год | | 2020 год | Повышение энергетической эффективности | Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене |
| 12. | Основное мероприятие 4.3.  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | | 2019 год | Повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности |
| **Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** | | | | | | | |
| Задача 1 «Газификация сельских населенных пунктов» | | | | | | | |
| 13. | Основное мероприятие 1.1.  Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Администрация округа «Вуктыл» | | 2017 год | 2019 год | Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан | Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах;  количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 14. | Основное мероприятие 1.2.  Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | Администрация округа «Вуктыл» | | 2018 год | 2020 год | Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов;  количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование |
| 15. | Основное мероприятие 1.3.  Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Администрация округа «Вуктыл»;  Управление образования АГО «Вуктыл» | | 2019 год | 2020 год | Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования;  количество газифицированных объектов культуры, объектов образования |
| Задача 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами» | | | | | | | |
| 16. | Основное мероприятие 2.1.  Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Администрация округа «Вуктыл» | | 2017 год | 2018 год | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода | Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году; количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 17. | Основное мероприятие 2.2.  Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Администрация округа «Вуктыл» | | 2019 год | 2020 год | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами | Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году;  количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 18. | Основное мероприятие 2.3.  Строительство общественной бани в г.Вуктыл | Администрация округа «Вуктыл» | | 2017 год | 2020 год | Обеспечение населения услугами бани | Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году;  количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 19. | Основное мероприятие 2.4.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрация округа «Вуктыл» | | 2018 год | 2019 год | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами | Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |

Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

городского округа «Вуктыл» по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы,  услуги  (работы),  показателя  объема услуги | Ед.  измерения | Значение показателя объема услуги | | | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги  (работы), руб. | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»** | | | | | | | | | |  |
| 1. | Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | единиц | x | x | x | x | 33 581 839,61 | 32 831 141,28 | 18 264 913,02 | 19 638 421,72 |
| 2. | Показатель объема услуги: | х |  | | | | | | | |
| 3. | Содержание работников учреждения | единиц | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | x | x | х | х |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальная программа** | **«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | Всего | **78 424 661,36** | **65 986 651,38** | **31 044 102,02** | **30 145 610,72** |
| Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 77 934 661,36 | 65 626 651,38 | 30 704 102,02 | 29 801 610,72 |
| Соисполнитель -  Управление образования АГО «Вуктыл» | 490 000,00 | 360 000,00 | 340 000,00 | 344 000,00 |
| 2. | **Подпрограмма 1** | **«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | Всего | **43 420 084,50** | **45 096 330,28** | **24 574 102,02** | **26 383 610,72** |
| Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 42 930 084,50 | 44 736 330,28 | 24 234 102,02 | 26 193 610,72 |
| Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 490 000,00 | 360 000,00 | 340 000,00 | 190 000,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 7 217 776,00 | 9 020 776,00 | 4 615 776,00 | 5 365 776,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 854 000,00 | 130 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 33 581 839,61 | 32 831 141,28 | 18 264 913,02 | 19 638 421,72 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 505 449,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 91 606,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятия 2.1. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 20 000,00 | 1 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятия 2.2. | Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятия 2.3. | Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 384 413,00 | 684 413,00 | 744 413,00 | 794 413,00 |
| 11. | Основное мероприятия 3.1. | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятия 4.1. | Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 275 000,00 | 485 000,00 | 340 000,00 | 50 000,00 |
| Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 13. | Основное мероприятия 4.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 400 000,00 | 270 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 |
| Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 45 000,00 |
| 14. | Основное мероприятия 4.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | **Подпрограмма 2** | **«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** | Всего | **35 004 576,86** | **20 890 321,10** | **6 470 000,00** | **3 762 000,00** |
| Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 35 004 576,86 | 20 890 321,10 | 6 470 000,00 | 3 608 000,00 |
| Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 31 210 404,65 | 18 700 321,10 | 3 500 000,00 | 0,00 |  |
|  |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 930 000,00 | 3 000 000,00 |
| 18. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 19. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 3 794 172,21 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 2.2. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель –  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 300 000,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.3. | Строительство общественной бани в г.Вуктыл | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 2.4. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

(с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми)

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальная программа** | **«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | Всего, в том числе: | **78 424 661,36** | **65 986 651,38** | **31 044 102,02** | **30 145 610,72** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 78 424 661,36 | 65 986 651,38 | 31 044 102,02 | 30 145 610,72 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 28 887 189,00 | 14 887 189,00 | 947 189,00 | 997 189,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Подпрограмма 1** | **«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | Всего, в том числе: | **43 420 084,50** | **45 096 330,28** | **24 574 102,02** | **26 383 610,72** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 43 420 084,50 | 45 096 330,28 | 24 574 102,02 | 26 383 610,72 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 887 189,00 | 887 189,00 | 947 189,00 | 997 189,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 7 217 776,00 | 9 020 776,00 | 4 615 776,00 | 5 365 776,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 7 217 776,00 | 9 020 776,00 | 4 615 776,00 | 5 365 776,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 202 776,00 | 202 776,00 | 202 776,00 | 202 776,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 854 000,00 | 130 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 854 000,00 | 130 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Всего, в том числе: | 33 581 839,61 | 32 831 141,28 | 18 264 913,02 | 19 638 421,72 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 33 581 839,61 | 32 831 141,28 | 18 264 913,02 | 19 638 421,72 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Всего, в том числе: | 505 449,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 505 449,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Всего, в том числе: | 91 606,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 91 606,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | Всего, в том числе: | 20 000,00 | 1 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 20 000,00 | 1 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. | Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Всего, в том числе: | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. | Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Всего, в том числе: | 384 413,00 | 684 413,00 | 744 413,00 | 794 413,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 384 413,00 | 684 413,00 | 744 413,00 | 794 413,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 384 413,00 | 684 413,00 | 744 413,00 | 794 413,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 4.1. | Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | Всего, в том числе: | 365 000,00 | 575 000,00 | 430 000,00 | 140 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 365 000,00 | 575 000,00 | 430 000,00 | 140 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 4.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Всего, в том числе: | 400 000,00 | 295 000,00 | 285 000,00 | 145 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 400 000,00 | 295 000,00 | 285 000,00 | 145 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 4.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Всего, в том числе: | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | **Подпрограмма 2** | **«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** | Всего, в том числе: | **35 004 576,86** | **20 890 321,10** | **6 470 000,00** | **3 762 000,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 35 004 576,86 | 20 890 321,10 | 6 470 000,00 | 3 762 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 28 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Всего, в том числе: | 31 210 404,65 | 18 700 321,10 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 31 210 404,65 | 18 700 321,10 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 28 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 930 000,00 | 3 000 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 930 000,00 | 3 000 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Всего, в том числе: | 3 794 172,21 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 3 794 172,21 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 2.2. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 300 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 300 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.3. | Строительство общественной бани в г.Вуктыл | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 2.4. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе: | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».