**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 25 июля 2017 г. № 07/689**

**О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 18 апреля 2017г. № 04/328 «О подготовке жилищно – коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов»**

В целях координации органов местного самоуправления, предприятий и организаций жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» при подготовке жилищно–коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов и прохождения отопительного периода администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

 1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 18 апреля 2017г. № 04/328 «О подготовке жилищно – коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов» следующее изменение:

 Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно – коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов (приложение №1) изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации

городского округа «Вуктыл» О.Б. Бузуляк

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»

от 25 июля 2017г. № 07/689

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа «Вуктыл»

от 18 апреля 2017 г. № 04/328 (приложение № 1)

**Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период**

**2017 – 2018 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Потребность** **в финансовых средствах на ремонтно - восстановительные работы при подготовке к отопительному сезону 2017 – 2018 годов****(не зависимо от ведомственной принадлежности)** |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(тыс.руб)** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Наименование эксплуатирующей организации (предприятие жилищно – коммунального хозяйства, администрация поселения) | Объекты теплоэнергетики (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты и т.д.) | Объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, очистные сооружения водопровода, водопроводные сети и т.д.) | Объекты водоотведения (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, канализационные сети и т.д.) | Жилой фонд |
| Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Итого | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Итого | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Итого | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Итого |
| 1.Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис», в том числе: | 1035,00 | 19587,00  | 20622,00 | 150,00 | 366,00  | 516,00 | 156,00 |  1144,00 | 1300,00 |   |   |   |
| 1.1. По муниципальным объектам |   | 345,00 | 345,00 |   | 1608,00 | 1608,00 |   |   |   |   |   |   |
| 2. Общество с ограниченной ответстенностью «Управляющая компания «Наш Дом» |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3050,20 |   | 3050,20 |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дом+» |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 480,0 |   | 480,0 |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 000,0 |  | 3000,0 |
| 5. Товарищество собственников жилья «Комсомолец» |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2000,0 |  | 2 000,0 |
| 6. Товарищество собственников жилья «Старожил» |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80,0 |   | 80,0 |
| 7. Товарищество собственников жилья «Коммуна» |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 176,0 |  | 176,0 |
| 8. Товарищество собственников жилья «Библиотека» |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80,0 |  | 80,0 |
| 9. Товарищество собственников жилья «Квадрат» |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80,0 |  | 80,0 |
| 10. Товарищество собственников жилья «Пионерская 3» |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80,0 |  | 80,0 |
| 11. Товарищество собственников жилья «Комсомольская 12» |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80,0 |  | 80,0 |
| 1. Городской округ «Вуктыл»
 |  |  |  | 200,30 |  |  | 75,00 |  |  | 700,0 |  |  |
| Всего по городскому округу «Вуктыл» | 1035,0 | 19932,00 | 20967,00 | 350,30 | 1 974,00 | 2 124,00 | 231,00 | 1144,00 | 1300,00 | 9106,2 |  | 9106,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указываются финансовые средства, запланированные в бюджете и предприятиях жилищно – коммунального хозяйства для подготовки к отопительному зимнему периоду. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Потребность** **в финансовых средствах на приобретение топлива к началу отопительного** **сезона 2017 – 2018 годов****( не зависимо от ведомственной принадлежности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   | (тыс. руб. с НДС) |  |
| Наименование коммунального потребителя (предприятия жилищно – коммунального хозяйства, администрация поселения) | Уголь | Дрова | Щепа | Мазут | Нефть | Прочее (топливные брикеты, пеллеты) | д/топливо для резервных ДГ | Итого на приобретение топлива |  |
| ООО «Аквасервис» |   | 16 200 |   |   |   |   | 250 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Всего по городскому округу «Вуктыл» |   | 16 200 |   |   |   |   | 250 | 16 450 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3к Комплексному плану мероприятий по подготовкежилищно-коммунального, газового и энергетическогокомплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 – 2018 годов |
| **Подготовка** **котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2017 – 2018 годов****(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
| Наименование муниципального назначения  | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 4 |   |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» УТТ и СТ | 1 |   |  |  |
| Итого |   | 5 |   |  |  |

Приложение 4
к Комплексному плану мероприятий по подготовке

жилищно-коммунального, газового и энергетического

комплексов городского округа «Вуктыл»

к работе в осенне – зимний период

2017 – 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План****капитального ремонта котлоагрегатов на котельных коммунального назначения****к отопительному сезону 2017 - 2018 годов**.

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
| Наименование муниципального поселения | План всего | Эксплуатирующие предприятия: |  |
| Муниципальные | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» |  |
| ЖКХ | администрация поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Городской округ «Вуктыл» | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  Обращаем внимание, что количество котлоагрегатов во втором столбце должно быть равным сумме котлоагрегатов в столбцах 3-7 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 5к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
|  |  |
| **Капитальный ремонт****котлоагрегатов на котельных коммунального назначения****к отопительному сезону 2017 – 2018 годов.**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие наименование, (номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис»  | 2 | КВГМ30-150, ДКВР20/13 |   |
|  |  |  | - |   |
|  |  |  | - |   |
| Итого |   | 2 |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  Примечание: итоговое количество котлоагрегатов в приложении № 5 должно соответствовать количеству из приложения № 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 6к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Замена котлоагрегатов****к отопительному сезону 2017 – 2018 годов.****(не зависимо от ведомственной принадлежности)** |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной | Марка котла подлежащего замене | Количество | Марка устанавливаемого котла | Количество | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Итого |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 7к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
|  |  |
| **Подготовка**  **центральных тепловых пунктов** **к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.****(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |   |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед). | Факт (ед). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планом не предусмотрено |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|  Итого |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Приложение 8к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Подготовка** **тепловых сетей с выполнением регламентных работ** **по испытаниям и ремонту****к отопительному сезону 2017 – 2018 годов.****(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Фактически подготовлено (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 38,094 |   |  |
| Итого |   | 38,094 |   |  |
| Учитываются тепловые сети и сети горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 9к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
| **Замена** **ветхих тепловых сетей** **к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.****(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 17,15 | 0,504 |   |  |
| Итого |   | 17,15 | 0,504 |   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 10к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
| **Подготовка** **водопроводных сетей** **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов****(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |   |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 75,90 |   |
| Итого |   | 75,90 |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 11к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
| **Замена** **ветхих водопроводных сетей****к отопительному сезону 2017 – 2018 годов.****(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 4,515 | 0,167  |   |
| Итого |   | 4,515 | 0,167 |   |
| Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей. Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены.  |
|
|
|
|  |  | Приложение 12к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
| **Подготовка** **канализационных сетей****к отопительному сезону 2017 – 2018 годов****(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |   |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 39,40 |   |
| Итого |   | 39,40 |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 13к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
| **Замена** **ветхих канализационных сетей****к отопительному сезону 2017 – 2018 годов****(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Планом не предусмотрено |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| Итого |   |   |   |   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 14к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
|  |  |
| **Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2017 – 2018 годов****(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, товарищество собственников жилья, а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению предприятиями и организациями всех форм собственности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (тыс.м2) | Факт (тыс.м2) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Дом» | 107,6 |   |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дом+» | 16,0 |   |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | 158,19 |   |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Комсомолец» | 12,0 |   |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Старожил» | 3,90 |   |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Коммуна» | 3,90 |   |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Библиотека» | 3,08 |   |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Квадрат» | 3,94 |   |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Пионерская 3» | 3,10 |   |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Комсомольская 12» | 3,13 |   |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл» (село Дутово, село Подчерье, поселок Лемтыбож, поселок Усть-Соплеск) | 20,14 |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
| Итого |   | 334,98 |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  Данны Данные в приложении должны соответствовать данным, предоставляемых в отчете 1-ЖКХ (зима) срочная |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 15к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период 2017 - 2018 годов |
|  |  |  |
| **План****приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения****резервных источников электроснабжения к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Объект жизнеобеспечения | Мощность (кВт) | Ответственный за приобретение и установку (эксплуатирующее предприятие, администрация) | Отметка об исполнении |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  Планом не предусмотрено |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 16к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |
| **План****создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций** **на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2017 – 2018 годов.**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Наименование предприятия | Необходимый объем резерва (тыс.руб) | Факт создания (тыс.руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 1500,00 | 1500,00 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Дом» | 200,00 | 200,00 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дом+» | 30,00 | 30,00 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | 500,00 | 500,00 |  |
| Товарищество собственников жилья «Комсомолец» | 150,00 | 300,00 |  |
| Товарищество собственников жилья «Коммуна» | 12,30 | 20,00 |  |
| Товарищество собственников жилья «Старожил» | 10,00 | 10,00 |  |
| Товарищество собственников жилья «Библиотека» | 10,00 | 10,00 |  |
| Товарищество собственников жилья «Квадрат» | 10,00 | 10,00 |  |
| Товарищество собственников жилья «Пионерская 3» | 10,00 | 10,00 |  |
| Товарищество собственников жилья «Комсомольская 12» | 20,00 | 20,00 |  |
| Вуктыльские районные электрические сети производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала МРСК Северо-Запад" "Комиэнерго" | 600,769 |   |  |
| 600,769 |  |
| Городской округ «Вуктыл» | 200,00 | 200,00 |  |
| Итого | 3253,069 | 3253,069 |  |
|  |  | Приложение 17к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
|  |  |
| **План****ликвидации нерентабельных коммунальных котельных в 2017 году**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной | Перевод подключенных потребителей\* | Факт исполнения |  |
| 1 | 2 |  3 | 4 |  |
| Планом не предусмотрено |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| Итого |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |
|  \*- на электроотопление, подключены к другой котельной (номер котельной), установлены индивидуальные отопительные приборы |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 18к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Потребность в топливе для котельных коммунального назначения**  **на отопительный сезон 2017 – 2018 годов.**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование коммунального потребления (предприятие жилищно – коммунального хозяйства, администрация поселения) | Годовая потребность в топливе |
| Уголь, в том числе | Мазут (тонн) | нефть (тонн) | дрова (м3) | Щепа (м3) | Прочее (топливные брикеты, пеллеты) (тонн) |
| Д КОМ (тонн)  | ДПК (тонн)  | ДОМ (тонн) | ГЖО КОМ (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Городской округ «Вуктыл» |   |   |   |   |   |   |   | 9000,00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого |   |   |   |   |   |   |   | 9000,00 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Указывается запас топлива, необходимый на весь отопительный период |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 19к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |  |  |
| **План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения** **на отопительный сезон 2017 - 2018 годов.**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  (тонн) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Марка угля | Необходимо поставить до 01.09.17г. | Остаток прошлого сезона | Поставка по месяцам | факт поставки на 01.09.17г. |
| май | июнь | июль | август |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Итого |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Таблица заполняется в соответствии с заданием по подготовке к началу отопительного периода (на 45 суток по углю). Если местные органы власти устанавливают другие нормативы, то данные указываются в соответствии с ними, но внизу делается примечание с указанием сроков, на которые планируются запасы топлива, номер, дата и наименование документа. |  |
|  |  |  |  | Приложение 20к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения** **на отопительный сезон 2017 - 2018 годов.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  | (тонн) |  |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Мазут (нефть, дизельное топливо) | Необходимо поставить до 01.09.17г. | Остатки прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | Факт поставки на 01.09.17г. |  |
| июнь | июль | август  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Планом не предусмотрено |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  Итого |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица заполняется в соответствии с заданием по подготовке к началу отопительного периода (на 30 суток по жидкому топливу). Если местные органы власти устанавливают другие нормативы, то данные указываются в соответствии с ними, но внизу делается примечание с указанием сроков, на которые планируются запасы топлива, номер, дата и наименование документа. |  |
|  Данные по мазуту, нефти и диз.топливу заполняются отдельно. |  |
|  |  |  |  | Приложение 21к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения** **на отопительный сезон 2017 – 2018 годов.**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  | (куб.м) |  |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие жилищно – коммунального хозяйства, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.17 г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | факт поставки на 01.09.17г. |  |
| июнь | июль | август  |  |
| ООО «Аквасервис» | 1100 |   |  | 300 | 800 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| Итого | 1100 |   |  | 300 | 800 |   |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 22к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2017 - 2018 годов.**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  | (тонн) |  |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.17г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам |  факт поставки на 01.09.17г. |
| июнь | июль | август  |
|  Планом не предусмотрено |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  Итого |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 23к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
| **Подготовка** **электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ** **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов****(находящихся в муниципальной собственности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Планом не предусмотрено |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|  Итого |   |   |   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 24к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
| **Замена** **ветхих электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ****к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.****(находящихся в муниципальной собственности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| Городской округ «Вуктыл» КТП №2 село Подчерье | Вуктыльские РЭС ПАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» | 0,850  | 0,850  |   |  |
|  Городской округ «Вуктыл» КТП №5 ф.2 село Подчерье | Вуктыльские РЭС ПАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети»  | 0,550  | 0,55  |   |  |
|  Городской округ «Вуктыл» КТП №5 ф.1 село Подчерье | Вуктыльские РЭС ПАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети»  |  0,450 | 0,450  |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|  Итого |   | 1,850  | 1,850  |   |  |
| Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей. Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены.  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  | Приложение 25к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
|  |  |
| **Подготовка**  **трансформаторных подстанций** **к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.****(находящихся в муниципальной собственности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед). | Факт (ед). |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Планом не предусмотрено |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|  Итого |   |   |   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 26к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период 2017 - 2018 годов |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **Подготовка** **сетей газоснабжения** **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов****(находящихся в муниципальной собственности)** |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Городской округ «Вуктыл» |  Акционерное общество филиал «Газпром газораспределение Сыктывкар в городе Ухте» | 32,368  |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|  Итого |   | 32,368  |   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 27к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 - 2018 годов |
|  |  |
| **Замена** **ветхих газопроводных сетей** **к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.****(находящихся в муниципальной собственности)**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планом не предусмотрено |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  Итого |   |   |   |   |
| Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей. Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены.  |
|
|
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 28к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»к работе в осенне – зимний период2017 - 2018 годов |
|  |  |
| **Утверждение и корректировка схем тепло, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования** **на 01.04.2017 года**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Схемы теплоснабжения, всего  | Схемы теплоснабжения откорректированные | Схемы водоснабжения и водоотведения, всего | Схемы водоснабжения и водоотведения откорректирванные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городской округ «Вуктыл» |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

После утверждения правил ПЗЗ будут откорректированы и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».