**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 25 июля 2017 г. № 07/689**

**О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 18 апреля 2017г. № 04/328 «О подготовке жилищно – коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов»**

В целях координации органов местного самоуправления, предприятий и организаций жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» при подготовке жилищно–коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов и прохождения отопительного периода администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 18 апреля 2017г. № 04/328 «О подготовке жилищно – коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов» следующее изменение:

Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно – коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов (приложение №1) изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации

городского округа «Вуктыл» О.Б. Бузуляк

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»

от 25 июля 2017г. № 07/689

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа «Вуктыл»

от 18 апреля 2017 г. № 04/328 (приложение № 1)

**Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период**

**2017 – 2018 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  | Приложение 1 к Комплексному плану мероприятий по подготовке  жилищно-коммунального, газового и энергетического  комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 – 2018 годов | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| **Потребность**  **в финансовых средствах на ремонтно - восстановительные работы при подготовке к отопительному сезону 2017 – 2018 годов**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)** |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| |  | | --- | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  | | |  |
| **(тыс.руб)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  | | |  |
| Наименование эксплуатирующей организации (предприятие жилищно – коммунального хозяйства, администрация поселения) | Объекты теплоэнергетики (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты и т.д.) | | | | | Объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, очистные сооружения водопровода, водопроводные сети и т.д.) | | | | Объекты водоотведения (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, канализационные сети и т.д.) | | | | | Жилой фонд | | | | | | |
| Текущий ремонт | Капитальный ремонт | | Итого | | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | | Итого | Текущий ремонт | | | Капитальный ремонт | Итого | Текущий ремонт | | Капитальный ремонт | | Итого | | | |
| 1.Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис», в том числе: | 1035,00 | 19587,00 | | 20622,00 | | 150,00 | 366,00 | | 516,00 | 156,00 | | | 1144,00 | 1300,00 |  | |  | |  | | | |
| 1.1. По муниципальным объектам |  | 345,00 | | 345,00 | |  | 1608,00 | | 1608,00 |  | | |  |  |  | |  | |  | | | |
| 2. Общество с ограниченной ответстенностью «Управляющая компания «Наш Дом» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 3050,20 | |  | | 3050,20 | | | |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дом+» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 480,0 | |  | | 480,0 | | | |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 3 000,0 | |  | | 3000,0 | | | |
| 5. Товарищество собственников жилья «Комсомолец» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 2000,0 | |  | | 2 000,0 | | | |
| 6. Товарищество собственников жилья «Старожил» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 80,0 | |  | | 80,0 | | | |
| 7. Товарищество собственников жилья «Коммуна» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 176,0 | |  | | 176,0 | | | |
| 8. Товарищество собственников жилья «Библиотека» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 80,0 | |  | | 80,0 | | | |
| 9. Товарищество собственников жилья «Квадрат» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 80,0 | |  | | 80,0 | | | |
| 10. Товарищество собственников жилья «Пионерская 3» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 80,0 | |  | | 80,0 | | | |
| 11. Товарищество собственников жилья «Комсомольская 12» |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | 80,0 | |  | | 80,0 | | | |
| 1. Городской округ «Вуктыл» |  |  | |  | | 200,30 |  | |  | 75,00 | | |  |  | 700,0 | |  | |  | | | |
| Всего по городскому округу «Вуктыл» | 1035,0 | 19932,00 | | 20967,00 | | 350,30 | 1 974,00 | | 2 124,00 | 231,00 | | | 1144,00 | 1300,00 | 9106,2 | |  | | 9106,2 | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | | |
| Указываются финансовые средства, запланированные в бюджете и предприятиях жилищно – коммунального хозяйства для подготовки к отопительному зимнему периоду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 к Комплексному плану мероприятий по подготовке  жилищно-коммунального, газового и энергетического  комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 – 2018 годов | | | | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Потребность**  **в финансовых средствах на приобретение топлива к началу отопительного**  **сезона 2017 – 2018 годов**  **( не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб. с НДС) | | |  |
| Наименование коммунального потребителя (предприятия жилищно – коммунального хозяйства, администрация поселения) | Уголь | Дрова | Щепа | Мазут | Нефть | Прочее (топливные брикеты, пеллеты) | д/топливо для резервных ДГ | Итого на приобретение топлива | |  |
| ООО «Аквасервис» |  | 16 200 |  |  |  |  | 250 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Всего по городскому округу «Вуктыл» |  | 16 200 |  |  |  |  | 250 | 16 450 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3 к Комплексному плану мероприятий по подготовке  жилищно-коммунального, газового и энергетического  комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 – 2018 годов | |
| **Подготовка**  **котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2017 – 2018 годов**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального назначения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 4 |  |  |  |
| городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» УТТ и СТ | 1 |  |  |  |
| Итого |  | 5 |  |  |  |

Приложение 4  
к Комплексному плану мероприятий по подготовке

жилищно-коммунального, газового и энергетического

комплексов городского округа «Вуктыл»

к работе в осенне – зимний период

2017 – 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План**  **капитального ремонта котлоагрегатов на котельных коммунального назначения**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 годов**.   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | План всего | Эксплуатирующие предприятия: | | |  |
| Муниципальные | | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» |  |
| ЖКХ | администрация поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Городской округ «Вуктыл» | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Обращаем внимание, что количество котлоагрегатов во втором столбце должно быть равным сумме котлоагрегатов в столбцах 3-7 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 5 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
|  |  |
| **Капитальный ремонт**  **котлоагрегатов на котельных коммунального назначения**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие наименование, (номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 2 | КВГМ30-150, ДКВР20/13 |  |
|  |  |  | - |  |
|  |  |  | - |  |
| Итого |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Примечание: итоговое количество котлоагрегатов в приложении № 5 должно соответствовать количеству из приложения № 4 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 6 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **Замена котлоагрегатов**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов.**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной | Марка котла подлежащего замене | Количество | Марка устанавливаемого котла | Количество | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 7 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | |
|  |  |
|  |  |
| **Подготовка**  **центральных тепловых пунктов**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед). | Факт (ед). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 8 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Подготовка**  **тепловых сетей с выполнением регламентных работ**  **по испытаниям и ремонту**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов.**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Фактически подготовлено (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 38,094 |  |  |
| Итого |  | 38,094 |  |  |
| Учитываются тепловые сети и сети горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 9 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | |
|  |  |
| **Замена**  **ветхих тепловых сетей**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 17,15 | 0,504 |  |  |
| Итого |  | 17,15 | 0,504 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 10 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | |
|  |  |
| **Подготовка**  **водопроводных сетей**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | 75,90 |  |
| Итого |  | 75,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Приложение 11 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | |
|  |  | |
| **Замена**  **ветхих водопроводных сетей**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов.**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | | Всего ветхих сетей (км) | | План по замене (км) | | Факт (км) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | | 4,515 | | 0,167 | |  |
| Итого |  | | 4,515 | | 0,167 | |  |
| Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей.  Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены. | | | | | | | |
|
|
|
|  | |  | | Приложение 12 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | |
|  | |  | |
| **Подготовка**  **канализационных сетей**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Наименование муниципального поселения | | Эксплуатирующее предприятие | | План (км) | | Факт (км) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| Городской округ «Вуктыл» | | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | | 39,40 | |  | | |
| Итого | |  | | 39,40 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 13 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | |
|  |  |
| **Замена**  **ветхих канализационных сетей**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов**  **(не зависимо от ведомственной принадлежности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 14 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | |
|  |  |
|  |  |
| **Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2017 – 2018 годов**  **(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, товарищество собственников жилья, а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению предприятиями и организациями всех форм собственности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (тыс.м2) | Факт (тыс.м2) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Дом» | 107,6 |  |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дом+» | 16,0 |  |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | 158,19 |  |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Комсомолец» | 12,0 |  |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Старожил» | 3,90 |  |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Коммуна» | 3,90 |  |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Библиотека» | 3,08 |  |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья «Квадрат» | 3,94 |  |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья  «Пионерская 3» | 3,10 |  |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Товарищество собственников жилья  «Комсомольская 12» | 3,13 |  |  |  |
| Городской округ «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл»  (село Дутово, село Подчерье, поселок Лемтыбож, поселок Усть-Соплеск) | 20,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 334,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Данны Данные в приложении должны соответствовать данным, предоставляемых в отчете 1-ЖКХ (зима) срочная | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 15 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | |
|  |  |  |
| **План**  **приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения**  **резервных источников электроснабжения к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Объект жизнеобеспечения | Мощность (кВт) | Ответственный за приобретение и установку (эксплуатирующее предприятие, администрация) | Отметка об исполнении |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение 16 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | |
|  | |
| **План**  **создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций**  **на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2017 – 2018 годов.**   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| Наименование предприятия | | Необходимый объем резерва (тыс.руб) | | Факт создания (тыс.руб) | |  | |
| 1 | | 2 | | 3 | |  | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» | | 1500,00 | | 1500,00 | |  | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Дом» | | 200,00 | | 200,00 | |  | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дом+» | | 30,00 | | 30,00 | |  | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вуктылжилинвест» | | 500,00 | | 500,00 | |  | |
| Товарищество собственников жилья «Комсомолец» | | 150,00 | | 300,00 | |  | |
| Товарищество собственников жилья «Коммуна» | | 12,30 | | 20,00 | |  | |
| Товарищество собственников жилья «Старожил» | | 10,00 | | 10,00 | |  | |
| Товарищество собственников жилья «Библиотека» | | 10,00 | | 10,00 | |  | |
| Товарищество собственников жилья «Квадрат» | | 10,00 | | 10,00 | |  | |
| Товарищество собственников жилья «Пионерская 3» | | 10,00 | | 10,00 | |  | |
| Товарищество собственников жилья «Комсомольская 12» | | 20,00 | | 20,00 | |  | |
| Вуктыльские районные электрические сети производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала МРСК Северо-Запад" "Комиэнерго" | | 600,769 | |  | |  | |
| 600,769 | |  | |
| Городской округ «Вуктыл» | | 200,00 | | 200,00 | |  | |
| Итого | | 3253,069 | | 3253,069 | |  | |
|  |  | | Приложение 17 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | |
|  |  | |
|  |  | |
| **План**  **ликвидации нерентабельных коммунальных котельных в 2017 году**   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной | | Перевод подключенных потребителей\* | | Факт исполнения | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |  | |
| Планом не предусмотрено |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Итого |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| \*- на электроотопление, подключены к другой котельной (номер котельной), установлены индивидуальные отопительные приборы | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 18 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Потребность в топливе для котельных коммунального назначения**  **на отопительный сезон 2017 – 2018 годов.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Наименование коммунального потребления (предприятие жилищно – коммунального хозяйства, администрация поселения) | Годовая потребность в топливе | | | | | | | | | | |
| Уголь, в том числе | | | | | Мазут (тонн) | нефть (тонн) | дрова (м3) | | Щепа (м3) | Прочее (топливные брикеты, пеллеты) (тонн) |
| Д КОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | ГЖО КОМ (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Городской округ «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  | 9000,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 9000,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Указывается запас топлива, необходимый на весь отопительный период | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 19 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | |
|  |  |  |  |
| **План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения**  **на отопительный сезон 2017 - 2018 годов.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тонн) |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Марка угля | Необходимо поставить до 01.09.17г. | Остаток прошлого сезона | Поставка по месяцам | | | | факт поставки на 01.09.17г. |
| май | июнь | июль | август |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица заполняется в соответствии с заданием по подготовке к началу отопительного периода (на 45 суток по углю). Если местные органы власти устанавливают другие нормативы, то данные указываются в соответствии с ними, но внизу делается примечание с указанием сроков, на которые планируются запасы топлива, номер, дата и наименование документа. | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | Приложение 20 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
| **План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения**  **на отопительный сезон 2017 - 2018 годов.** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | (тонн) | | | |  |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | | Мазут (нефть, дизельное топливо) | | Необходимо поставить до 01.09.17г. | | Остатки прошлого сезона | | Создание запасов по месяцам | | | | | Факт поставки на 01.09.17г. | | | |  |
| июнь | | июль | | август |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
| Планом не предусмотрено | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
| Итого | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
| Таблица заполняется в соответствии с заданием по подготовке к началу отопительного периода (на 30 суток по жидкому топливу). Если местные органы власти устанавливают другие нормативы, то данные указываются в соответствии с ними, но внизу делается примечание с указанием сроков, на которые планируются запасы топлива, номер, дата и наименование документа. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Данные по мазуту, нефти и диз.топливу заполняются отдельно. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | | Приложение 21 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения**  **на отопительный сезон 2017 – 2018 годов.**   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | (куб.м) | | | |  |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие жилищно – коммунального хозяйства, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.17 г. | | Остаток прошлого сезона | | Создание запасов по месяцам | | | | | | факт поставки на 01.09.17г. | | | |  |
| июнь | | июль | | август | |  |
| ООО «Аквасервис» | 1100 | |  | |  | | 300 | | 800 | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |
| Итого | 1100 | |  | |  | | 300 | | 800 | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 22 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2017 - 2018 годов.**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (тонн) |  |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.17г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | | | факт поставки на 01.09.17г. | |
| июнь | июль | август |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Итого |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 23 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
| **Подготовка**  **электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов**  **(находящихся в муниципальной собственности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | Приложение 24 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | | | | | |
| **Замена**  **ветхих электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.**  **(находящихся в муниципальной собственности)**   |  | | --- | |  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |
| Наименование муниципального поселения | | | Эксплуатирующее предприятие | | | Всего ветхих сетей (км) | | План по замене (км) | | | Факт (км) |  | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 |  | |
|  | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| Городской округ «Вуктыл» КТП №2 село Подчерье | | | Вуктыльские РЭС ПАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» | | | 0,850 | | 0,850 | | |  |  | |
| Городской округ «Вуктыл» КТП №5 ф.2 село Подчерье | | | Вуктыльские РЭС ПАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» | | | 0,550 | | 0,55 | | |  |  | |
| Городской округ «Вуктыл» КТП №5 ф.1 село Подчерье | | | Вуктыльские РЭС ПАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» | | | 0,450 | | 0,450 | | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| Итого | | |  | | | 1,850 | | 1,850 | | |  |  | |
| Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей.  Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены. | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |  | | | Приложение 25 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | | | | | | | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **Подготовка**  **трансформаторных подстанций**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.**  **(находящихся в муниципальной собственности)**   |  | | --- | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| Наименование муниципального поселения | | Эксплуатирующее предприятие | | | План (ед). | | | | Факт (ед). | | | |  | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | |  | |
| Планом не предусмотрено | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| Итого | |  | | |  | | | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 26 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Подготовка**  **сетей газоснабжения**  **к отопительному сезону 2017 – 2018 годов**  **(находящихся в муниципальной собственности)** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Городской округ «Вуктыл» | Акционерное общество филиал «Газпром газораспределение Сыктывкар в городе Ухте» | 32,368 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого |  | 32,368 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 27 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
| **Замена**  **ветхих газопроводных сетей**  **к отопительному сезону 2017 - 2018 годов.**  **(находящихся в муниципальной собственности)**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планом не предусмотрено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей.  Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены. | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 28 к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл»  к работе в осенне – зимний период  2017 - 2018 годов | | |
|  |  |
| **Утверждение и корректировка схем тепло, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования**  **на 01.04.2017 года**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Схемы теплоснабжения, всего | Схемы теплоснабжения откорректированные | Схемы водоснабжения и водоотведения, всего | Схемы водоснабжения и водоотведения откорректирванные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городской округ «Вуктыл» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

После утверждения правил ПЗЗ будут откорректированы и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».