ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа «Вуктыл»

от 29 мая 2019 г. № 05/620

Об  утверждении   муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа  «Вуктыл» на 2019  - 2020 годы

Руководствуясь частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и Порядком утверждения краткосрочных (на три года с распределением по годам в пределах указанного срока) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 574, администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

- Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 - 2020 годы согласно приложению.

- Настоящее  постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации городского округа

«Вуктыл»- руководитель администрации

городского округа «Вуктыл»	                                                                             Г.Р. Идрисова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от 29 мая 2019 г. № 05/620

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 – 2020 годы

1.Общие положения

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019-2020 годы (далее - Краткосрочный план) разработан во исполнение постановлений Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 574 «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных  (на три года с распределением по годам в пределах указанного срока) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», от 30.12.2013 № 572 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015-2044 годы» с учетом изменений, внесенных Законом Республики Коми от 03.03.2017 № 13-РЗ в Закон Республики Коми от 03.03.2017 «Об организации проведения капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», в части дополнения перечня работ в статье 11 видов работ – установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

Краткосрочный план подлежит актуализации, в том числе с учетом уточнения лимита средств фонда капитального ремонта, сформированного Некоммерческой организацией Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за счет средств собственников, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

2. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках краткосрочного плана

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках Краткосрочного плана, с указанием технических характеристик и стоимости капитального ремонта определен в приложении № 1 к настоящему Краткосрочному плану.

3. Ресурсное обеспечение

Источником финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках Краткосрочного плана являются средства собственников помещений, уплачиваемые в виде взноса на капитальный ремонт (статья 169 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Оплата сверх предельной стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт (часть 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации).

- Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта представлен приложении № 2 к настоящему Краткосрочному плану

Приложение 1

к муниципальному Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных

домах на территории  муниципального образования городского округа  «Вуктыл» на 2019-2020 годы

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей |  | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, в рублях |  |  |  |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввод в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: жилых и нежилых помещений | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | ВСЕГО | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | за счет средств местных бюджетов |  | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. |  |  | руб. | руб. |  | руб. | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| ### Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МОГО «Вуктыл», в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Вуктыл, ул. Газовиков, дом 6 | 1993 | нет | панельный | 9 |  | 2 | 6099,20 | 4198,50 | 4198,50 | 157 | 3494166,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3494166,38 | Не позднее 31.12. 2019 г. |
| #### Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | г. Вуктыл, ул. Таежная, дом 7 | 1996 | нет | панельный | 5 |  | 4 | 5989,00 | 4186,10 | 3803,8 | 174 | 2665609,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2665609,06 | Не позднее 31.12. 2019 г. |
| 3. | г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, дом 1 | 1977 | 2010 | панельный | 5 |  | 6 | 5343,45 | 3931,90 | 3613,5 | 167 | 4789054,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4789054,20 | Не позднее 31.12.2019 |
| 4. | г. Вуктыл, п. Лемтыбож, ул. Лесная, дом 80 | 1984 | нет | брусчатый | 2 |  | 3 | 893,50 | 413,90 | 413,90 | 28 | 1646494,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1646494,20 | Не позднее 31.12.2019 |
| 5. | г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом.31 | 1991 | нет | панельный | 5 |  | 6 | 4764,10 | 2918,50 | 2664,2 | 87 | 3554733,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3554733,00 | Не позднее 31.12.2019 |
| 6. | г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, дом.2 | 1975 | нет | панельный | 5 |  | 6 | 5316,31 | 3913,00 | 3673,0 | 159 | 4766034,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4766034,00 | Не позднее 31.12.2019 |
| #### Ремонт электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 27 | 1983 | нет | панельный |  | 5 | 6 | 6274,10 | 4264,50 | 4162,1 | 170 | 1739916,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1739916,00 | Не позднее 31.12. 2019 г. |
| 8. | г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 29 | 1983 | нет | панельный |  | 5 | 6 | 6106,00 | 4256,50 | 4037,60 | 182 | 1736652,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1736652,00 | Не позднее 31.12. 2019 г. |
|  | Итого за 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24392658,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24392658,84 | Не позднее 31.12. 2019 г. |
| ### Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МОГО «Вуктыл», в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ремонт крыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Вуктыл, ул. Пионерская, дом 11 | 1972 | нет | панельный | 5 |  | 4 | 3609,70 | 2615,20 | 2268,8 | 116 | 3011504,38 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3011504,38 |  | Не позднее 31.12. 2020 г. |
| 2. | г. Вуктыл, ул. Коммунистическая 13 | 1985 | нет | панельный | 5 |  | 10 | 10863,30 | 7728,90 | 7310,10 | 304 | 6080475,90 |  |  |  |  |  |  | 6080475,90 |  | Не позднее 31.12. 2020 г. |
| 3. | г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, дом 2 | 1985 | нет | панельный | 5 |  | 4 | 6968,50 | 4338,50 | 4338,50 | 158 | 6323791,00 |  |  |  |  |  |  | 6323791,00 |  | Не позднее 31.12. 2020 г. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | г. Вуктыл, ул. Таежная, дом 1 | 1994 | нет | панельный | 9 |  | 4 | 12778,78 | 9090,30 | 9090,30 | 371 | 6557394,00 |  |  |  |  |  |  | 6557394,00 |  | Не позднее 31.12. 2020 г. |
|  | Итого за 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21973165,28 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 21973165,28 |  |  |
|  | Итого за 2019 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46365824,12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 46365824,12 |  |  |

Приложение 2

к муниципальному Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019-2020 годы

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 – 2020 годы

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт электроснабжения |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента |  | Установка общедомового прибора учета тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м |  | руб. | куб.м | руб. | шт. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ### Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО «Вуктыл» в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Вуктыл, ул. Газовиков, дом 6 | 3494166,38 | 0,00 | 1 | 3494166,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Вуктыл, ул. Таежная, дом 7 | 2665609,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,9 | 2665609,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, дом 1 | 4789054,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1129 | 4789054,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Вуктыл, п. Лемтыбож, ул. Лесная, дом 80 | 1646494,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,7 | 1646494,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 27 | 1739916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1739916,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 29 | 1736652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1736652,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом.31 | 3554733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1446,7 | 3554733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, дом.2 | 4766034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1021,7 | 4766034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого за 2019 г. | 24392658,84 | 0,00 | 1 | 3494166,38 | 5011,00 | 17421924,46 | 2 | 3476568,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО «Вуктыл» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Вуктыл, ул. Пионерская, дом 11 | 3011504,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,9 | 3011504,38 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, дом 13 | 3060475,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2154,8 | 3060475,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, дом 2 | 6323791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1493,73 | 6323791,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Вуктыл, ул. Таежная, дом 1 | 6557394,00 | 0,00 | 4 | 6557394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого за 2020 г. | 21973165,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2899,7 | 12395771,28 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого за 2019 - 2020 гг. | 46365824,12 | 0,00 | 5 | 6557394,00 | 9404,43 | 29817695,74 | 2 | 3476568,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |