**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 12 октября 2018 г. № 10/1157**

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, и подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации

городского округа «Вуктыл» В.Н. Крисанов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»

 от 12 октября 2018 года № 10/1157

**Изменения,**

**вносимые в постановление администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

В постановлении администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»:

в муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», утвержденной постановлением (приложение) (далее – муниципальная программа):

1) в паспорте муниципальной программы:

а) строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2021 годы.В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |

»;

б) строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 – 2021 годах составит 435 176 305,07 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») – 378 257 549,07 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 56 918 756,00 рублей, в том числе по годам реализации:2017 г. – 78 424 661,36 рубль, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 49 537 472,36 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 28 887 189,00 рублей;2018 г. – 80 882 116,71 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 65 394 927,71 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 15 487 189,00 рублей;2019 г. – 105 707 436,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 94 160 247,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 11 547 189,00 рублей;2020 г. – 87 331 885,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 86 334 696,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 997 189,00 рублей;2021 г. – 82 830 206,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 82 830 206,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей |

»;

 2) в паспорте подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

 а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Сроки реализации подпрограммы 1: 2017 - 2021 годы.В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются |

»;

 б) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2017 - 2021 годах составит 349 893 168,45 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 344 974 412,45 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 4 918 756,00 рублей, в том числе по годам реализации:2017 г. – 43 616 440,84 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 42 729 251,84 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 887 189,00 рублей;2018 г. – 59 991 795,61 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 58 504 606,61 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 487 189,00 рублей;2019 г. – 82 503 302,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 80 956 113,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 547 189,00 рублей;2020 г. – 81 451 424,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 80 454 235,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 997 189,00 рублей;2021 г. – 82 330 206,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»  |

»;

3) в паспорте подпрограммы «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы» муниципальной программы (далее - подпрограмма 2):

а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Сроки реализации подпрограммы 2: 2017 - 2021 годы.В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2017 - 2021 годах составит 85 283 136,62 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 33 283 136,62 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 52 000 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:2017 г. – 34 808 220,52 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 6 808 220,52 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 28 000 000,00 рублей;2018 г. – 20 890 321,10 рубль, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 6 890 321,10 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 14 000 000,00 рублей;2019 г. – 23 204 134,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 13 204 134,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 10 000 000,00 рублей;2020 г. – 5 880 461,00 рубль за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»;2021 г. – 500 000,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» |

»;

4) в приложении к муниципальной программе:

а) таблицы 1, 2 изложить в следующей редакции:

 «Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

 городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** |
| 1. | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене | процент | 47,9 | 51,1 | 45 | 38,8 | 32,7 | 26,59 | 26,59 |
| 2. | Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене | процент | 3,4 | 2,9 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3. | Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию | единиц | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** |
| Задача 1 «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан» |
| 4. | Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением  | процент | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 100 | 100 |
| 5. | Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан  | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7. | Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений | единиц | - | 8  | 8  | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Задача 2 «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов» |
| 8. | Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год | км | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9. | Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления | единиц | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 3 «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах» |
| 12. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | единиц | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |
| 13. | Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 14. | Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению  | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  16. | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности | единица | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** |
| Задача 1 «Газификация сельских населенных пунктов» |
| 17. | Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом) | км  | 4,0 | 7 | 10,75 | 12,54 | 17,35 | - | - |
| 18. | Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов  | единиц | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
| 19. | Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования  | единиц | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 20. | Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом)  | единиц | - | - | - | - | 10 | 20 | - |
| 21. | Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования | единиц | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Задача 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами» |
| 22. | Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году  |  единиц | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 23. | Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 24. | Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 25.  | Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | единиц | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |

 Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программыгородского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок  начала реализации | Срок  окончанияреализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое  описание) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** |
| Задача 1 «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»  | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2021 год | Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» | Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением;процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Благоустройство территорий городского округа «Вуктыл», улучшение качества жизни граждан  | Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2021 год | Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование.Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2021 год |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2021 год |
| Задача 2 «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов» |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)  | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2021 год | Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения | Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год; доля тепловых сетей нуждающихся в замене; доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене;доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Администрация округа «Вуктыл» | 2018 год | 2021 год | Создание благоприятных условий для населения  | Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2021 год | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению | Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления |
| Задача 3 «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах» |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Администрация округа «Вуктыл» | 2020 год | 2020 год | Улучшение условий проживания граждан | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт |
| Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |
| 10. | Основное мероприятие 4.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | Администрация округа «Вуктыл»;Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2021 год | Повышение энергетической эффективности | Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год;доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению |
| 11. | Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Управление образования АГО «Вуктыл»;Администрация округа «Вуктыл | 2017 год | 2021 год | Повышение энергетической эффективности | Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене |
| 12. | Основное мероприятие 4.3.Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества  | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2018 год | Повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности |
| **Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** |
| Задача 1 «Газификация сельских населенных пунктов» |
| 13. | Основное мероприятие 1.1.Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» |  Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2019 год | Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан | Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах;количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 14. | Основное мероприятие 1.2.Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | Администрация округа «Вуктыл» | 2018 год | 2020 год | Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов;количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование  |
| 15. | Основное мероприятие 1.3.Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Администрация округа «Вуктыл»;Управление образования АГО «Вуктыл» | 2019 год | 2021 год | Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования;количество газифицированных объектов культуры, объектов образования |
| Задача 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами» |
| 16. | Основное мероприятие 2.1.Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода | Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году; количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 17. | Основное мероприятие 2.2.Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Администрация округа «Вуктыл» | 2019 год | 2020 год | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами | Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году;количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 18. | Основное мероприятие 2.3.Строительство общественной бани в г.Вуктыл | Администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Обеспечение населения услугами бани | Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году;количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 19. | Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрация округа «Вуктыл» | 2018 год | 2021 год | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами | Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |

»;

 б) таблицы 4 - 6 изложить в следующей редакции:

 «Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

городского округа «Вуктыл» по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы,услуги(работы),показателяобъема услуги | Ед.измерения | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги(работы), руб. |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** |
| **Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»** |  |
| 1. | Наименование услуги (работы) и ее содержание:Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | единиц | x | x | x | x | x | 33 581 839,61 | 46 612 941,28 | 61 712 759,00 | 63 805 039,00 | 65 981 010,00 |
| 2. | Показатель объема услуги: | х |  |
| 3. | Содержание работников учреждения | единиц | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | x | х | х | х | х |

 Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

 (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальнаяпрограмма**  | **«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»**  | Всего | **78 424 661,36** | **80 882 116,71** | **105 707 436,00** | **87 331 885,00** | **82 830 206,00** |
| Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 77 934 661,36 | 80 572 116,71 | 105 367 436,00 | 86 987 885,00 | 82 640 206,00 |
| Соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 490 000,00 | 310 000,00 | 340 000,00 | 344 000,00 | 190 000,00 |
| 2. | **Подпрограмма 1**  | **«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | Всего | **43 616 440,84** | **59 991 795,61** | **82 503 302,00** | **81 451 424,00** | **82 330 206,00** |
|  Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 43 126 440,84 | 59 681 795,61 | 82 163 302,00 | 81 261 424,00 | 82 140 206,00 |
|  Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 490 000,00 | 310 000,00 | 340 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» |  Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 7 414 132,34 | 10 286 133,00 | 11 236 993,00 | 10 936 993,00 | 10 834 217,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 854 000,00 | 666 600,00 | 668 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 33 581 839,61 | 46 612 941,28 | 61 712 759,00 | 63 805 039,00 | 65 981 010,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 505 449,00 | 200 000,00 | 2 540 220,00 | 2 540 220,00 | 2 540 220,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 91 606,89  | 314 708,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятия 2.1. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)  | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 20 000,00 | 277 000,00 | 3 654 759,00 | 2 154 759,00 | 2 154 759,00 |
| 9. | Основное мероприятия 2.2. | Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 10. | Основное мероприятия 2.3. | Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 384 413,00 | 684 413,00 | 744 413,00 | 794 413,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятия 3.1. | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятия 4.1. | Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 275 000,00 | 463 057,50 | 1 210 758,00 | 785 000,00 | 385 000,00 |
| Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 90 000,00 | 40 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 13. | Основное мероприятия 4.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 400 000,00 | 270 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 46 942,50 | 195 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 14. | Основное мероприятия 4.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества  | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | **Подпрограмма 2** | **«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** | Всего | **34 808 220,52** | **20 890 321,10** | **23 204 134,00** | **5 880 461,00** | **500 000,00** |
| Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 34 808 220,52 | 20 890 321,10 | 23 204 134,00 | 5 726 461,00 | 500 000,00 |
| Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 31 270 532,97 | 18 700 321,10 | 14 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 1 340 000,00 | 3 969 000,00 | 3 969 000,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 1.3.  | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 3 537 687,55 | 350 000,00 | 3 558 664,00 | 649 461,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 2.2. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации  | Ответственный исполнитель –  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.3. | Строительство общественной бани в г.Вуктыл | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 86 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 2.4. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Ответственный исполнитель -  администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

(с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми)

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

 (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальнаяпрограмма**  | **«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | Всего, в том числе:  | **78 424 661,36** | **80 882 116,71** | **105 707 436,00** | **87 331 885,00** | **82 830 206,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 78 424 661,36 | 80 882 116,71 | 105 707 436,00 | 87 331 885,00 | 82 830 206,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 28 887 189,00 | 15 487 189,00 | 11 547 189,00 | 997 189,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Подпрограмма 1** | **«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | Всего, в том числе:  | **43 616 440,84** | **59 991 795,61** | **82 503 302,00** | **81 451 424,00** | **82 330 206,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 43 616 440,84 | 59 991 795,61 | 82 503 302,00 | 81 451 424,00 | 82 330 206,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 887 189,00 | 1 487 189,00 | 1 547 189,00 | 997 189,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.  | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе:  | 7 414 132,34 | 10 286 133,00 | 11 236 993,00 | 10 936 993,00 | 10 834 217,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 7 414 132,34 | 10 286 133,00 | 11 236 993,00 | 10 936 993,00 | 10 834 217,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 202 776,00 | 202 776,00 | 202 776,00 | 202 776,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе:  | 854 000,00 | 666 600,00 | 668 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 854 000,00 | 666 600,00 | 668 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Всего, в том числе:  | 33 581 839,61 | 46 612 941,28 | 61 712 759,00 | 63 805 039,00 | 65 981 010,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 33 581 839,61 | 46 612 941,28 | 61 712 759,00 | 63 805 039,00 | 65 981 010,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Всего, в том числе:  | 505 449,00 | 200 000,00 | 2 540 220,00 | 2 540 220,00 | 2 540 220,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 505 449,00 | 200 000,00 | 2 540 220,00 | 2 540 220,00 | 2 540 220,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Всего, в том числе:  | 91 606,89 | 314 708,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 91 606,89 | 314 708,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | Всего, в том числе:  | 20 000,00 | 277 000,00 | 3 654 759,00 | 2 154 759,00 | 2 154 759,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 20 000,00 | 277 000,00 | 3 654 759,00 | 2 154 759,00 | 2 154 759,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. | Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Всего, в том числе:  | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.  | Основное мероприятие 2.3. | Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Всего, в том числе:  | 384 413,00 | 684 413,00 | 744 413,00 | 794 413,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 384 413,00 | 684 413,00 | 744 413,00 | 794 413,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 384 413,00 | 684 413,00 | 744 413,00 | 794 413,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Всего, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 4.1. | Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | Всего, в том числе:  | 365 000,00 | 503 057,50 | 1 300 758,00 | 875 000,00 | 475 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 365 000,00 | 503 057,50 | 1 300 758,00 | 875 000,00 | 475 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 4.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Всего, в том числе:  | 400 000,00 | 316 942,50 | 445 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 400 000,00 | 316 942,50 | 445 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 4.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества  | Всего, в том числе:  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | **Подпрограмма 2** | **«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** | Всего, в том числе:  | **34 808 220,52** | **20 890 321,10** | **23 204 134,00** | **5 880 461,00** | **500 000,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 34 808 220,52 | 20 890 321,10 | 23 204 134,00 | 5 880 461,00 | 500 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 28 000 000,00 | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Всего, в том числе:  | 31 270 532,97 | 18 700 321,10 | 14 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 31 270 532,97 | 18 700 321,10 | 14 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 28 000 000,00 | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий  | Всего, в том числе:  | 0,00 | 1 340 000,00 | 3 969 000,00 | 3 969 000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 1 340 000,00 | 3 969 000,00 | 3 969 000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Всего, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Всего, в том числе:  | 3 537 687,55 | 350 000,00 | 3 558 664,00 | 649 461,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 3 537 687,55 | 350 000,00 | 3 558 664,00 | 649 461,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 2.2. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Всего, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 300 000,00 | 0,00  |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.3. | Строительство общественной бани в г.Вуктыл | Всего, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 86 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 86 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.  | Основное мероприятие 2.4. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе:  | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 ».