**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации городского округа «Вуктыл»**

**от 14 октября 2019 г. № 10/1298**

**О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» следующее изменение:

муниципальную программу городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года, распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, и подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» С.А. Постельга.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл» Г.Р. Идрисова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»

от 14 октября 2019 года № 10/1298

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от 14 октября 2016 года № 10/563

(приложение)

Таблица № 1

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**городского округа «Вуктыл»**

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы городского округа «Вуктыл»**

**«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОС) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОГ и ДХ)  Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОЖКХ и МК)  Отдел по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОУИ)  Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОК и НП)  Финансовый отдел администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ФО)  Сектор по спорту и молодежной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее – СС и МП)  Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» (далее - МБУ «Локомотив»)  Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее - Управление образования АГО «Вуктыл») |
| Участники муниципальной программы | - |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства. 2. Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.  2. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл», создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля тепловых сетей нуждающихся в замене.  2. Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене.  3. Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2022 годы.  В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 – 2022 годах составит 462 163 426,77 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») – 405 302 740,77 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 56 860 686,00 рублей, в том числе по годам реализации:  2017 г. – 78 424 661,36 рубль, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 49 537 472,36 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 28 887 189,00 рублей;  2018 г. – 74 615 670,85 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 59 630 979,85 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 14 984 691,00 рубль;  2019 г. – 65 032 334,20 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 54 258 538,20 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 10 773 796,00 рублей;  2020 г. – 85 637 133,30 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 84 529 628,30 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 107 505,00 рублей;  2021 г. – 79 830 566,03 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 78 723 061,03 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 107 505,00 рублей; 2022 г. – 78 623 061,03 рубль за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит содействовать:   1. созданию благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл»; 2. благоустройству территорий городского округа «Вуктыл», улучшению качества жизни граждан; 3. осуществлению финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование, повышению качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления; 4. созданию условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения; 5. созданию благоприятных условий для населения; 6. возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению; 7. улучшению условий проживания граждан; 8. повышению энергетической эффективности; 9. сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов; 10. повышению уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшению условий проживания граждан; 11. развитию коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечению безаварийного функционирования водовода; 12. созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенности коммунальными услугами; 13. обеспечению населения услугами бани; 14. повышению эффективности использования муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» |

**Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития**

1. Приоритетами реализуемой в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» муниципальной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения являются:

1) повышение эффективности муниципального управления;

2) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения;

3) развитие инженерной инфраструктуры;

4) повышение уровня благоустройства и качества условий проживания граждан.

2. Целью муниципальной программы является:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл».

3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг;

2) создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл», создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» приведены в таблице № 3.

Перечень и характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» приведены в таблице № 4.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа «Вуктыл» по муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на очередной финансовый год и плановый период приведен в таблице № 5.

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведена в таблице № 6.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведено в таблице № 7.

Таблица № 2

**ПОДПРОГРАММА**

«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»

**муниципальной программы**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»

муниципальной программы

(далее – подпрограмма 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | ОС  ОГ и ДХ  ОЖКХ и МК  ОУИ  ОК и НП  ФО  СС и МП  МБУ «Локомотив»  Управление образования АГО «Вуктыл» |
| Участники подпрограммы 1 (по согласованию) | \ - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | - |
| Цели подпрограммы 1 | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан.  2. Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.  3. Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах.  4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 1. Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением. 2. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан. 3. Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет». 4. Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений. 5. Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год. 6. Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий. 7. Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей. 8. Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления. 9. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт. 10. Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год. 11. Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению. 12. Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене. 13. Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности. 14. Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки (энергетические ресурсы). 15. Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Сроки реализации подпрограммы 1: 2017 - 2022 годы.  В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются |
| Объемы финансирования  подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2017 - 2022 годах составит 376 251 846,26 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 371 391 160,26 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 4 860 686,00 рублей, в том числе по годам реализации:  2017 г. – 43 616 440,84 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 42 729 251,84 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 887 189,00 рублей;  2018 г. – 58 981 902,73 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 57 997 211,73 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 984 691,00 рубль;  2019 г. – 50 633 850,75 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 49 860 054,75 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 773 796,00 рублей;  2020 г. – 78 544 258,98 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 77 436 753,98 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 107 505,00 рублей;  2021 г. – 72 841 448,98 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 71 733 943,98 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 107 505,00 рублей;  2022 г. – 71 633 943,98 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Реализация подпрограммы 1 будет содействовать:   1. созданию благоприятных условий для населения, в том числе для их проживания; 2. благоустройству территорий городского округа «Вуктыл»; 3. улучшению качества жизни граждан; 4. осуществлению финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование, повышению качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления; 5. созданию условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами; 6. возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению; 7. повышению энергетической эффективности; 8. повышению эффективности использования муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»; 9. сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов |

**ПОДПРОГРАММА**

«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

**муниципальной программы**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

муниципальной программы

(далее - подпрограмма 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | ОС  ОК и НП  ОЖКХ и МК  Управление образования АГО «Вуктыл» |
| Участники подпрограммы 2 (по согласованию) | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | - |
| Цели подпрограммы 2 | Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл», создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Газификация сельских населенных пунктов.  2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами |
| Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы 2 | 1. Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом).  2. Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов.  3. Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования.  4. Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом).  5. Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования.  6. Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году.  7. Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году.  8. Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году.  9. Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.  10. Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений (нарастающим итогом).  11. Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом).  12. Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений (нарастающим итогом).  13. Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Сроки реализации подпрограммы 2: 2017 - 2022 годы.  В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются |
| Объемы  финансирования  подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2017 - 2022 годах составит 85 911 580,51 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 33 911 580,51 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 52 000 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:  2017 г. – 34 808 220,52 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 6 808 220,52 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 28 000 000,00 рублей;  2018 г. – 15 633 768,12 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 1 633 768,12 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 14 000 000,00 рублей;  2019 г. – 14 398 483,45 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 4 398 483,45 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 10 000 000,00 рублей;  2020 г. – 7 092 874,32 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»;  2021 г. – 6 989 117,05 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»;  2022 г. – 6 989 117,05 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Реализация подпрограммы 2 будет содействовать:  1) повышению уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшению условий проживания граждан;  2) развитию коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечению безаварийного функционирования водовода;  3) созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенности коммунальными услугами;  4) обеспечению населения услугами бани |

Таблица № 3

Перечень и сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.  измерения | Значения индикатора (показателя) | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене | | процент | 47,9 | 51,1 | 45 | 38,8 | 32,7 | 26,59 | 26,59 | 26,59 |
| 2. | Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене | | процент | 3,4 | 2,9 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3. | Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию | | единиц | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»** | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением | процент | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| 5. | | Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | | Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | | Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений | единиц | - | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»** | | | | | | | | | | |  |
| 8. | | Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год | км | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9. | | Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий | процент | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | | Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | | Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления | единиц | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Задача 3. «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах»** | | | | | | | | | | |  |
| 12. | | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| **Задача 4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | | | | |  |
| 13. | | Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год | единиц | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 14. | | Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | | Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности | единица | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 17. | | Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки (энергетические ресурсы) | процент | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18. | | Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | процент | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»** | | | | | | | | | | | |
| 19. | | Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом) | км | 4,0 | 7 | 10,75 | 12,54 | 17,35 | 17,35 | - | - |
| 20. | | Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов | единиц | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21. | | Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22. | | Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23. | | Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»** | | | | | | | | | | | |
| 24. | | Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году | единиц | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 25. | | Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 26. | | Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 27. | | Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28. | | Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений (нарастающим итогом) | процент | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 |
| 29. | | Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом) | процент | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 |
| 30. | | Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений (нарастающим итогом) | процент | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 |
| 31. | | Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом) | процент | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 |

Таблица № 4

Перечень и характеристики

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программыгородского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП),  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок   начала  реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое   описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями  муниципальной программы  (подпрограммы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | | | | | | | |
| **Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | ОГ и ДХ  ОЖКХ и МК | 2017 год | 2022 год | Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» | Проведение комплекса работ по благоустройству территории городского округа «Вуктыл» | Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением;  процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | ОС  ОГ и ДХ  ОЖКХ и МК | 2017 год | 2022 год | Благоустройство территорий городского округа «Вуктыл», улучшение качества жизни граждан | Проведение комплекса работ по реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | МБУ «Локомотив» | 2017 год | 2022 год | Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование.  Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.  Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | МБУ «Локомотив» | 2017 год | 2022 год | Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств) |
| 5. | Основное мероприятие 1.5.  Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | МБУ «Локомотив» | 2017 год | 2022 год | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
| **Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»** | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.  Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | ОГ и ДХ  ОЖКХ и МК | 2017 год | 2022 год | Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения | Проведение комплекса работ по капитальному ремонту (ремонту) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонту и восстановлению колодцев, решеток ливневой канализации) | Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год;  доля тепловых сетей нуждающихся в замене;  доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене;  доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.  Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | ОЖКХ и МК | 2019 год | 2022 год | Создание благоприятных условий для населения | Проведение комплекса работ по демонтажу бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.  Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | ОЖКХ и МК | 2017 год | 2022 год | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению | Приобретение твердого топлива | Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления |
| **Задача 3. «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах»** | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 3.1.  Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | ОС | 2021 год | 2021 год | Улучшение условий проживания граждан | Проведение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт |
| **Задача 4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | |
| 10. | Основное мероприятие 4.1.  Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | ОУИ  ОЖКХ и МК  ОК и НП  Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2022 год | Повышение энергетической эффективности | Проведение комплекса работ по оснащению объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год;  доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению |
| 11. | Основное мероприятие 4.2.  Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Управление образования АГО «Вуктыл»;  ОК и НП | 2017 год | 2022 год | Повышение энергетической эффективности | Проведение комплекса работ по замене ламп накаливания на энергосберегающие | Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене |
| 12. | Основное мероприятие 4.3.  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | ОЖКХ и МК | 2017 год | 2018 год | Повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Оформление технического и кадастровых паспортов на бесхозяйные объекты недвижимости, используемого для передачи электрической энергии, постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии, признания права муниципальной собственности объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности |
| 13. | Основное мероприятие 4.4. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | ФО  ОК и НП  СС и МП  Управление образования АГО «Вуктыл» | 2019 год | 2022 год | Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов | Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов | Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки (энергетические ресурсы); процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| **Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** | | | | | | | |
| **Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»** | | | | | | | |
| 14. | Основное мероприятие 1.1.  Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | ОС | 2017 год | 2020 год | Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан | Газификация жилых домов с. Дутово | Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах;  количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 15. | Основное мероприятие 1.2.  Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | ОС | 2018 год | 2022 год | Проведение комплекса работ по оборудованию жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработке проектно-сметной документации, в том числе получению технических условий | Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов;  количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование |
| 16. | Основное мероприятие 1.3.  Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | ОК и НП Управление образования АГО «Вуктыл» | 2022 год | 2022 год | Разработка проектно-сметной документации на газификацию объектов культуры, объектов образования;  газифицирование объектов культуры, объектов образования | Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования;  количество газифицированных объектов культуры, объектов образования |
| **Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами»** | | | | | | | |
| 17. | Основное мероприятие 2.1.  Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | ОС | 2017 год | 2020 год | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода | Проведение комплекса работ по строительству водовода «Подчерье-Вуктыл» | Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году; количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 18. | Основное мероприятие 2.2.  Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | ОС | 2019 год | 2022 год | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами | Проведение комплекса работ по строительству установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработке проектно-сметной документации, прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации | Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году;  количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 19. | Основное мероприятие 2.3.  Строительство общественной бани в г.Вуктыл | ОС | 2017 год | 2018 год | Обеспечение населения услугами бани | Проведение комплекса работ по строительству общественной бани в г.Вуктыл | Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году;  количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |
| 20. | Основное мероприятие 2.4.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ОЖКХ и МК | 2019 год | 2022 год | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами | Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
| 21. | Основное мероприятие 2.5. Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл» | ОС | 2021 год | 2022 год | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами | Проведение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по реконструкции очистных сооружений, устройству блочно-модульной котельной | Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений;  процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной;  процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений;  процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной |

Таблица № 5

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

городского округа «Вуктыл» по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуги  (работы),  показателя  объема услуги (работы) | Ед.  измерения | Значение показателя объема услуги | | | | | | Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги  (работы), руб. | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | единиц | x | x | x | x | x | x | 33 581 839,61 | 45 824 712,28 | 39 684 832,89 | 58 237 955,98 | 58 237 955,98 | 58 237 955,98 |
| 2. | | Показатель объема услуги: | х |  | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Содержание работников учреждения | единиц | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | x | x | х | х | х | х |

Таблица № 6

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее – ВЦП),  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) | | | | | | |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальная программа** | **«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | **Всего** | **462 163 426,77** | **78 424 661,36** | **74 615 670,85** | **65 032 334,20** | **85 637 133,30** | **79 830 566,03** | **78 623 061,03** |
| Ответственный исполнитель -  ОС | 460 453 426,77 | 77 934 661,36 | 74 305 670,85 | 64 692 334,20 | 85 447 133,30 | 79 640 566,03 | 78 433 061,03 |
| Соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 1 710 000,00 | 490 000,00 | 310 000,00 | 340 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 2. | **Подпрограм ма 1** | **«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | **Всего** | **376 251 846,26** | **43 616 440,84** | **58 981 902,73** | **50 633 850,75** | **78 544 258,98** | **72 841 448,98** | **71 633 943,98** |
| ОС  ОГ и ДХ  ОЖКХ и МК  ОУИ  ОК и НП  ФО  СС и МП  МБУ «Локомотив» | 374 541 846,26 | 43 126 440,84 | 58 671 902,73 | 50 293 850,75 | 78 354 258,98 | 72 651 448,98 | 71 443 943,98 |
| Управление образования АГО «Вуктыл» | 1 710 000,00 | 490 000,00 | 310 000,00 | 340 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | ОГ и ДХ  ОЖКХ и МК | 49 905 330,46 | 7 414 132,34 | 11 131 752,12 | 6 479 898,00 | 8 495 930,00 | 8 345 930,00 | 8 037 688,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | ОС  ОГ и ДХ  ОЖКХ и МК | 3 395 410,00 | 854 000,00 | 666 600,00 | 334 000,00 | 1 100 810,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | МБУ «Локомотив» | 293 805 252,72 | 33 581 839,61 | 45 824 712,28 | 39 684 832,89 | 58 237 955,98 | 58 237 955,98 | 58 237 955,98 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | МБУ «Локомотив» | 11 710 349,00 | 505 449,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 668 300,00 | 3 668 300,00 | 3 668 300,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | МБУ «Локомотив» | 683 511,08 | 91 606,89 | 314 708,33 | 277 195,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятия 2.1. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | ОГ и ДХ  ОЖКХ и МК | 8 574 759,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 654 759,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 |
| 9. | Основное мероприятия 2.2. | Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | ОЖКХ и МК | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10. | Основное мероприятия 2.3. | Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | ОЖКХ и МК | 2 330 476,00 | 384 413,00 | 180 130,00 | 167 407,00 | 799 263,00 | 799 263,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятия 3.1. | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятия 4.1. | Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | ОУИ  ОЖКХ и МК  ОК и НП | 3 069 815,50 | 275 000,00 | 307 057,50 | 1 360 758,00 | 657 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| Управление образования АГО «Вуктыл» | 490 000,00 | 90 000,00 | 40 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 13. | Основное мероприятия 4.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Управление образования АГО «Вуктыл» | 1 220 000,00 | 400 000,00 | 270 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ОК и НП | 466 942,50 | 0,00 | 46 942,50 | 135 000,00 | 195 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 14. | Основное мероприятия 4.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | ОЖКХ и МК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Основное мероприятие 4.4. | Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | ФО  ОК и НП  СС и МП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования АГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | **Подпрограм ма 2** | **«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** | **Всего** | **85 911 580,51** | **34 808 220,52** | **15 633 768,12** | **14 398 483,45** | **7 092 874,32** | **6 989 117,05** | **6 989 117,05** |
| ОС  ОК и НП  ОЖКХ и МК | 85 911 580,51 | 34 808 220,52 | 15 633 768,12 | 14 398 483,45 | 7 092 874,32 | 6 989 117,05 | 6 989 117,05 |
| Управление образования АГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | ОС | 59 096 792,02 | 31 270 532,97 | 15 241 496,69 | 11 184 762,36 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | ОС | 6 157 322,24 | 0,00 | 90 000,00 | 1 599 971,09 | 1 489 117,05 | 1 489 117,05 | 1 489 117,05 |
| 19. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | ОК и НП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования АГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | ОС | 8 057 466,25 | 3 537 687,55 | 302 271,43 | 513 750,00 | 3 703 757,27 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.2. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | ОС | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 2.3. | Строительство общественной бани в г.Вуктыл | ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Основное мероприятие 2.4. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ОЖКХ и МК | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 24. | Основное мероприятие 2.5. | Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл» | ОС | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |

Таблица № 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования

городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее – ВЦП), основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, руб. | | | | | | |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальная программа** | **«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | **Всего, в том числе:** | | **462 163 426,77** | **78 424 661,36** | **74 615 670,85** | **65 032 334,20** | **85 637 133,30** | **79 830 566,03** | **78 623 061,03** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 462 163 426,77 | 78 424 661,36 | 74 615 670,85 | 65 032 334,20 | 85 637 133,30 | 79 830 566,03 | 78 623 061,03 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 56 860 686,00 | 28 887 189,00 | 14 984 691,00 | 10 773 796,00 | 1 107 505,00 | 1 107 505,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Подпрограмма 1** | **«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»** | **Всего, в том числе:** | | **376 251 846,26** | **43 616 440,84** | **58 981 902,73** | **50 633 850,75** | **78 544 258,98** | **72 841 448,98** | **71 633 943,98** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 376 251 846,26 | 43 616 440,84 | 58 981 902,73 | 50 633 850,75 | 78 544 258,98 | 72 841 448,98 | 71 633 943,98 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 4 860 686,00 | 887 189,00 | 984 691,00 | 773 796,00 | 1 107 505,00 | 1 107 505,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе:** | | **49 905 330,46** | **7 414 132,34** | **11 131 752,12** | **6 479 898,00** | **8 495 930,00** | **8 345 930,00** | **8 037 688,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 49 905 330,46 | 7 414 132,34 | 11 131 752,12 | 6 479 898,00 | 8 495 930,00 | 8 345 930,00 | 8 037 688,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 1 330 210,00 | 202 776,00 | 204 561,00 | 306 389,00 | 308 242,00 | 308 242,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | **Всего, в том числе:** | | **3 395 410,00** | **854 000,00** | **666 600,00** | **334 000,00** | **1 100 810,00** | **220 000,00** | **220 000,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 3 395 410,00 | 854 000,00 | 666 600,00 | 334 000,00 | 1 100 810,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | **Всего, в том числе:** | | **293 805 252,72** | **33 581 839,61** | **45 824 712,28** | **39 684 832,89** | **58 237 955,98** | **58 237 955,98** | **58 237 955,98** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | **293 805 252,72** | 33 581 839,61 | 45 824 712,28 | 39 684 832,89 | 58 237 955,98 | 58 237 955,98 | 58 237 955,98 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | **Всего, в том числе:** | | **11 710 349,00** | **505 449,00** | **200 000,00** | **0,00** | **3 668 300,00** | **3 668 300,00** | **3 668 300,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 11 710 349,00 | 505 449,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 668 300,00 | 3 668 300,00 | 3 668 300,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | **Всего, в том числе:** | | **683 511,08** | **91 606,89** | **314 708,33** | **277 195,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 683 511,08 | 91 606,89 | 314 708,33 | 277 195,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | **Всего, в том числе:** | | **8 574 759,00** | **20 000,00** | **0,00** | **1 654 759,00** | **5 000 000,00** | **1 000 000,00** | **900 000,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 8 574 759,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 654 759,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. | Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | **Всего, в том числе:** | | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. | Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | **Всего, в том числе:** | | **2 330 476,00** | **384 413,00** | **180 130,00** | **167 407,00** | **799 263,00** | **799 263,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 2 330 476,00 | 384 413,00 | 180 130,00 | 167 407,00 | 799 263,00 | 799 263,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 2 330 476,00 | 384 413,00 | 180 130,00 | 167 407,00 | 799 263,00 | 799 263,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | **Всего, в том числе:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 4.1. | Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | **Всего, в том числе:** | | **3 559 815,50** | **365 000,00** | **347 057,50** | **1 450 758,00** | **747 000,00** | **325 000,00** | **325 000,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 3 559 815,50 | 365 000,00 | 347 057,50 | 1 450 758,00 | 747 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 4.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | **Всего, в том числе:** | | **1 686 942,50** | **400 000,00** | **316 942,50** | **385 000,00** | **295 000,00** | **145 000,00** | **145 000,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 1 686 942,50 | 400 000,00 | 316 942,50 | 385 000,00 | 295 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 4.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | **Всего, в том числе:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Основное мероприятие 4.4. | Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | **Всего, в том числе:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | **Подпрограм ма 2** | **«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»** | **Всего, в том числе:** | | **85 911 580,51** | **34 808 220,52** | **15 633 768,12** | **14 398 483,45** | **7 092 874,32** | **6 989 117,05** | **6 989 117,05** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 85 911 580,51 | 34 808 220,52 | 15 633 768,12 | 14 398 483,45 | 7 092 874,32 | 6 989 117,05 | 6 989 117,05 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 52 000 000,00 | 28 000 000,00 | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | **Всего, в том числе:** | | **59 096 792,02** | **31 270 532,97** | **15 241 496,69** | **11 184 762,36** | **1 400 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 59 096 792,02 | 31 270 532,97 | 15 241 496,69 | 11 184 762,36 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 52 000 000,00 | 28 000 000,00 | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | **Всего, в том числе:** | | **6 157 322,24** | **0,00** | **90 000,00** | **1 599 971,09** | **1 489 117,05** | **1 489 117,05** | **1 489 117,05** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 6 157 322,24 | 0,00 | 90 000,00 | 1 599 971,09 | 1 489 117,05 | 1 489 117,05 | 1 489 117,05 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | **Всего, в том числе:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | **Всего, в том числе:** | | **8 057 466,25** | **3 537 687,55** | **302 271,43** | **513 750,00** | **3 703 757,27** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 8 057 466,25 | 3 537 687,55 | 302 271,43 | 513 750,00 | 3 703 757,27 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.2. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | **Всего, в том числе:** | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 2.3. | Строительство общественной бани в г.Вуктыл | **Всего, в том числе:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Основное мероприятие 2.4. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | **Всего, в том числе:** | | **2 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Основное мероприятие 2.5. | Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл» | **Всего, в том числе:** | | **10 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** |
| Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
|  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».