ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа «Вуктыл»

от 14 октября 2019 г. № 10/1299

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

- Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной   программы   городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» следующее изменение:

муниципальную программу городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года, распространяется на правоотношение, возникшие при формировании бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, и подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» С.А. Постельга.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл»                                                       Г.Р. Идрисова

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»

от 14 октября 2019 г. № 10/1299

- «УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от 14 октября 2016 г. № 10/555

- (приложение)

Таблица № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»

(далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОГиДХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Управление образования АГО «Вуктыл»); Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее – МКУ «АХО»); Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» (далее – СПРПиТ) |
| Участники муниципальной программы | Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отделения Министерства внутренних дел России по городу Вуктылу (далее – ОГИБДД) (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. 2. Организация транспортного обслуживания. 3. Повышение безопасности дорожного движения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл». 3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года). 3. Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2022 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 - 2022 годах составит 541 080 302,78 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») – 537 627 602,78 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3 452 700,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. – 23 274 485,31 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 22 225 285,31 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 049 200,00 рублей; 2018 г. – 27 973 467,11 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 26 927 967,11 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 045 500,00 рублей; 2019 г. – 35 891 585,82 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 34 533 585,82 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 358 000,00 рублей; 2020 г. – 203 680 252,59 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 203 680 252,59 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2021 г. – 127 915 542,28 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 127 915 542,28 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2022 г. – 122 344 969,67 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 122 344 969,67 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит содействовать: 1) сохранению и повышению качества автодорожной сети городского округа «Вуктыл» за счет проведения капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) обеспечению круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания автомобильных дорог протяженностью 60,8 км, в том числе мостовых сооружений на них; 3) обеспечению транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км; 4) наличию правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения; 5) сохранению и повышению качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечению ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта); 6) наличию и реализации народных проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»; 7) обеспечению функционирования не менее 6 маршрутов автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» ежегодно; 8) созданию комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным транспортом; 9) рациональному использованию, содержанию и эксплуатации судов внутреннего водного плавания; 10) обеспечению круглогодичной доступности населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом; 11) снижению числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 12) отсутствию детской смертности в дорожно – транспортных происшествиях; 13) повышению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; 14) обеспечению безопасности дорожного движения, устранение помех движения транспорта и пешеходов |

- Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития

1. Приоритетами реализуемой в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются развитие транспортной системы городского округа «Вуктыл», обеспечение безопасности жизнедеятельности.

2. Целью муниципальной программы является обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1) развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования  улично – дорожной сети,  зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;

2) создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл»;

3) снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» приведены в таблице № 3.

Перечень и характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» приведены в таблице № 4.

Таблица № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа «Вуктыл» по муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на очередной финансовый год и плановый период» не ведется.

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»  за счет средств  бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведена в таблице № 6.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведены в таблице № 7.

Таблица № 2

ПОДПРОГРАММА

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» муниципальной программы

(далее - подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | ОГиДХ |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 1 (по согласованию) | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | - |
| Цели подпрограммы 1 | Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ |
| Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 1. Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом). 3. Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети. 4. Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Сроки реализации подпрограммы 1: 2017 – 2022 годы. В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются |
| Объемы финансирования подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2017 - 2022 годах составит 450 806 766,40 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 447 354 066,40 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3 452 700,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. – 12 628 030,78 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 11 578 830,78 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 049 200,00 рублей; 2018 г. – 15 639 702,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 14 594 202,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 045 500,00 рублей; 2019 г. – 18 413 813,97 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 17 055 813,97 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 358 000,00 рублей; 2020 г. – 185 335 180,45 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2021 г. – 112 221 422,78 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2022 г. – 106 568 616,42 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Реализация подпрограммы 1 позволит содействовать: 1) сохранению и повышению качества автодорожной сети городского округа «Вуктыл» за счет проведения капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) обеспечению круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания автомобильных дорог протяженностью 60,8 км, в том числе мостовых сооружений на них; 3) обеспечению транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км; 4) наличию правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения; 5) сохранению и повышению качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечению ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта); 6) наличию и реализации народных проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» |

ПОДПРОГРАММА

«Организация транспортного обслуживания»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация транспортного обслуживания»

муниципальной программы

(далее - подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | ОГиДХ МКУ «АХО» СПРПиТ |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 2 (по согласованию) | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | - |
| Цели подпрограммы 2 | Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл» |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Организация предоставления транспортных услуг. 2. Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | 1. Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл». 2. Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов. 3. Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов. 4. Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. 5. Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Сроки реализации подпрограммы 2: 2017 - 2022 годы. В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются |
| Объемы финансирования подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2017 – 2022 годах составит 83 173 273,73 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. – 10 072 440,31 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2018 г. – 10 734 073,88 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2019 г. – 15 209 203,85 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2020 г. – 17 018 651,69 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2021 г. – 15 064 452,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2022 г. 15 074 452,00 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Выполнение подпрограммы 2 позволит: 1) создать комфортные условия при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным транспортом; 2) обеспечить функционирование не менее 6 маршрутов автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» ежегодно; 3) рационально использовать, содержать и эксплуатировать суда внутреннего водного плавания; 4) обеспечить круглогодичную доступность населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом |

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»

муниципальной программы

(далее - подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | ОГиДХ Управление образования АГО «Вуктыл» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 3 (по согласованию) | ОГИБДД (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | - |
| Цели подпрограммы 3 | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 3. Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов. 4. Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | 1. Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 2. Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения. 3. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 4. Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 5. Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом). 6. Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием. 7. Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. 8. Количество разработанных проектов организации дорожного движения. 9. Количество эвакуированного автотранспорта |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | Сроки реализации подпрограммы 3: 2017 - 2022 годы. В ходе реализации подпрограммы 3 этапы не выделяются |
| Объемы финансирования подпрограммы 3 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2017 – 2022 годах составит 7 100 262,65 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. – 574 014,22 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2018 г. – 1 599 691,23 рубль за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2019 г. – 2 268 568,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2020 г. – 1 326 420,45 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2021 г. – 629 667,50 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2022 г. – 701 901,25 рубль за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Реализация подпрограммы 3 позволит содействовать: 1) снижению числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 2) отсутствию детской смертности в дорожно – транспортных происшествиях; 3) повышению безопасности дорожного движения на улично - дорожной сети; 4) обеспечению безопасности дорожного движения, устранению помех движения транспорта и пешеходов |

Таблица № 3

Перечень и сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | процент | 12 | 12 | 12 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 2. | Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) |  | процент | 45,5 | 45,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 3. | Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | человек | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году | км |  | 18,175 | 18,175 | 18,175 | 18,175 | 18,175 | 18,175 | 18,175 | 18,175 |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | процент |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 65,6 | - | - | - | - |
| 6. | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети | процент |  | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | процент |  | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Организация предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» | единиц |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов | единиц |  | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 10. | Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов | процент |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | единиц |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения | единиц |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | единиц |  | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 |
| 17. | Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) | единиц |  | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием | процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | процент |  | - | - | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Количество разработанных проектов организации дорожного движения | единиц |  | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Задача 4 «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество эвакуированного автотранспорта | единиц |  | - | - | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | 15 |

- Таблица № 4

Перечень и характеристики

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | ОГиДХ | 2017 год | 2022 год | Сохранение и повышение качества автодорожной сети городского округа «Вуктыл» за счет проведения капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проведение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществлению строительного контроля за выполнением работ, разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | ОГиДХ | 2017 год | 2022 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания автомобильных дорог протяженностью 60,8 км, в том числе мостовых сооружений на них | Проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | ОГиДХ | 2017 год | 2022 год | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км | Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | ОГиДХ | 2017 год | 2018 год | Наличие правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение правоустанавливающими документами на автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» (технические планы) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | ОГиДХ | 2017 год | 2022 год | Сохранение и повышение качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта) | Проведение комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | ОГиДХ | 2017 год | 2022 год | Наличие и реализация народных проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Проведение комплекса работ по реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | СПРПиТ | 2017 год | 2022 год | Создание комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным транспортом. Обеспечение функционирования не менее 6 маршрутов автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» ежегодно | Проведение комплекса работ по осуществлению перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл»; доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) |
| 8. | Основное мероприятие 1.2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | СПРПиТ | 2017 год | 2022 год | Создание комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным транспортом | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим услуги населению водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» в период навигации | Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов |
| 9. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | МКУ «АХО» | 2017 год | 2022 год | Рациональное использование, содержание и эксплуатация судов внутреннего водного плавания | Проведение комплекса работ по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов |
| Задача 2. «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | СПРПиТ | 2017 год | 2022 год | Создание комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным транспортом | Проведение комплекса работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож |
| 11. | Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | ОГиДХ | 2019 год | 2022 год | Обеспечение круглогодичной доступности населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом | Проведение комплекса работ по содержанию части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла |
|  |  | СПРПиТ | 2017 год | 2018 год |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | ОГиДХ | 2017 год | 2022 год | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения; проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения |
| 13. | Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | ОГиДХ | 2017 год | 2022 год |  | Организация и проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения |  |
| Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2022 год | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | Проведение муниципального конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом); число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 15. | Основное мероприятие 2.2. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2022 год |  | Участие команды победителя муниципального конкурса-соревнования в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.3. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2022 год |  | Проведение лекций, занятий, бесед на тему безопасности дорожного движения |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.4. Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2022 год |  | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» мобильными городками |  |
| Задача 3. «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | ОГиДХ Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2022 год | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Проведение комплекса работ по обустройству и содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения | Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием; доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений; количество разработанных проектов организации дорожного движения |
| Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | ОГиДХ | 2017 год | 2022 год | Обеспечение безопасности дорожного движения, устранение помех движения транспорта и пешеходов | Организация работ по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Количество эвакуированного автотранспорта |

- Таблица № 6

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»

за счет средств  бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего | 541 080 302,78 | 23 274 485,31 | 27 973 467,11 | 35 891 585,82 | 203 680 252,59 | 127 915 542,28 | 122 344 969,67 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – ОГиДХ | 459 593 529,05 | 13 198 545,00 | 17 069 393,23 | 21 147 381,97 | 187 126 600,90 | 113 316 090,28 | 107 735 517,67 |
|  |  |  | Соисполнитель – Управление образования АГО «Вуктыл» | 313 500,00 | 3 500,00 | 170 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Соисполнитель – МКУ «АХО» | 51 927 603,49 | 7 456 305,22 | 7 188 443,42 | 7 407 004,85 | 10 219 950,00 | 9 827 950,00 | 9 827 950,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - СПРПиТ | 29 245 670,24 | 2 616 135,09 | 3 545 630,46 | 7 302 199,00 | 6 298 701,69 | 4 736 502,00 | 4 746 502,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | Всего | 450 806 766,40 | 12 628 030,78 | 15 639 702,00 | 18 413 813,97 | 185 335 180,45 | 112 221 422,78 | 106 568 616,42 |
|  |  |  | ОГиДХ | 450 806 766,40 | 12 628 030,78 | 15 639 702,00 | 18 413 813,97 | 185 335 180,45 | 112 221 422,78 | 106 568 616,42 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | ОГиДХ | 139 349 290,64 | 3 266 867,70 | 4 193 285,94 | 1 398 193,18 | 76 392 604,00 | 31 894 080,00 | 22 204 259,82 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | ОГиДХ | 75 909 086,73 | 4 120 000,00 | 5 317 170,38 | 6 194 180,00 | 23 679 934,97 | 18 807 659,38 | 17 790 142,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | ОГиДХ | 2 457 817,00 | 790 248,00 | 788 600,00 | 798 323,00 | 40 323,00 | 40 323,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | ОГиДХ | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | ОГиДХ | 231 550 622,03 | 4 116 915,08 | 4 942 545,68 | 9 351 267,79 | 85 154 318,48 | 61 411 360,40 | 66 574 214,60 |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | ОГиДХ | 1 491 950,00 | 334 000,00 | 350 100,00 | 671 850,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания» | Всего | 83 173 273,73 | 10 072 440,31 | 10 734 073,88 | 15 209 203,85 | 17 018 651,69 | 15 064 452,00 | 15 074 452,00 |
|  |  |  | ОГиДХ | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | МКУ «АХО» | 51 927 603,49 | 7 456 305,22 | 7 188 443,42 | 7 407 004,85 | 10 219 950,00 | 9 827 950,00 | 9 827 950,00 |
|  |  |  | СПРПиТ | 29 245 670,24 | 2 616 135,09 | 3 545 630,46 | 7 302 199,00 | 6 298 701,69 | 4 736 502,00 | 4 746 502,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | СПРПиТ | 20 866 955,58 | 2 000 000,00 | 2 274 949,58 | 3 200 000,00 | 4 464 002,00 | 4 464 002,00 | 4 464 002,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | СПРПиТ | 5 424 398,69 | 0,00 | 0,00 | 3 852 199,00 | 1 572 199,69 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | МКУ «АХО» | 51 927 603,49 | 7 456 305,22 | 7 188 443,42 | 7 407 004,85 | 10 219 950,00 | 9 827 950,00 | 9 827 950,00 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | СПРПиТ | 1 569 537,57 | 276 840,84 | 225 196,73 | 250 000,00 | 262 500,00 | 272 500,00 | 282 500,00 |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | ОГиДХ | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | СПРПиТ | 1 384 778,40 | 339 294,25 | 1 045 484,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 7 100 262,65 | 574 014,22 | 1 599 691,23 | 2 268 568,00 | 1 326 420,45 | 629 667,50 | 701 901,25 |
|  |  |  | ОГиДХ | 6 786 762,65 | 570 514,22 | 1 429 691,23 | 2 233 568,00 | 1 291 420,45 | 594 667,50 | 666 901,25 |
|  |  |  | Управление образования АГО «Вуктыл» | 313 500,00 | 3 500,00 | 170 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | ОГиДХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | ОГиДХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Управление образования АГО «Вуктыл» | 53 500,00 | 3 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 19. | Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Управление образования АГО «Вуктыл» | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 20. | Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Управление образования АГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.4. | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление образования АГО «Вуктыл» | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 22. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | ОГиДХ | 6 252 174,78 | 570 514,22 | 1 421 846,11 | 2 183 568,00 | 1 175 846,45 | 450 200,00 | 450 200,00 |
|  |  |  | Управление образования АГО «Вуктыл» | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Основное мероприятие 4.1. | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | ОГиДХ | 534 587,87 | 0,00 | 7 845,12 | 50 000,00 | 115 574,00 | 144 467,50 | 216 701,25 |

Таблица № 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования

городского округа «Вуктыл»  на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее – ВЦП), основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: | 541 080 302,78 | 23 274 485,31 | 27 973 467,11 | 35 891 585,82 | 203 680 252,59 | 127 915 542,28 | 122 344 969,67 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 541 080 302,78 | 23 274 485,31 | 27 973 467,11 | 35 891 585,82 | 203 680 252,59 | 127 915 542,28 | 122 344 969,67 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 3 452 700,00 | 1 049 200,00 | 1 045 500,00 | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: | 450 806 766,40 | 12 628 030,78 | 15 639 702,00 | 18 413 813,97 | 185 335 180,45 | 112 221 422,78 | 106 568 616,42 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 450 806 766,40 | 12 628 030,78 | 15 639 702,00 | 18 413 813,97 | 185 335 180,45 | 112 221 422,78 | 106 568 616,42 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 3 452 700,00 | 1 049 200,00 | 1 045 500,00 | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Всего, в том числе: | 139 349 290,64 | 3 266 867,70 | 4 193 285,94 | 1 398 193,18 | 76 392 604,00 | 31 894 080,00 | 22 204 259,82 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 139 349 290,64 | 3 266 867,70 | 4 193 285,94 | 1 398 193,18 | 76 392 604,00 | 31 894 080,00 | 22 204 259,82 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Всего, в том числе: | 75 909 086,73 | 4 120 000,00 | 5 317 170,38 | 6 194 180,00 | 23 679 934,97 | 18 807 659,38 | 17 790 142,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 75 909 086,73 | 4 120 000,00 | 5 317 170,38 | 6 194 180,00 | 23 679 934,97 | 18 807 659,38 | 17 790 142,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 2 457 817,00 | 790 248,00 | 788 600,00 | 798 323,00 | 40 323,00 | 40 323,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 2 457 817,00 | 790 248,00 | 788 600,00 | 798 323,00 | 40 323,00 | 40 323,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 2 252 700,00 | 749 200,00 | 745 500,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Всего, в том числе: | 231 550 622,03 | 4 116 915,08 | 4 942 545,68 | 9 351 267,79 | 85 154 318,48 | 61 411 360,40 | 66 574 214,60 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 231 550 622,03 | 4 116 915,08 | 4 942 545,68 | 9 351 267,79 | 85 154 318,48 | 61 411 360,40 | 66 574 214,60 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 1 491 950,00 | 334 000,00 | 350 100,00 | 671 850,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 1 491 950,00 | 334 000,00 | 350 100,00 | 671 850,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания» | Всего, в том числе: | 83 173 273,73 | 10 072 440,31 | 10 734 073,88 | 15 209 203,85 | 17 018 651,69 | 15 064 452,00 | 15 074 452,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 83 173 273,73 | 10 072 440,31 | 10 734 073,88 | 15 209 203,85 | 17 018 651,69 | 15 064 452,00 | 15 074 452,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Всего, в том числе: | 20 866 955,58 | 2 000 000,00 | 2 274 949,58 | 3 200 000,00 | 4 464 002,00 | 4 464 002,00 | 4 464 002,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 20 866 955,58 | 2 000 000,00 | 2 274 949,58 | 3 200 000,00 | 4 464 002,00 | 4 464 002,00 | 4 464 002,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 5 424 398,69 | 0,00 | 0,00 | 3 852 199,00 | 1 572 199,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 5 424 398,69 | 0,00 | 0,00 | 3 852 199,00 | 1 572 199,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Всего, в том числе: | 51 927 603,49 | 7 456 305,22 | 7 188 443,42 | 7 407 004,85 | 10 219 950,00 | 9 827 950,00 | 9 827 950,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 51 927 603,49 | 7 456 305,22 | 7 188 443,42 | 7 407 004,85 | 10 219 950,00 | 9 827 950,00 | 9 827 950,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Всего, в том числе: | 1 569 537,57 | 276 840,84 | 225 196,73 | 250 000,00 | 262 500,00 | 272 500,00 | 282 500,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 1 569 537,57 | 276 840,84 | 225 196,73 | 250 000,00 | 262 500,00 | 272 500,00 | 282 500,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Всего, в том числе: | 3 384 778,40 | 339 294,25 | 1 045 484,15 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 3 384 778,40 | 339 294,25 | 1 045 484,15 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | 7 100 262,65 | 574 014,22 | 1 599 691,23 | 2 268 568,00 | 1 326 420,45 | 629 667,50 | 701 901,25 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 7 100 262,65 | 574 014,22 | 1 599 691,23 | 2 268 568,00 | 1 326 420,45 | 629 667,50 | 701 901,25 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Всего, в том числе: | 53 500,00 | 3 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 53 500,00 | 3 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Всего, в том числе: | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.4. | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Всего, в том числе: | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Всего, в том числе: | 6 402 174, 78 | 570 514,22 | 1 571 846,11 | 2 183 568,00 | 1 175 846,45 | 450 200,00 | 450 200,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 6 402 174, 78 | 570 514,22 | 1 571 846,11 | 2 183 568,00 | 1 175 846,45 | 450 200,00 | 450 200,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Основное мероприятие 4.1. | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Всего, в том числе: | 534 587,87 | 0,00 | 7 845,12 | 50 000,00 | 115 574,00 | 144 467,50 | 216 701,25 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 534 587,87 | 0,00 | 7 845,12 | 50 000,00 | 115 574,00 | 144 467,50 | 216 701,25 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».