ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа «Вуктыл»

от 26 мая 2016 г. № 05/85
О подготовке жилищно – коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016 – 2017 годов и утратившим силу постановления администрации муниципального района «Вуктыл» от 25 марта 2016 года № 03/224 «О подготовке жилищно – коммунального и теплоэнергетического комплексов муниципального района «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016 – 2017 годов»
В целях координации органов местного самоуправления, предприятий и организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» при подготовке жилищно–коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016 - 2017 годов и прохождения отопительного периода администрация городского округа «Вуктыл»  постановляет:

1. Утвердить:


комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов (далее – Комплексный план) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению и обеспечить его выполнение до 1 сентября 2016 года;

форму предоставления информации по подготовке объектов теплоэнергетического комплекса к отопительному периоду 2016-2017 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;


форму предоставления информации по подготовке объектов водоснабжения и канализации к отопительному периоду 2016-2017 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;


форму предоставления информации по текущему ремонту жилого фонда городского округа «Вуктыл» при подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;


форму предоставления информации по подготовке дорожно-мостового хозяйства городского округа  «Вуктыл» при подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

форму предоставления информации по подготовке объектов наружного освещения городского округа «Вуктыл» при подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;


акт о наполнении и промывке тепловой сети и систем теплопотребления согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

акт о промывке сетей горячего водоснабжения согласно приложению № 7.1 к настоящему постановлению;


форму  отчета №1-ЖКХ (зима) краткая согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Начиная с 28 марта 2016 года не реже двух раз в месяц, на заседаниях штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл»  к эксплуатации в зимний период 2016-2017 годов (далее – Штаб) рассматривать выполнение планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов с последующим направлением информации в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  Республики Коми.
3. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений и организаций городского округа  «Вуктыл»:


обеспечить подготовку объектов, находящихся в ведении учреждений к работе в осенне-зимних условиях 2016 - 2017 годов;


обеспечить оплату текущего потребления ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями, а также недопущение образования просроченной задолженности. 
4. Рекомендовать ООО «Аквасервис» в целях подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов осуществить выполнение следующих мероприятий:
1) после завершения отопительного периода 2015 - 2016 годов провести испытания тепловых сетей на прочность и плотность в установленном порядке и в течение межотопительного периода 2016 года выполнить ремонт, режимную наладку и промывку тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, с составлением актов по форме, в соответствии с приложениями № 7 и № 7.1 настоящего постановления;

2) до начала гидравлических испытаний представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля городского округа «Вуктыл» графики их проведения в целях контроля за их исполнением;

3) до начала отопительного периода 2016 - 2017 года выполнить: регламентные работы по промывке водоводов и резервуаров чистой воды, ремонт и ревизию запорной арматуры на внутренних и наружных сетях водоснабжения и водоотведения, ремонт колодцев канализации и водопровода;

4) в рамках подготовки к отопительному периоду 2016 - 2017 годов провести замену ветхих наружных и внутренних сетей водоснабжения и канализации, а в течение межотопительного периода 2016 года выполнить плановые мероприятия по замене ветхих тепловых сетей в соответствии с нормативами;

5) к началу отопительного сезона 2016-2017 годов обеспечить готовность резервных дизельных электростанций с обязательным испытанием при максимальной нагрузке;

6) обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2016 - 2017 годов до 1 сентября 2016 года;
7) создать запас топлива для сельских котельных на весь отопительный период 2016-2017 годов;

8) довести до сведения граждан, имеющих жилищный фонд в индивидуальной собственности, подключенный к сетям централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, о необходимости самостоятельной подготовки инженерных коммуникаций частных домостроений к отопительному сезону 2016 - 2017 годов;

9) завершить в срок до 1 ноября 2016 года оформление паспорта готовности теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утверждённым министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года;
10) обеспечить предоставление информации по подготовке объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2016 – 2017 годов по формам в соответствии с приложениями № 2 и № 3 настоящего постановления.
5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций,                                         председателям правлений товариществ собственников жилья:
1) обеспечить полную подготовку жилищного фонда на территории городского округа  «Вуктыл» к отопительному периоду 2016 - 2017 годов;

2) обеспечить организацию безусловного выполнения работ в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции по городу Вуктылу;

3) в течение межотопительного периода 2016 года провести ремонт, режимную наладку и промывку внутренних систем отопления жилых домов с оформлением  акта, указанного в приложении № 7 настоящего постановления, представить в  отдел жилищно-коммунального и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»;
4) активизировать работу по взысканию образовавшейся задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги;
5) обеспечить предоставление информации по подготовке жилого фонда городского округа  «Вуктыл» к отопительному периоду 2016 – 2017 годов по форме в соответствии с приложением № 4 настоящего постановления.
6. Рекомендовать ООО «Вуктылстройсервис»:

1) обеспечить предоставление информации по подготовке дорожно-мостового хозяйства городского округа «Вуктыл» в соответствии с приложением № 5 настоящего постановления с 25 мая 2016 года, в дальнейшем не реже двух раз в месяц к каждому заседанию Штаба;
2) по форме федерального государственного статистического наблюдения               № 1-ЖКХ (зима) срочная предоставить плановые цифры до 18 мая 2016 года, в дальнейшем, сводный отчет ежемесячно, до последнего числа отчетного месяца;

3) до начала отопительного периода 2016 - 2017 годов провести ремонт и подготовку спецтехники и зимней уборочной техники;

4) в течение летнего периода 2016 года выполнить промывку и очистку сетей и колодцев ливневой канализации с последующей сезонной консервацией.
7. Рекомендовать ООО «Аквасервис», Вуктыльским районным электрическим сетям производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», Вуктыльской комплексной газовой службе филиала «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте, руководителям управляющих организаций, председателям правлений товариществ собственников жилья;
1) в срок до 1 ноября 2016 года создать обязательный минимальный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и теплоэнергетического, электроэнергетического и газового комплексов на территории городского округа «Вуктыл» в отопительный период 2016 - 2017 годов в материальном и денежном выражении;
2) обеспечить выполнение основных мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры (в границах эксплуатационной ответственности сторон) и жилищного фонда на территории городского округа  «Вуктыл» к отопительному периоду 2016 - 2017 годов с оформлением паспортов готовности объектов, с учетом завершения ремонтно-восстановительных работ до 1 сентября 2016 года;
3) назначить специалистов, ответственных за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2016-2017 годов и прохождению отопительного периода, с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона. Копии приказов представить в отдел жилищно-коммунального и муниципального контроля администрации городского округа  «Вуктыл» в срок до 08 мая 2016 года.
4) в срок до 1 ноября 2016 года создать обязательный минимальный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и теплоэнергетического, электроэнергетического и газового комплексов на территории городского округа «Вуктыл» в отопительный период 2016 - 2017 годов в материальном и денежном выражении;

5) лицам, ответственным за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный сезон 2016 - 2017 годов, необходимо обеспечить предоставление отчетности в отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа  «Вуктыл» для последующего своевременного предоставления сводной информации Правительству Республики Коми и Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми:

по прилагаемым приложениям № 2, № 3, № 4  настоящего постановления, начиная с 25 мая 2016 года, в дальнейшем не реже двух раз в месяц, к каждому заседанию Штаба;

по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная плановые цифры до 18 мая 2016 года, в дальнейшем, сводный отчет ежемесячно, до последнего числа отчетного месяца;
по приложению № 8 настоящего постановления (статистический отчет № 1 - ЖКХ (зима) краткая) начиная с 25 мая 2016 года, в дальнейшем еженедельно, в среду;
в случае необходимости обеспечить предоставление дополнительной информации по запросу вышестоящих и надзорных органов.
8. Сроки начала и окончания отопительного периода устанавливаются распоряжениями администрации городского округа «Вуктыл». 
9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации  городского округа «Вуктыл» (Шаповалов А.Г.) в период  с 25 мая 2016 года по 1 ноября 2016 года в соответствии с планом основных мероприятий городского округа «Вуктыл» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2016 год, совместно с Вуктыльскими районными электрическими сетями производственного отделения  «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (Островский  А.И.), ООО «Аквасервис» (Добровольский П.В.), Вуктыльской комплексной газовой службой филиала «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте (Абдуллаев А.А.) провести тактико-специальное учение с функциональными и объектовыми звеньями гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  городского округа «Вуктыл»  на тему: «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения городского округа «Вуктыл» в зимних условиях 2016-2017 годов».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. руководителя администрации

городского округа «Вуктыл»




                      Д.О. Иваненко
	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа  «Вуктыл»
от 26 мая 2016 г. № 05/85      (приложение № 1)




КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО                                          И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2016-2017 годов

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тыс.руб)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Наименование эксплуатирующей организации (предприятие ЖКХ, администрация поселения)
	Объекты теплоэнергетики         (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты и т.д.)
	Объекты водоснабжения                          (водозаборные сооружения, очистные сооружения водопровода, водопроводные сети и т.д.)
	Объекты водоотведения                           (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, канализационные сети и т.д.)
	Жилой  фонд

	
	текущий ремонт
	капитальный ремонт
	Итого
	текущий ремонт
	капитальный ремонт
	Итого
	текущий ремонт
	капитальный ремонт
	Итого
	текущий ремонт
	капитальный ремонт
	Итого

	1.ООО "Аквасервис", в том числе:
	800,00
	 
	800,00
	300,00
	 
	300,00
	300,00
	 
	300,00
	 
	 
	 

	1.1. По муниципальным объектам
	 
	3 000,00
	3 000,00
	 
	400,00
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. По объектам, арендуемых у ООО "Проф-Информ
	 
	18 000,00
	18 000,00
	 
	1 500,00
	1 500,00
	 
	500,00
	500,00
	 
	 
	 

	2. ООО "Управляющая компания "Наш Дом"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 600,1
	 
	3600,1

	3. ООО "Управляющая компания Дом+"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	480,0
	 
	480,0

	4. ООО "Вуктылжилинвест"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 000,0
	 
	3 000,0

	5. ТСЖ "Комсомолец"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 000,0
	
	10 000,0

	6. ТСЖ "Старожил"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,0
	 
	80,0

	7. ТСЖ "Коммуна"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,0
	 
	86,0

	8. ТСЖ "Библиотека"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,0
	
	90,0

	9. ТСЖ "Квадрат"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,0
	
	60,0

	10. ТСЖ "Пионерская 3"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,0
	
	60,0

	11. ТСЖ "Комсомольская 12"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,0
	
	150,0

	12. ТСН "Север"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,0
	
	6 080,0

	Всего по МО
	800,00
	21 000,00
	21 800,00
	300,00
	1 900,00
	2 200,00
	300,00
	500,00
	800,00
	10686,1
	
	10686,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Указываются финансовые средства, запланированные в бюджете и предприятиях ЖКХ для подготовки к ОЗП.


	
	
	
	
	Приложение 2
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(тыс. руб.  с НДС)
	

	Наименование коммунального потребителя  (предприятия ЖКХ, администрация поселения)
	уголь
	дрова
	щепа
	мазут
	нефть
	прочее (топливные брикеты, пеллеты)
	д/топливо для резервных ДГ
	Итого на приобретение топлива
	

	ООО "Аквасервис"
	 
	16 200
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Всего по МО
	 
	16 200
	 
	 
	 
	 
	250
	16 450
	


	
	
	Приложение 3
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	Наименование муниципального  назначения  
	Эксплуатирующее предприятие
	План (ед.)
	Факт (ед.)
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	город Вуктыл
	ООО «Аквасервис»
	1
	 
	
	

	село Дутово
	ООО «Аквасервис»
	1
	 
	
	

	село Подчерье
	ООО «Аквасервис»
	2
	 
	
	

	город Вуктыл
	ООО «Газпром трансгаз Ухта» УТТ и СТ
	1
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	Итого
	 
	5
	 
	
	


Приложение 4
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	Наименование муниципального поселения
	План всего
	Эксплуатирующие предприятия:
	

	
	
	Муниципальные
	ООО "Аквасервис"
	

	
	
	ЖКХ
	администрация поселения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	город Вуктыл
	2
	 -
	-
	2
	

	село Дутово
	-
	-
	-
	-
	

	село Подчерье
	-
	-
	-
	-
	

	Итого
	2
	-
	-
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Обращаем внимание, что количество котлоагрегатов во втором столбце должно быть равным сумме котлоагрегатов в столбцах 3-7
	


	
	
	Приложение 5
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие наименование, ( номер) котельной
	Количество планируемых к ремонту котлов
	Марка котла
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	город Вуктыл
	ООО «Аквасервис» 
	2
	КВГМ30-150
	 

	село Дутово
	ООО «Аквасервис» 
	-
	-
	 

	село Подчерье
	ООО «Аквасервис» 
	-
	-
	 

	Итого
	 
	2
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Примечание: итоговое количество котлоагрегатов в приложении №5 должно соответствовать количеству из приложения №4


	
	
	
	
	Приложение 6
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов  городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие, наименование ( номер) котельной
	Марка котла подлежащего замене
	количество
	Марка устанавливаемого котла
	Количество
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	планом не предусмотрено
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	Приложение 7
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	План (ед).
	Факт (ед).

	1
	2
	3
	4

	планом не предусмотрено
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	
	
	 Приложение 8
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов
 

	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	Протяженность сетей (км)
	Фактически подготовлено (км)
	

	1
	2
	3
	4
	

	город Вуктыл
	ООО «Аквасервис»
	27,2
	 
	

	село Дутово
	ООО «Аквасервис»
	6,8
	 
	

	село Подчерье
	ООО «Аквасервис»
	4,094
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	Итого
	 
	38,094
	 
	

	Учитываются тепловые сети и сети ГВС (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности


	
	
	Приложение 9
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	Всего ветхих сетей (км)
	План по замене (км)
	Факт (км)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	город Вуктыл
	ООО «Аквасервис»
	12,45
	1,788
	 
	

	село  Дутово
	ООО «Аквасервис»
	4,90
	0,300
	 
	

	село Подчерье
	ООО «Аквасервис»
	2,14
	 0,250
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	


	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого
	 
	19,49
	2,338
	 
	


	
	
	Приложение 10
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	План (км)
	Факт (км)

	1
	2
	3
	4

	город Вуктыл
	ООО «Аквасервис»
	62,100
	 

	село Дутово
	ООО «Аквасервис»
	6,800
	 

	село Лемтыбож
	ООО «Аквасервис»
	2,600
	 

	село Подчерье
	ООО «Аквасервис»
	4,40
	 

	Итого
	 
	75,90
	 


	
	
	Приложение 11
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	Всего ветхих сетей (км)
	План по замене (км)
	Факт (км)

	1
	2
	3
	4
	5

	город Вуктыл
	ООО «Аквасервис»
	1,87
	0,315
	 

	село Дутово
	ООО «Аквасервис»
	2,76
	0,300
	 

	село Лемтыбож
	ООО «Аквасервис»
	 
	
	 

	село Подчерье
	ООО «Аквасервис»
	0,50
	
	 

	Итого
	 
	5,13
	0,615
	 

	Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей. 
Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены. 

	

	

	

	
	
	Приложение 12
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	План (км)
	Факт (км)

	1
	2
	3
	4

	город Вуктыл
	ООО «Аквасервис»
	38,40
	 

	село Лемтыбож
	ООО «Аквасервис»
	1,00
	 

	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	39,40
	 


	
	
	Приложение 13
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	Всего ветхих сетей (км)
	План по замене (км)
	Факт (км)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	планом не предусмотрено
	
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого
	 
	 
	 
	 
	


	
	
	Приложение 14
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	План (тыс.м2)
	Факт (тыс.м2)
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	

	город  Вуктыл
	ООО "УК "Наш Дом"
	102,92
	 
	
	

	город  Вуктыл
	ООО "УК Дом+"
	16,0
	 
	
	

	город  Вуктыл
	ООО "Вуктылжилинвест"
	158,19
	 
	
	

	город  Вуктыл
	ТСЖ "Комсомолец"
	12,9
	 
	
	

	город  Вуктыл
	ТСЖ "Старожил"
	3,86
	 
	
	

	город  Вуктыл
	ТСЖ "Коммуна"
	3,9
	 
	
	

	город  Вуктыл
	ТСЖ "Библиотека"
	3,72
	 
	
	

	город  Вуктыл
	ТСЖ "Квадрат"
	3,75
	 
	
	

	город  Вуктыл
	ТСЖ "Пионерская 3"
	3,3
	 
	
	

	город  Вуктыл
	ТСЖ "Комсомольская 12"
	7,1
	 
	
	

	город  Вуктыл
	ТСН "Север"
	4,1
	 
	
	

	село Дутово
	городской округ  "Вуктыл"
	10,21
	 
	
	

	село Подчерье
	городской округ  "Вуктыл"
	6,84
	 
	
	

	село  Усть-Соплеск
	городской округ  "Вуктыл"
	 
	 
	
	

	село  Лемтыбож
	городской округ  "Вуктыл"
	3,09
	 
	
	

	ИТОГО
	 
	339,938
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Данные в приложении должны соответствовать данным, предоставляемых в отчете 1-ЖКХ(зима) срочная
	
	


	
	
	
	Приложение 15
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Объект жизнеобеспечения
	Мощность (кВт)
	Ответственный за приобретение и установку (эксплуатирующее предприятие, администрация)
	Отметка об исполнении
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 планом не предусмотрено
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	


	
	Приложение 16
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наименование предприятия
	Необходимый объем резерва (тыс.руб)
	Факт создания (тыс.руб)
	

	1
	2
	3
	

	ООО «Аквасервис»
	1500,00
	1500,00
	

	ООО «УК Наш Дом»
	200,00
	200,00
	

	ООО «УК Дом+»
	30,00
	30,00
	

	ООО «Вуктылжилинвест»
	500,00
	500,00
	

	ТСЖ "Комсомолец"
	150,00
	200,00
	

	ТСЖ "Старожил"
	15,00
	15,00
	

	ТСЖ "Коммуна"
	12,30
	12,30
	

	ТСЖ "Библиотека"
	15,00
	15,00
	

	ТСЖ "Квадрат"
	15,00
	15,00
	

	ТСЖ "Пионерская 3"
	10,00
	10,00
	

	ТСЖ "Комсомольская 12"
	25,00
	25,00
	

	село Дутово
	35,21
	35,21
	

	Вуктыльские районные электрические сети ПО "Центральные электирические сети" филиала МРСК Северо-Запад" "Комиэнерго"
	837,834
	 
	

	
	
	837,834
	

	филиал АО "Газпром газораспеределение Сыктывкар" в г. Ухта
	3700,00
	3700,00
	

	Итого
	7045,34
	7095,34
	

	
	
	Приложение 17
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Наименование поселения
	Эксплуатирующее предприятие, наименование ( номер) котельной
	Перевод подключенных потребителей*
	Факт исполнения
	

	1
	2
	 
	3
	

	планом не предусмотрено
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	 *- на электроотопление, подключены к другой котельной (номер котельной), установлены индивидуальные отопительные приборы
	


	
	
	
	
	
	
	Приложение 18
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование коммунального потребления  (предприятие ЖКХ, администрация поселения)
	Годовая потребность в топливе

	
	Уголь, в том  числе
	Мазут (тонн)
	нефть (тонн)
	дрова (м3)
	Щепа (м3)
	Прочее (топливные брикеты, пеллеты) (тонн)

	
	Д КОМ (тонн) 
	ДПК (тонн) 
	ДОМ (тонн)
	ГЖО КОМ (тонн)
	ГЖО ОМСШ (тонн)
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	село Подчерье
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9000,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9000,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   Указывается запас топлива, необходимый на весь отопительный период


	
	
	
	
	Приложение 19
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(тонн)
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)
	Марка угля
	Необходимо поставить до 01.09.16г.
	Остаток прошлого сезона
	Поставка по месяцам
	факт поставки на 01.09.16г.
	

	
	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	планом не предусмотрено
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Таблица заполняется в соответствии с заданием по подготовке к началу отопительного периода (на 45 суток по углю). Если местные органы власти устанавливают другие нормативы, то данные указываются в соответствии с ними, но внизу делается примечание с указанием сроков, на которые планируются запасы топлива, номер, дата и наименование документа.
	

	
	
	
	
	Приложение 20
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	(тонн)
	

	Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)
	Мазут (нефть, дизельное топливо)
	Необходимо поставить до 01.09.16г.
	Остатки прошлого сезона
	Создание запасов по месяцам
	факт поставки на 01.09.16г.
	

	
	
	
	
	июнь
	июль
	август 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	планом не предусмотрено
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица заполняется в соответствии с заданием по подготовке к началу отопительного периода (на 30 суток по жидкому топливу). Если местные органы власти устанавливают другие нормативы, то данные указываются в соответствии с ними, но внизу делается примечание с указанием сроков, на которые планируются запасы топлива, номер, дата и наименование документа.
	

	 Данные по мазуту, нефти и диз.топливу  заполняются отдельно.
	


	
	
	
	
	Приложение 21
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	(куб.м)
	

	Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)
	Необходимо поставить до 01.09.16г.
	Остаток прошлого сезона
	Создание запасов по месяцам
	факт поставки на 01.09.16г.
	

	
	
	
	июнь
	июль
	август 
	
	

	село Подчерье
	1100
	 
	300
	300
	500
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого
	1100
	 
	300
	300
	500
	 
	


	
	
	
	Приложение 22
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	(тонн)
	

	Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения)
	Необходимо поставить до 01.09.16г.
	Остаток прошлого сезона
	Создание запасов по месяцам
	факт поставки на 01.09.16г.
	

	
	
	
	июнь
	июль
	август 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	планом не предусмотрено
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	
	
	Приложение 23
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	План (км)
	Факт (км)
	

	1
	2
	3
	4
	

	город Вуктыл
	Вуктыльские районные электрические сети ПО «Центральные электирические сети» филиала «МРСК Северо-Запад» «Комиэнерго»
	476,0 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	


	
	
	Приложение 24
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	Всего ветхих сетей (км)
	План по замене (км)
	Факт (км)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	город Вуктыл
	Вуктыльские районные электрические сети ПО «Центральные электирические сети» филиала «МРСК Северо-Запад» «Комиэнерго»
	0,360
	 
	 
	

	село Подчерье
	Вуктыльские районные электрические сети ПО «Центральные электирические сети» филиала «МРСК Северо-Запад» «Комиэнерго»
	1,8
	 
	 
	

	село Дутово
	Вуктыльские районные электрические сети ПО «Центральные электирические сети» филиала «МРСК Северо-Запад» «Комиэнерго»
	 0,2
	 
	 
	

	 Итого:
	 
	 2,360
	 
	 
	

	Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей. 
Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены. 
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	Приложение 25
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	План (ед).
	Факт (ед).
	

	1
	2
	3
	4
	

	город Вуктыл 
	Вуктыльские районные электрические сети ПО «Центральные электирические сети» филиала «МРСК Северо-Запад» «Комиэнерго»
	64 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	


	
	
	Приложение 26
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	План (км)
	Факт (км)
	

	1
	2
	3
	4
	

	город Вуктыл
	 Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте
	 35,34
	 
	

	село Дутово
	 Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте
	0,71 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	


	
	
	Приложение 27
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Эксплуатирующее предприятие
	Всего ветхих сетей (км)
	План по замене (км)
	Факт (км)

	1
	2
	3
	4
	5

	планом не предусмотрено
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Данные заполняются в соответствии с фактическими данными по протяженности ветхих сетей. 
Отнесение сетей к категории «ветхих» производится на основании результатов инвентаризации основных фондов. Это сети или те части (участки) тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей степень износа которых, подтвержденная технической инвентаризацией, составляет 100% на начало периода подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону или если их техническое состояние требует замены. 

	

	

	


	
	
	Приложение 28
к Комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа  «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	Наименование муниципального поселения
	Схемы теплоснабжения, всего 
	Схемы теплоснабжения откорректированные
	Схемы водоснабжения и водоотведения, всего
	Схемы водоснабжения и водоотведения откорректирванные

	1
	2
	3
	4
	5

	планом не предусмотрено
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
городского округа «Вуктыл»

от 26  мая 2016 г. № 05/85   
(приложение № 2)
Форма предоставления информации

по подготовке объектов теплоэнергетического комплекса к отопительному периоду 2016 – 2017 годов
по состоянию на «___» _____________ 2016 года
Подготовка коммунальных котельных на территории городского округа «Вуктыл» «Вуктыл»

	Наименование котельной
	Наименование запланированного мероприятия
	Готовность котельной на начало отчетного периода, %
	Готовность котельной на конец отчетного периода, %

	
	Планируемое количество, шт.
	Процент выполнения на начало отчетного периода, %
	Выполнено за отчетный период, %
	Процент выполнения на конец отчетного периода, %
	Дата завершения работ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Подготовка сетей теплоснабжения на территории городского округа «Вуктыл»

	№ п/п
	Населенный пункт, участок
	План по подготовке, м
	Подготовлено тепловых сетей за отчетный период, м
	Фактически подготовлено с начала работ, м
	Процент выполнения %
	Дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	


Замена ветхих сетей теплоснабжения на территории городского округа «Вуктыл»

	№ п/п
	Населенный пункт, участок
	План по замене, м
	Заменено тепловых сетей за отчетный период, м
	Фактически заменено с начала работ, м
	Процент выполнения, %
	Дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	


	 
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа «Вуктыл»

            от 26 мая  2016 г. № 05/85   
                  (приложение № 3)


Форма предоставления информации

по подготовке объектов водоснабжения и канализации к отопительному периоду 2016 – 2017 годов
по состоянию на «___» _____________ 2016 года
Подготовка объектов водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Процент выполнения на начало отчетного периода, %
	Выполнено за отчетный период, %
	Процент выполнения на конец отчетного периода, %
	Дата завершения работ

	
	
	
	
	
	


Подготовка объектов канализации

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Процент выполнения на начало отчетного периода, %
	Выполнено за отчетный период, %
	Процент выполнения на конец отчетного периода, %
	Дата завершения работ

	
	
	
	
	
	


Подготовка сетей водоснабжения

	№ п/п
	Населенный пункт, участок
	План по подготовке, м
	Подготовлено водопроводных сетей за отчетный период, м
	Фактически подготовлено с начала работ, м
	Процент выполнения, %
	Дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	


Замена ветхих сетей водоснабжения

	№ п/п
	Населенный пункт, участок
	План по замене, м
	Заменено водопроводных сетей за отчетный период, м
	Фактически заменено с начала работ, м
	Процент выполнения, %
	Дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	


Подготовка канализационных сетей

	№ п/п
	Населенный пункт, участок
	План по подготовке, м
	Подготовлено канализационных сетей за отчетный период, м
	Фактически подготовлено с начала работ, м
	Процент выполнения, %
	Дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	


	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа  «Вуктыл»

от 26 мая  2016 г. № 05/85   
 (приложение № 4)



Форма предоставления информации по текущему ремонту жилого фонда городского округа «Вуктыл» 
при подготовке к отопительному периоду  2016 – 2017 годов по состоянию на «___» _____________ 2016 года
	№
 п/п
	Перечень мероприятий
	Единица измерения
	План
	Выполнено за отчетный период
	Выполнено всего
	% выполнения
	Дата завершения работ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Ремонт и ревизия запорной арматуры распределительных узлов, стояков системы центрального отопления
	дом
	
	
	
	
	

	2.
	Ремонт  и ревизия запорной арматуры распределительных узлов, стояков системы горячего водоснабжения
	дом
	
	
	
	
	

	3.
	Замена запорной арматуры (вентили, краны, задвижки и пр.)
	ед.
	
	
	
	
	

	4.
	Промывка и испытание системы центрального отопления
	дом
	
	
	
	
	

	5.
	Замена внутридомовых трубопроводов  горячего,  холодного водоснабжения
	м
	
	
	
	
	

	6.
	Замена внутридомовых трубопроводов центрального отопления
	м
	
	
	
	
	

	7.
	Восстановление (замена) теплоизоляции в лестничных клетках
	м
	
	
	
	
	

	8.
	Восстановление  (замена) теплоизоляции в технических подпольях жилых зданий
	м
	
	
	
	
	

	9.
	Восстановление (замена) теплоизоляции в чердачных помещениях жилых зданий
	м
	
	
	
	
	

	10.
	Профилактический ремонт электрооборудования жилых зданий
	дом
	
	
	
	
	

	11.
	Косметический ремонт подъездов жилых зданий
	дом
	
	
	
	
	

	12.
	Утепление чердачных перекрытий жилых зданий
	ед.
	
	
	
	
	

	13.
	Ремонт, укрепление и утепление входных дверей в подъезды
	ед.
	
	
	
	
	

	14.
	Замена разбитых стёкол оконных блоков в лестничных клетках
	кв. м
	
	
	
	
	

	15.
	Утепление оконных проёмов в подъездах жилых зданий
	ед.
	
	
	
	
	

	16.
	Утепление и прочистка 

дымовентиляционных каналов
	ед.
	
	
	
	
	

	17.
	Ремонт оголовок вентиляционных каналов
	ед.
	
	
	
	
	

	18.
	Ремонт печей и кухонных очагов
	ед.
	
	
	
	
	

	19.
	Ремонт межпанельных швов жилых зданий
	м
	
	
	
	
	

	20.
	Ремонт просевших (разрушенных) отмосток жилых зданий
	м
	
	
	
	
	

	21.
	Ремонт рулонных (шиферных) кровель жилых зданий
	кв. м
	
	
	
	
	

	22.
	Ремонт крылец входов в подъезды жилых зданий
	ед.
	
	
	
	
	

	23.
	Ремонт козырьков с выполнением гидроизоляция примыкания козырьков и наружных стен над входами в подъезды жилых зданий
	ед.
	
	
	
	
	

	24.
	Восстановление отопительных приборов в лестничных клетках
	экм/секций
	
	
	
	
	

	25.
	Герметизация вводов инженерных коммуникаций
	дом
	
	
	
	
	

	26.
	Установка запирающих устройств (доводчики,  пружины) на входных дверях в подъезды жилых зданий
	ед.
	
	
	
	
	

	27.
	Установка (ремонт) контейнерных площадок для сбора твёрдых бытовых отходов
	ед.
	
	
	
	
	

	28.
	Заготовка песка  (или его заменителя) для посыпки тротуаров  
	куб. м
	
	
	
	
	

	29.
	Акты готовности систем отопления жилых домов
	дом
	
	
	
	
	

	30.
	Акты о готовности уборочной техники и инвентаря
	ед.
	
	
	
	
	

	31.
	Паспорта готовности жилых домов
	дом
	
	
	
	
	


	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа  «Вуктыл»

от 26 мая 2016 г. № 05/85       (приложение № 5)




Формаэж
предоставления информации по подготовке дорожно-мостового хозяйства городского округа  «Вуктыл» при подготовке к отопительному периоду              2016-2017 годов по состоянию на «___» ___________ 2016 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	План
	Общее количество на обслуживае-мом участке
	Факт
	Процентвыпол-нения

	1.
	Приобретение и завоз песка
	куб. м
	
	
	
	

	2.
	Приобретение противогололедной смеси
	т
	
	
	
	

	3.
	Подготовка спецтехники
	ед.
	
	
	
	

	3.1.
	Подготовка мусоровозов 
	ед.
	
	
	
	

	3.2.
	Подготовка зимней уборочной техники
	ед.
	
	
	
	

	3.3.
	Автосамосвалы
	ед.
	
	
	
	

	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа «Вуктыл»

от 26 мая  2016 г. № 05/85       (приложение № 6)




Форма

предоставления информации по подготовке объектов наружного освещения городского округа  «Вуктыл» при подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов по состоянию на «___» ___________ 2016 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	План
	Общее количество на обслуживаемом участке
	Факт
	Процентвыполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Ремонт и замена светильников
	шт.
	
	
	
	

	2.
	Замена опор наружного освещения
	шт.
	
	
	
	

	3.
	Замена силовых проводов
	п. м
	
	
	
	

	4.
	Натяжка проводов
	п. м
	
	
	
	

	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа  «Вуктыл»

от 26  мая 2016 г. № 05/85  
(приложение № 7)




АКТ

о наполнении и промывке тепловой сети

и систем теплопотребления

_________________





             «___»___________ 20___ г.

    (населенный пункт)

(наименование потребителя, адрес)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации
_____











_____

 и представитель потребителя 





_____
_____










_____
составили настоящий акт о том, что «___» ____________ 20__ г. произведено наполнение и промывка трубопроводов  тепловой сети протяженностью ______________ м,                        Д  ______ мм и систем теплопотребления при Т2 = __________ C°, на что израсходовано воды V - _________________ куб.м.


      промывка проведена при Р1 = ____ кгс/кв.см в течение _____ мин.

     промывка
  =  непрерывно со сбросом в дренаж через вентиль D          мм______

    наполнение   =  При Р компрессора = ____ кгс/кв.см с интервалом через 15 мин.

Количество теплоты, содержащейся в воде, израсходованной на наполнение, промывку трубопроводов тепловой сети (систем теплопотребления) при температуре исходной воды на котельной Т х.в. = _______ C° составляет:

Q = V x (T2 - T х.в.) x 0,001 = _____________________ Гкал.

Настоящий акт является основанием для предъявления счета потребителю за тепло и воду, израсходованные при промывке тепловой сети и систем теплопотребления и предъявления платы за сброс в систему канализации.
Замечания, выявленные в ходе промывки













_____











_____











_____











_____
При условии устранения вышеуказанных замечаний, система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей

организации











Представитель потребителя









	
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа  «Вуктыл»

от 26 мая 2016 г. № 05/85        (приложение № 7.1)




АКТ

о промывке сетей горячего водоснабжения

_________________





             «___»___________ 20___ г.

    (населённый пункт)

(наименование потребителя, адрес)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации
_____











_____

 и представитель потребителя 





_____










___________
о том, что «____» ___________ 20___ г. произведена промывка водяных тепловых сетей протяженностью ______________________ м, диаметром _______________ мм гидропневматическим способом водой питьевого качества до полного осветления. промывочной воды, на что израсходовано промывочной воды V ______________ куб. м.
Давление в трубопроводе при промывке Р = _____________ кгс/кв.см, не превышает рабочего.

Давление воздуха при гидропневматической промывке не превышает рабочего давления теплоносителя (не выше 6 кгс/кв. см).

По окончании промывки трубопроводы продезинфицированы/не продезинфицированы (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

После промывки результаты лабораторного анализа проб промывной воды соответствуют/не соответствуют (нужное подчеркнуть) требованиям ГОСТ 2874-82.

Настоящий акт является основанием для предъявления счета потребителю за воду, израсходованную при гидропневматической промывке тепловой водяной сети и предъявления платы за сброс в систему канализации.
Замечания, выявленные в ходе гидропневматической промывки водяных тепловых сетей:












_____











_____











_____

При условии устранения вышеуказанных замечаний, система может быть допущена к подключению к водяной тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей

организации












Представитель потребителя










	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа «Вуктыл»

от 26  мая 2016 г. № 05/85           (приложение № 8)




Форма

статистического отчета № 1 - ЖКХ (зима) краткая

по состоянию на «___» ____________ 2016 г.

Наименование организации 









	Показатели
	Номер 
строки
	Единица измере-ния
	Код по ОКЕИ
	Всего
	Задание по подго- товке
	Подго-товлено для работы в зимних условиях за отчетный период
	Выпол-нено работ по капиталь-ному ремонту, рекон-струкции, замене
	Процент
выпол-нения задания


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Жилищный фонд субъекта Российской Федерации
	02
	тыс. 
кв. м
	058
	
	
	
	
	

	Котельные, по всем видам собственности
	09
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности
	13
	км
	008
	
	
	
	
	

	Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении),  по всем видам собственности
	15
	км
	008
	
	
	
	
	

	Водопроводные   
сети, по всем видам собственности
	29
	км
	008
	
	
	
	
	

	Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности
	31
	км
	008
	
	
	
	
	


Руководитель организации 






  ________________
Должностное лицо, ответственное

за составление формы 






  ________________
Потребность в финансовых средствах на ремонтно - восстановительные работы при подготовке к отопительному сезону  2016-2017гг.


( не зависимо от ведомственной принадлежности)





Потребность в финансовых средствах на приобретение  топлива к началу отопительного


 сезона 2016-2017гг.


( не зависимо от ведомственной принадлежности)





Подготовка 


котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2016-2017г.г.


(не зависимо от ведомственной принадлежности)





План


капитального  ремонта  котлоагрегатов на котельных коммунального назначения


к отопительному сезону 2016-2017 гг.





Капитальный ремонт


котлоагрегатов на котельных коммунального назначения


к отопительному сезону 2016-2017гг.





Замена котлоагрегатов


(не зависимо от ведомственной принадлежности)





Подготовка 


 центральных тепловых пунктов


 к отопительному сезону 2016-2017 г.г.


(не зависимо от ведомственной принадлежности)





Подготовка 


тепловых сетей с выполнением регламентных работ


 по испытаниям и ремонту


к отопительному сезону 2016 - 2017г.г.


(не зависимо от ведомственной принадлежности)





Замена 


ветхих тепловых  сетей 


к отопительному сезону 2016- 2017 г.г.


(не зависимо от ведомственной принадлежности)





Подготовка 


водопроводных сетей 


к отопительному сезону 2016-2017г.г


(не зависимо от ведомственной принадлежности)





Замена 


ветхих водопроводных сетей


к отопительному сезону 2016 - 2017г.г.


(не зависимо от ведомственной принадлежности)





Подготовка 


канализационных сетей


к отопительному сезону 2016-2017г.г


(не зависимо от ведомственной принадлежности)





Замена 


ветхих канализационных сетей


к отопительному сезону 2016 - 2017г.г.


(не зависимо от ведомственной принадлежности)





Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2016-2017г.г.


(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению предприятиями и организациями всех форм собственности)





План


приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения


резервных источников электроснабжения 


к отопительному сезону 2016-2017 г.г.





План


создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций 


на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2016-2017г.г.





План


ликвидации нерентабельных коммунальных котельных  в 2016 году





Потребность в топливе для котельных коммунального назначения 


 на отопительный сезон 2016-2017г.г.





План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения 


на отопительный сезон 2016-2017 г.г. 





План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения 


на отопительный сезон 2016-2017 г.г.





План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения 


на отопительный сезон 2016-2017 г.г.





План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2016-2017 г.г.





Подготовка 


электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ 


к отопительному сезону 2016-2017г.г


(находящихся в муниципальной собственности)





Замена 


ветхих электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ 


к отопительному сезону 2016- 2017 г.г.


(находящихся в муниципальной собственности)





Подготовка 


 трансформаторных подстанций


 к отопительному сезону 2016-2017 г.г.


(находящихся в муниципальной собственности)





Подготовка 


сетей газоснабжения 


к отопительному сезону 2016-2017г.г


(находящихся в муниципальной собственности)





Замена 


ветхих газопроводных сетей 


к отопительному сезону 2016- 2017 г.г.


(находящихся в муниципальной собственности)





Утверждение и корректировка схем тепло, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования 


на 01.04.2016г.





V








