| «ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

«____» __________ 2017 г.

Постановление ___/____

| Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |  |
| --- | --- |

Во исполнение Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 г. № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формировании и реализации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу ________ и подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» О.Б. Бузуляк.

Руководитель администрации

городского округа «Вуктыл»				                                            В.Н. Крисанов

|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

«____» __________ 2017 г.

Постановление

| Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |  |
| --- | --- |

Во исполнение Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 г. № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формировании и реализации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу ________ и подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» О.Б. Бузуляк.

|  | УТВЕРЖДЕНА постановление администрации городского округа «Вуктыл» от «_____»_____________ 2017 г. № / (приложение) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ НА 2018 -2022 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – АГО «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Заинтересованные лица (жители городского округа «Вуктыл», собственники помещений многоквартирных жилых домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории городского округа «Вуктыл» |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели программы приводятся в Приложении 1 (Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы: в 2018 году - составит 39982071,0 рублей, в том числе, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 35983864,0 рублей, за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 3998207,0 рублей; в 2019 году - составит 46641570,0 рублей, в том числе, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 41977413,0 рублей, за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 4664157,0 рублей; в 2020 году - составит 17297291,0 рублей, в том числе, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 15567562,0 рублей, за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 1729729,0 рублей; в 2021 году - составит 31380105,0 рублей, в том числе, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 28242095,0 рублей, за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 3138010,0 рублей; в 2022 году - составит 30480155 рублей, в том числе, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 27432140,0 рублей, за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 3048015, рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Численность населения городского округа Вуктыл по состоянию на 01.01.2016 составляет 12 348 человек, в том числе 10430 человек проживают в городе. На территории города 92 многоквартирных жилых дома. Общая площадь  придомовых территорий составляет 330058,79 м2.

При существующей застройке все придомовые территории частично благоустроены (91 территории – освещены; 69 дома – имеют игровые или спортивные площадки (из них большая часть имеет одну площадку на несколько домов); 92 дома – оборудованы контейнерными площадками).

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Для развития городской среды, приведение дворовых и муниципальных территорий города в технически исправное состояние соответствующее современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа).

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одной из важнейших задач данной программы -  обеспечить общественное участие различных заинтересованных сторон: жителей, собственников жилых помещений, арендаторов помещений, представителей различных социальных групп (детей, подростков и т.д.),  представителей УК и ТСЖ,  собственников и арендаторов прилегающих территорий и т.д.

Для реализации мероприятий по благоустройству территорий города утвержден минимальный (исчерпывающий) и дополнительный перечень работ согласно приложению 4 к данному постановлению.

- Цели и задачи программы, срок реализации

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории города Вуктыл.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий города Вуктыл;

- повысить уровень благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий города (парков, скверов и т.д.);

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Вуктыл.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» приведен в таблице 3 приложения к настоящей муниципальной программе.

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы.

- 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 165781192,0  руб. из них:

федеральный бюджет –  149203073,0 руб.;

местный бюджет –  16578119,0. руб.

|  | Приложение к муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» Таблица № 1 |
| --- | --- |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

городского округа «Вуктыл»

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |

Таблица № 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1: Повысить уровень благоустройства дворовых территорий города Вуктыл |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Благоустройство муниципальных территорий города | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2018 | .2022 | Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | Показатель 2 - Количество наиболее посещаемых муниципальных территорий города |
| Задача 2: Повысить уровень благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий города |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Благоустройство придомовых территорий города | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2018 | 2022 | Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | Показатель 1 - Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Задача 3: повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Вуктыл. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (информационных компаний, «субботников», конкурсов среди жителей и т.д.). | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2018 | 2022 | Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл | Количество проведенных мероприятий по вовлечению населения, организаций в благоустройство территорий |

Таблица № 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| № п/п | Вид нормативно - правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» | Об утверждении Плана реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Администрация городского округа «Вуктыл» | до 15.12.2017г. |

- Таблица № 4

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»  за счет средств  бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Всего | 39982071,0 | 46641570,0 | 17297291,0 | 31380105,0 | 30480155,0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 39982071,0 | 46641570,0 | 17297291,0 | 31380105,0 | 30480155,0 |

Таблица № 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

(с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми)

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 год | 2020 год | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Всего, в том числе: | 39982071,0 | 46641570,0 | 17297291,0 | 31380105,0 | 30480155,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 3998207,0 | 4664157,0 | 1729729,0 | 3138010,0 | 3048015,0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 35983864,0 | 41977413,0 | 15567562,0 | 28242095,0 | 27432140 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство муниципальных территорий | Всего, в том числе: | 13327357,0 | 15547190,0 | 5765764,0 | 10460005 | 10160052,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1332736,0 | 1554719,0 | 576576,0 | 1046000,0 | 1016005,0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 11994621,0 | 13992471,0 | 5189188,0 | 9414005 | 9144047, |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Благоустройство придомовых территорий города | Всего, в том числе: | 26654714,0 | 31094380,0 | 11531527,0 | 20920100,0 | 20320104,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 2665471,0 | 3109438,0 | 1153153,0 | 2092010,0 | 2032010,0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 23989243,0 | 27984942,0 | 10378374 | 18828090,0 | 18288094,0 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:

1) ремонт дворовых проездов;

2) освещение дворовых территорий

3) установка скамеек, урн для мусора.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов:

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2) оборудование автомобильных парковок;

3) озеленение территорий;

4) иные работы.

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов и муниципальных территорий города Вуктыл подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Минимальный перечень работ | Дополнительный перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская, д.27 | V | V |
| 2 | ул. Комсомольская, д.2 | V | V |
| 3 | ул. Комсомольская, д.4 | V | V |
| 4 | ул. Комсомольская, д.6 | V | V |
| 5 | ул. Пионерская (бродвей) |  |  |
| 2019 год |  |  |  |
| 1 | ул.60 лет Октября, д. 19 | V | V |
| 2 | ул. Коммунистическая, д.12 | V | V |
| 3 | ул. Коммунистическая, д.14 | V | V |
| 4 | ул. Коммунистическая, д.16 | V | V |
| 5 | пр. Пионерский, д.5 | V | V |
| 6 | пр. Пионерский, д.9 | V | V |
| 7 | ул. Комсомольская (пешеходная часть) |  |  |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | ул. Коммунистическая, д.10 | V | V |
| 2 | ул.60 лет Октября, д. 8 Б | V | V |
| 3 | ул.60 лет Октября, д. 8 | V | V |
| 4 | ул.60 лет Октября, д. 8 А | V | V |
| 5 | Городская площадь |  | V |
| 2021 год |  |  |  |
| 1 | ул. Газовиков, д.6 | V | V |
| 2 | ул. Газовиков, д.5 | V | V |
| 3 | пр. Пионерский, д.13 | V | V |
| 2022 год |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская, д.7 | V | V |
| 2 | ул. Комсомольская, д.9 | V | V |
| 3 | ул. Комсомольская, д.15 | V | V |
| 4 | ул. Комсомольская, д.17 | V | V |