**Пояснительная записка к муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»**

1. **Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования**

1. Автомобильные дороги городского округа являются частью единой транспортной сети. Они связывают населенные пункты городского округа в комплексе с автомобильными дорогами республиканского значения, обеспечивают жизнедеятельность большинства населенных пунктов округа и во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории городского округа «Вуктыл», подразделяются на дороги регионального или межмуниципального значения, местного значения.

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа составляет 61,1 км, в том числе: с твердым покрытием 8,1 км; с грунтовым покрытием 54 км.

Важными проблемами при содержании и ремонте улично – дорожной сети являются:

низкое качество дорожного покрытия (дорожного полотна);

не завершена укомплектованность элементами организации дорожного движения;

не завершены работы по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В то же время, автомобильные дороги местного значения требуют обязательной процедуры паспортизации в целях ведения учета состояния автомобильных дорог и всех их элементов, обеспечения возможности контроля за ведением своевременного надлежащего ремонта, содержания дорог, что, в свою очередь, способствует улучшению эффективности эксплуатации автомобильных дорог и безопасности движения по ним.

Таким образом, все это создает неудобства и трудности при эксплуатации улично – дорожной сети.

Важным фактором для достижения целей Программы является удовлетворительное состояние уличной сети и автомобильных дорог, их ремонт, содержание, улучшение технического, эксплуатационного состояния улично - дорожной сети и мостовых сооружений, обеспечение безопасной эксплуатации уличной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них; обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Пассажирские перевозки – один из важнейших видов хозяйственной деятельности. В целях повышения качества жизни населения необходимо обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта, доступность транспортных услуг всем категориям граждан. Повышение качества, устойчивости и доступности пассажирских перевозок – социально значимая задача, так как данная услуга обеспечивает как внутри муниципальное, так и межмуниципальное сообщение для жителей городского округа «Вуктыл».

В целях обеспечения транспортной доступности населения администрацией городского округа «Вуктыл» ежегодно организуются пассажирские перевозки автомобильным, водным и воздушным видами транспорта.

3. Проблема аварийности на территории городского округа «Вуктыл» обусловлена, прежде всего, недостаточным развитием системы организации движения транспортных средств и пешеходов, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности. В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, а также направленных на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Имеющиеся на сегодняшний день проблемы развития транспортной системы носят системный характер и требуют комплексного подхода к их решению.

1. **Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» состоит из следующих подпрограмм:

1) развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства;

2) организация транспортного обслуживания;

3) повышение безопасности дорожного движения.

Общий объем финансирования Программы в 2017 - 2019 годах составит 97 303 144,00 рубля в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»**  | **32 940 950,00** | **33 318 792,00** | **31 043 402,00** |
|  |
|  |
|  |  |
| 2. | **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»** | **19 700 848,00** | **21 844 690,00** | **19 006 300,00** |
|  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | 2 980 000,00 | 5 100 000,00 | 2 760 000,00 |
|  | в том числе: | 1) разработка ПСД на ремонт моста через р.Вуктыл на а/д Вуктыл-Подчерье.;2) прохождение государственной экспертизы.;ремонт а/д Вуктыл – Подчерье  | 1) ремонт а/д общего пользования местного значения от а/д Ухта-Вуктыл до п.Шердино;2) софинансирование расходов по ремонту моста через р. Вуктыл а/д Вуктыл-Подчерье | 1) ремонт а/д общего пользования местного значения от а/д Ухта-Вуктыл до п.Шердино |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | 7 220 000,00 | 7 400 500,00 | 7 586 000,00 |
|  | в том числе: | 1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье, в том числе мостовых сооружений; от а/д Ухта-Вуктыл до п.Шердино, в том числе мостовых сооружений; пост ДПС-Нефтебаза; а/ д на аэропорт | 1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье, в том числе мостовых сооружений; от а/д Ухта-Вуктыл до п.Шердино, в том числе мостовых сооружений; пост ДПС-Нефтебаза; а/ д на аэропорт | 1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье, в том числе мостовых сооружений; от а/д Ухта-Вуктыл до п.Шердино, в том числе мостовых сооружений; пост ДПС-Нефтебаза; а/ д на аэропорт |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | 820 848,00 | 861 890,00 | 45 300,00 |
|  | в том числе: | 1) оборудование и содержание ледовых переправ через р.Подчерье и русло ст.Подчерье, протяженностью 0,175 км;2) оборудование и содержание зимней автомобильной дороги от с.Подчерье до п.Кырта, протяженностью 18 км. | 1) оборудование и содержание ледовых переправ через р.Подчерье и русло ст.Подчерье, протяженностью 0,175 км;2) оборудование и содержание зимней автомобильной дороги от с.Подчерье до п.Кырта, протяженностью 18 км. | 1) оборудование и содержание ледовых переправ через р.Подчерье и русло ст.Подчерье, протяженностью 0,175 км;2) оборудование и содержание зимней автомобильной дороги от с.Подчерье до п.Кырта, протяженностью 18 км. |
| 6. | Основное мероприятие 1.4.Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» |  80 000,00 |  43 300,00 |  0,00 |
|  | в том числе: | 1) разработка технического плана на а/д общего пользования местного значения от а/д Ухта- Вуктыл до п.Шердино; пост ДПС-Нефтебаза; а/ д на аэропорт | 1) разработка технического плана на а/д общего пользования местного значения Вуктыл - Подчерье |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.5.Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | 8 600 000,00 | 8 405 000,00 | 8 615 000,00 |
|  | в том числе: | 1) содержание уличной сети города;2) содержание уличной сети населенных пунктов Дутово, Лемты, Шердино, Подчерье, Кырта, Лемтыбож, Усть-Соплеск, Усть-Воя, Усть-Щугер . | 1) содержание уличной сети города;2) содержание уличной сети населенных пунктов Дутово, Лемты, Шердино, Подчерье, Кырта, Лемтыбож, Усть-Соплеск, Усть-Воя, Усть-Щугер. | 1) содержание уличной сети города;2) содержание уличной сети населенных пунктов Дутово, Лемты, Шердино, Подчерье, Кырта, Лемтыбож, Усть-Соплеск, Усть-Воя, Усть-Щугер. |
| 8. | Основное мероприятие 1.6.Реализация проектов в рамках «Народного бюджета» | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 9. | **Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»**  | **11 497 102,00** | **10 647 102,00** | **10 747 102,00** |
| 10. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа  | 3 550 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 |
|  | в том числе: | Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» (г. Вуктыл, с.Дутово, с. Подчерье, п. Лемтыбож, п. Лемты, п. Шердино), в т.ч. долги 2016 г. | Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» (г.Вуктыл, с.Дутово, с. Подчерье, п. Лемтыбож, п. Лемты, п. Шердино) | Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» (г. Вуктыл, с.Дутово, с. Подчерье, п. Лемтыбож, п. Лемты, п. Шердино) |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. Субсидирование недополученных доходов организаций, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» в период навигации | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: | Предоставление субсидии организаций, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» в период навигации |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 |
|  | в том числе: | расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда расходы на оплату работ, услуг и т.д. | расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда расходы на оплату работ, услуг и т.д. | расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда расходы на оплату работ, услуг и т.д. |
| 13. | Основное мероприятие 2.1.Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
|  | в том числе: | 1) Завоз, монтаж и демонтаж остановочных пунктов, туалетов, сигнальных огней, изготовление и монтаж (демонтаж) трапиков;2) Содержание – уборка территории, вывоз мусора | 1) Завоз, монтаж и демонтаж остановочных пунктов, туалетов, сигнальных огней, изготовление и монтаж (демонтаж) трапиков;2) Содержание – уборка территории, вывоз мусора | 1) Завоз, монтаж и демонтаж остановочных пунктов, туалетов, сигнальных огней, изготовление и монтаж (демонтаж) трапиков;2) Содержание – уборка территории, вывоз мусора |
| 14. | Основное мероприятие 2.2.Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  | в том числе: | содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла |
| 15. |  **Подпрограмма 3** «**Повышение безопасности дорожного движения»**  | **1 743 000,00** | **827 000,00** | **1 290 000,00** |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | в том числе: | Приобретение кубков и подарков для награждения участников и победителя районного конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Приобретение кубков и подарков для награждения участников и победителя районного конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Приобретение кубков и подарков для награждения участников и победителя районного конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» |
| 19. | Основное мероприятие 2.2. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | в том числе: | Оплата транспортных расходов и проживания команды для участия в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г.Сыктывкар | Оплата транспортных расходов и проживания команды для участия в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г.Сыктывкар | Оплата транспортных расходов и проживания команды для участия в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г.Сыктывкар |
| 20. | Основное мероприятие 2.3. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.4. Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  | Софинансирование расходов из бюджета МО ГО «Вуктыл» на приобретение оборудования и материалов, позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (мобильные городки) |  |
| 22. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | 1 518 000,00 | 502 000,00 | 1 065 000,00 |
|  | в том числе: | 1) нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети;2) приведение пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями вблизи образовательных учреждений (Сош№1, СОШ№2).;3) разработка проектов организации дорожного движения.;4) приобретение и установка дорожных знаков. | 1) нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети  | 1) нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети.;2) приведение пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями вблизи образовательных учреждений (ЦВР)  |
| 23. | Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | в том числе: | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта |