|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

«____» __________ 2016 г.

Постановление № ___/___

| Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 г. № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формировании и реализации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить   муниципальную   программу   городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» О. Б. Бузуляк.

Руководитель администрации

городского округа «Вуктыл»				                                   В.Н. Крисанов

- УТВЕРЖДЕНА

постановление администрации

городского округа «Вуктыл»

от «__» __________ 2016 г. № ___/___

- (приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (далее - Программа»)

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – администрация округа «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Управление образования АГО «Вуктыл»); муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее – МКУ «АХО») |
| Участники Программы | ОГИБДД ОМВД России по городу Вуктылу (далее – ГИБДД) (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. 2. Организация транспортного обслуживания. 3. Повышение безопасности дорожного движения |
| Программно-целевые инструменты Программы | - |
| Цели Программы | Обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах |
| Задачи Программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл». 3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются целевые индикаторы и показатели подпрограмм. Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенные в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2017 – 2020 годы Этапы не выделяются |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2017 - 2019 годах составит 97 303 144,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») – 95 704 554,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 598 590,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. – 32 940 950 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 32 161 150,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 779 800,00 рублей; 2018 г. – 33 318 792,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 32 500 002,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 818 790,00 рублей; 2019 г. – 31 043 402,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 31 043 402,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; в том числе по подпрограммам: а) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» - 60 551 838,00 рублей, в том числе: 2017 г. – 19 700 848,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 18 921 048,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 779 800 рублей; 2018 г. – 21 844 690,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 21 025 900,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 818 790,00 рублей; 2019 г. – 19 006 300,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; б) в рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания» - 32 891 306,00 рублей, в том числе: 2017 г. – 11 497 102,00 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2018 г. – 10 647 102,00 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2019 г. – 10 747 102,00 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; в) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» - 3 860 000,00 рублей, в том числе: 2017 г. – 1 743 000,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2018 г. – 827 000,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2019 г. – 1 290 000,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит содействовать: 1) сохранению и повышению качества автодорожной сети городского округа «Вуктыл» за счет проведения капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) обеспечению круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания автомобильных дорог протяженностью 60,8 км, в том числе мостовых сооружений на них; 3) обеспечению транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км; 4) наличию правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения; 5) сохранению и повышению качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечению ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта); 6) наличию и реализации проектов в рамках «Народного бюджета» в сфере дорожной деятельности; 7) созданию комфортных условий при передвижении населения городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта; 8) рациональному использованию, содержанию и эксплуатации судов внутреннего водного плавания; 9) созданию комфортных условий при передвижении населения городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта; 10) обеспечению круглогодичной доступности населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом; 11) снижению числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 12) отсутствию детской смертности в дорожно – транспортных происшествиях; 13) повышению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; 14) обеспечению безопасности дорожного движения, устранение помех движения транспорта и пешеходов |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее - Подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – администрация округа «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | - |
| Участники Подпрограммы 1 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - |
| Цели Подпрограммы 1 | Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ |
| Задачи Подпрограммы 1 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл» |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году. 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети. 5. Доля реализованных проектов от запланированного показателя |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2017 – 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2017 - 2019 годах составит 60 551 838,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» – 58 953 248,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 598 590,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. – 19 700 848,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 18 921 048,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 779 800,00 рублей; 2018 г. – 21 844 690,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 21 025 900,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 818 790,00 рублей; 2019 г. – 19 006 300,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Реализация Подпрограммы 1 позволит содействовать: 1) сохранению и повышению качества автодорожной сети городского округа «Вуктыл» за счет проведения капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) обеспечению круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания автомобильных дорог протяженностью 60,8 км, в том числе мостовых сооружений на них; 3) обеспечению транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км; 4) наличию правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения; 5) сохранению и повышению качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечению ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта); 6) наличию и реализации проектов в рамках «Народного бюджета» в сфере дорожной деятельности |

ПОДПРОГРАММА

«Организация транспортного обслуживания населения на территории

городского округа «Вуктыл»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация транспортного обслуживания»

(далее - Подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – администрация округа «Вуктыл»); муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее – МКУ «АХО») |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | - |
| Участники Подпрограммы 2 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - |
| Цели Подпрограммы 2 | Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл» |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1. Организация предоставления транспортных услуг. 2. Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1. Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа. 2. Число организаций, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов. 3. Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных рейсов. 4. Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. 5. Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2017 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств МО ГО «Вуктыл» в 2017 – 2019 годах составит 32 891 306,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. – 11 497 102,00 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2018 г. – 10 647 102,00 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2019 г. – 10 747 102,00 рубля за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Выполнение Подпрограммы 2 позволит: 1) создать комфортные условия при передвижении населения городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта; 2) рационально использовать, содержать и эксплуатировать суда внутреннего водного плавания; 3) обеспечить круглогодичную доступность населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом |

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»

(далее - Подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – администрация округа «Вуктыл»); Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Управление образования АГО «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | - |
| Участники Подпрограммы 3 | ОГИБДД ОМВД России по городу Вуктылу (далее – ГИБДД) (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | - |
| Цели Подпрограммы 3 | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 3. Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов. 4. Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | 1. Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 2. Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения. 3. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 4. Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 5. Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. 6. Уровень протяженности улично-дорожной сети с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием. 7. Доля приведенных пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями вблизи образовательных учреждений от общего их количества. 8. Количество разработанных проектов организации дорожного движения. 9. Количество эвакуированного автотранспорта |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2017 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2017 - 2019 годах составит 3 860 000,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2017 г. – 1 743 000,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2018 г. – 827 000,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»; 2019 г. – 1 290 000,00 рублей за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | Реализация Подпрограммы 3 позволит содействовать: 1) снижению числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 2) отсутствию детской смертности в дорожно – транспортных происшествиях; 3) повышению безопасности дорожного движения на улично - дорожной сети; 4) обеспечению безопасности дорожного движения, устранению помех движения транспорта и пешеходов |

- Раздел «Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития»

Приоритетами реализуемой в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации программы являются развитие транспортной системы городского округа «Вуктыл», обеспечение безопасности жизнедеятельности.

Целью Программы является обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1) Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования  улично – дорожной сети,  зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

2) Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл».

3) Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» и их значениях приведены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» приведен в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» приведены в таблице 3 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»  за счет средств  бюджета городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведено в таблице 4 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов местного бюджета (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» приведено в таблице 5 приложения к настоящей Программе.

- Приложение

к муниципальной программе городского округа «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| 2. | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году | км. | 18,175 | 18,175 | 18,175 | 18,175 | 18,175 | 18,175 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов (нарастающим итогом) | 2,1 | 2,1 | 65,6 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля реализованных проектов от запланированного показателя | процентов | - | - | - | 100 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Организация предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа | единиц | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. | Число организаций, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных рейсов | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения | единиц | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | единиц | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 15. | Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | единиц (нарастающим итогом) | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Уровень протяженности улично-дорожной сети с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Доля приведенных пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями вблизи образовательных учреждений от общего их количества | процентов | - | - | 66,7 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Количество разработанных проектов организации дорожного движения | единиц | - | - | 1 | - | - | - |
| Задача 4 «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество эвакуированного автотранспорта | единиц | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |

- Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Сохранение и повышение качества автодорожной сети городского округа «Вуктыл» за счет проведения капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания автомобильных дорог протяженностью 60,8 км, в том числе мостовых сооружений на них |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км | протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4. Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2018 год | Наличие правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.5. Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Сохранение и повышение качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта) | доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети |
| 1.1.6. | Основное мероприятие 1.6. Реализация проектов в рамках «Народного бюджета» | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2018 год | 2020 год | Наличие и реализация проектов в рамках «Народного бюджета» в сфере дорожной деятельности | доля реализованных проектов от запланированного показателя |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Организация предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Создание комфортных условий при передвижении населения городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа; число организаций, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Субсидирование недополученных доходов организаций, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» в период навигации | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год |  |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Ответственный исполнитель - МКУ «АХО» | 2017 год | 2020 год | Рациональное использование, содержание и эксплуатация судов внутреннего водного плавания | Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных рейсов |
| Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Создание комфортных условий при передвижении населения городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Обеспечение круглогодичной доступности населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения |
| 3.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |
| 3.2.2. | Основное мероприятие 2.2. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год |  |  |
| 3.2.3. | Основное мероприятие 2.3. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год |  |  |
| 3.2.4. | Основное мероприятие 2.4. Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 2017 год | 2018 год |  |  |
| Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | уровень протяженности улично-дорожной сети с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием; доля приведенных пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями вблизи образовательных учреждений от общего их количества; количество разработанных проектов организации дорожного движения |
| Задача 4 «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта» |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Обеспечение безопасности дорожного движения, устранение помех движения транспорта и пешеходов | Количество эвакуированного автотранспорта |

Таблица № 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Вид нормативно - правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» |  | «План реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |  |  | до 15.12.2016г. |
|  | Решение Совета городского округа «Вуктыл» |  | «Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |  |  | до 01. 01.2017г. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» |  | «План реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» |  | Администрация городского округа «Вуктыл» |  | до 15.12.2016г. |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» | «План реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» |  | Администрация городского округа «Вуктыл» |  | до 15.12.2016г. |  |  |
|  | Решение Совета городского округа «Вуктыл» | «Положение о принудительной эвакуации на специализированную стоянку длительно хранящегося, разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, а также легкового и грузового автотранспорта, паркующегося в местах размещения источников пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  | Администрация городского округа «Вуктыл» |  | до 01. 01.2017г. |  |  |

- Таблица 4

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»  за счет средств  бюджета городского округа «Вуктыл»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» | Всего | 32 940 950,00 | 33 318 792,00 | 31 043 402,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 25 888 848,00 | 26 166 690,00 | 23 991 300,00 |
|  |  |  | Соисполнитель – Управление образования АГО «Вуктыл» | 25 000,00 | 125 000,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Соисполнитель – МКУ «АХО» | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | Всего | 19 700 848,00 | 21 844 690,00 | 19 006 300,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 19 700 848,00 | 21 844 690,00 | 19 006 300,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 2 980 000,00 | 5 100 000,00 | 2 760 000,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 7 220 000,00 | 7 400 500,00 | 7 586 000,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 820 848,00 | 861 890,00 | 45 300,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 80 000,00 | 43 300,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 8 600 000,00 | 8 405 000,00 | 8 615 000,00 |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. | Реализация проектов в рамках «Народного бюджета» | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания» | Всего | 11 497 102,00 | 10 647 102,00 | 10 747 102,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 4 470 000,00 | 3 620 000,00 | 3 720 000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – МКУ «АХО» | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 3 550 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование недополученных доходов организаций, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» в период навигации | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Ответственный исполнитель – МКУ «АХО» | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 15. | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 1 743 000,00 | 827 000,00 | 1 290 000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 1 718 000,00 | 702 000,00 | 1 265 000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 25 000,00 | 125 000,00 | 25 000,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 19. | Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 20. | Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.4. | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 1 518 000,00 | 502 000,00 | 1 065 000,00 |
| 23. | Основное мероприятие 4.1. | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов местного бюджета (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации,

республиканского бюджета Республики Коми) и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» | Всего | 32 940 950,00 | 33 318 792,00 | 31 043 402,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 32 940 950,00 | 33 318 792,00 | 31 043 402,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 779 800,00 | 818 790,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | « Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | Всего | 19 700 848,00 | 21 844 690,00 | 19 006 300,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 19 700 848,00 | 21 844 690,00 | 19 006 300,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 779 800,00 | 818 790,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Всего | 2 980 000,00 | 5 100 000,00 | 2 760 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 2 980 000,00 | 5 100 000,00 | 2 760 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Всего | 7 220 000,00 | 7 400 500,00 | 7 586 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 7 220 000,00 | 7 400 500,00 | 7 586 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Всего | 820 848,00 | 861 890,00 | 45 300,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 820 848,00 | 861 890,00 | 45 300,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 779 800,00 | 818 790,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Всего | 80 000,00 | 43 300,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 80 000,00 | 43 300,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Всего | 8 600 000,00 | 8 405 000,00 | 8 615 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 8 600 000,00 | 8 405 000,00 | 8 615 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. | Реализация проектов в рамках «Народного бюджета» | Всего | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания» | Всего | 11 497 102,00 | 10 647 102,00 | 10 747 102,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 11 497 102,00 | 10 647 102,00 | 10 747 102,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Всего | 3 550 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 3 550 000,00 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование недополученных доходов организаций, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» в период навигации | Всего | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Всего | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 | 7 027 102,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Всего | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Всего | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 1 743 000,00 | 827 000,00 | 1 290 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1 743 000,00 | 827 000,00 | 1 290 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Всего | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Всего | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 2.4. | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Всего | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Всего | 1 518 000,00 | 502 000,00 | 1 065 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1 518 000,00 | 502 000,00 | 1 065 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Основное мероприятие 4.1. | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Всего | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | за счет федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |