|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ»**  |

 14 октября 2015 г.

**Постановление № 10/686**

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности»** |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 августа 2013 г. № 08/885 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Вуктыл», их формировании и реализации» администрация муниципального района «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Вуктыл» «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» О. Б. Бузуляк.

Руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл» Д.О. Иваненко

 УТВЕРЖДЕНА

 постановление администрации

муниципального района «Вуктыл»

 от 14 октября 2015 г. № 10/686

 (приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального района «Вуктыл» «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности»

 (далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее - Управление экономики) |
| Соисполнители Программы | Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее – Управление образования);Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее Управление культуры);Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» (далее – Комитет);администрация муниципального района «Вуктыл» (далее – администрация МР «Вуктыл» |
| Участники Программы | муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение (далее – МБДОУ) «Детский сад «Сказка» г. ВуктылМБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вукты МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (далее учреждения образования); районное муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (далее – РМБУ «КСК»); районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» (далее - РМБУК «ВМЦБ»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей (далее – МБУДОД) МБУДОД «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл» (МБУДОД «ДМШ»); МБУДОД «Детская художественная школа» г. Вуктыл» (далее- МБУДОД «ДХШ»); МБУДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл (далее - МБУДОД «КДЮСШ») (далее учреждения культуры и спорта) |
| Подпрограммы Программы | 1. «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений»2. «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны» |
| Программно-целевые инструменты Программы | - |
| Цель Программы | Создание условий для повышения доступности, сохранности муниципальной собственности и других объектов |
| Задачи Программы | 1. Улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений2. Улучшение технического состояния объектов муниципальной казны  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются целевые индикаторы и показатели подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2016-2020 годыЭтапы программы не выделяются. |
| Объемы финансирования Программы. | Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составит 70 227 631,00 рублей, в том числе: |
| Общий объем финансирования Программы, по годам  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Всего, в том числе по подпрограммам: | 44 677 631,00 | 20 700 000,00 | 4 850 000,00 |
| 1. Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений | 44 477 631,00  | 20 700 000,00 | 4 850 000,00 |
| 2. Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» | 200 000,00 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы будет содействовать: 1. Улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений2. Улучшение технического состояния объектов муниципальной казны  |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл»

1. По состоянию на 1 сентября 2015 года на территории осуществляют свою деятельность 12 образовательных учреждений, в том числе 2 малокомплектные школы.

Ежегодно в учреждениях образования проводятся ремонты но, несмотря на это 75% зданий общеобразовательных учреждений требуют частичного или капитального ремонта.

Имеет место высокая степень износа объекта образования - здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ» с. Дутово признано ветхим, требуется строительство новой общеобразовательной школы. Данный объект включен в государственную программу Республики Коми «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 «Строительство средней общеобразовательной школы на 110 мест в с. Дутово Вуктыльского района».

В муниципальном районе «Вуктыл» функционирует сеть учреждений культуры и спорта, которая объединяет пять бюджетных учреждений с юридическим статусом.

Ежегодно в учреждениях культуры и спорта проводятся частичный капитальный и текущие ремонты: замена деревянных конструкций на ПВХ, ремонт кровель, тамбуров, помещений, санитарно-бытовых комнат. В 2014 году произведен капитальный ремонт РМБУ «КСК»: отремонтированы помещения культуры и для занятий спортом, налажена приточно-вытяжная вентиляция, произведен частичный ремонт кровли.

В связи со значительным износом конструктивных элементов здания администрации муниципального района «Вуктыл», необходимо выполнить ремонт крыльца входной группы.

2. Значительная часть объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» находятся в неудовлетворительном состоянии, многие объекты капитально не ремонтировались с момента постройки, комплексный капитальный ремонт не проводился, что привело к увеличению износа, и как следствие, к преждевременному ухудшению технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл».

Решение проблемы невозможно без проведения работ по содержанию, ремонту объектов казны.

Настоящая программа необходима для объединения и координации деятельности по реализации мероприятий направленных на решение вопросов по повышению доступности, сохранности муниципальной собственности и других объектов.

Решение задач определенных Программой обусловлено необходимостью применения программно-целевого метода.

2. Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического

развития, описание основных целей и задач Программы.

Прогноз развития соответствующей социально-экономическойсферы муниципального района «Вуктыл»

1. Основными приоритетами муниципальной политики муниципального района «Вуктыл» в сфере реализации муниципальной программы являются:

 повышение эффективности муниципального управления;

обеспечение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования.

1. Цель Программы - создание условий для повышения доступности, сохранности муниципальной собственности и других объектов.
2. Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений.

Улучшение технического состояния объектов муниципальной казны.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2016 - 2020 годах.

Этапы подпрограммы не выделяются.

1. Перечень основных мероприятий Программы

В рамках Программы не реализуются ведомственные целевые программы.

В рамках Подпрограммы 1 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений» реализуются основные мероприятия:

* 1. выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов учреждений образования;
	2. выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов учреждений культуры;
	3. выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации МР «Вуктыл».

В рамках Подпрограммы 2 «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны» реализуются основные мероприятия:

 1.1. выполнение работ по составлению сметной документации для выполнения работ по ремонту объектов муниципальной казны;

 1.2. выполнение работ по ремонту объектов муниципальной казны.

Перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) приведен в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

Реализация Программы будет содействовать:

Улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений.

Улучшение технического состояния объектов муниципальной казны.

5. Прогноз результатов Программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Сведения о показателях (индикаторах) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы;

3) минимизацию количества показателей (индикаторов).

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики муниципального района «Вуктыл».

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются целевые индикаторы и показатели Подпрограмм.

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 1 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений» являются:

1. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии;
2. количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год;
3. количество зданий учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год;
4. количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год;
5. количество помещений учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год;
6. количество иных объектов учреждений образования, на которых улучшилось техническое состояние в год.
7. количество иных объектов учреждений культуры и спорта, на которых улучшилось техническое состояние в год.
8. количество объектов администрации муниципального района «Вуктыл», на которых улучшилось техническое состояние конструктивных элементов.

 Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 2 «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны» являются:

1. количество разработанной сметной документации;
2. количество объектов муниципальной казны с улучшенными техническими характеристиками.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограмм приведен в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

6. Перечень и краткое описание Подпрограмм

Муниципальная программа «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности» состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений».

Цель: улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений.

Задача: обеспечение устойчивости и надежности зданий и помещений муниципальных учреждений.

2. Подпрограмма 2 «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны».

Цель: улучшение технического состояния объектов муниципальной казны.

Задача: сохранение и поддержание объектов казны.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы 2016-2018 годах составит: 70 227 631,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (далее – МР «Вуктыл») – 70 227 631,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет внебюджетных средств – 0,00 рублей, за счет средств, поступающих из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2016 г. – 44 677 631,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» –44 677 631,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет внебюджетных средств – 0,00 рублей, за счет средств, поступающих из федерального бюджета – 0,00 рублей;

2017 г. – 20 700 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 20 700 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00. рублей, за счет внебюджетных средств – 0,00 рублей, за счет средств, поступающих из федерального бюджета – 0,00 рублей;

2018 г. – 4 850 0000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 4 850 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств, поступающих из федерального бюджета- 0 ,00 рублей.

в том числе по Подпрограммам:

1) в рамках Подпрограммы 1 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений» - 70 027 631,00 рублей, в том числе:

2016 г. – 44 477 631,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 44 477 631,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –0,00 рублей, за счет средств, поступающих из федерального бюджета – 0,00 рублей;

2017 г. – 20 700 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» –20 700 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств, поступающих из федерального бюджета – 0,00 рублей;

2018 г. – 4 850 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 4 850 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств, поступающих из федерального бюджета – 0,00 рублей;

2) в рамках Подпрограммы 2 «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» – 200000,00 рублей, в том числе:

2016 г. – 200000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» 200000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

2017 г. – 0 ,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

2018 г. – 0 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Программы по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к настоящей Программе.

8. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:



 где:

 - уровень финансирования реализации Программы,- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

 

 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерии оценки эффективности  |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровеньэффективностиудовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

ПОДПРОГРАММА 1

«Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений»

(далее - Подпрограмма 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее – Управление экономики) |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее – Управление образования);Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее – Управление культуры);администрация муниципального района «Вуктыл»  |
| Участники Подпрограммы 1 | МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл; МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово; МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье; МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (далее – учреждения образования); РМБУ «КСК»; РМБУК «ВМЦБ»; МБУДОД «ДМШ»; МБУДОД «ДХШ»;МБУДОД «КДЮСШ»;(далее – учреждения культуры и спорта) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - |
| Цель Подпрограммы 1 | Улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений |
| Задача Подпрограммы 1 | Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (процент)2. Количество зданий Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние (единиц).3. Количество зданий Учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние (единиц).4. Количество помещений Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние (единиц).5. Количество помещений Учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние (единиц).6. Количество иных объектов Учреждений образования, на которых улучшилось техническое состояние (единиц).7. Количество иных объектов Учреждений культуры, на которых улучшилось техническое состояние (единиц).8. Количество объектов администрации муниципального района «Вуктыл», на которых улучшилось техническое состояние (единиц). |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2016-2020 годыЭтапы подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования в 2016-2018 годах составит 70 27 631,00 рублей, в том числе по годам:2016 г. – 44 477 631,00 рублей;2017 г. – 20 700 000,00 рублей; 2018 г.- 4 850 000,000 рублей.  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов |

1. **Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории муниципального района «Вуктыл» 12 учреждений образования и 5 учреждений культуры.

Во всех учреждениях ежегодно проводятся частичный капитальный, текущий ремонты: замена деревянных конструкций, ремонт кровель, тамбуров, помещений, санитарно-бытовых комнат и других помещений зданий.

В 2014-2015 годах проведён капитальный ремонт РМБУ «Клубно-спортивный комплекс»: отремонтированы помещения культуры и для занятий физической культурой и спортом, отремонтирована приточно-вытяжная вентиляция здания.

В связи с тем, что здание школы с. Дутово признано ветхим, мероприятия по строительству средней общеобразовательной школы на 110 мест в с. Дутово Вуктыльского района предусмотрены в Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012г. № 411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования».

В здание администрации муниципального района «Вуктыл» необходимо выполнить работы по ремонту крыльца.

Устойчивость и надежность зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры требует значительных капиталовложений.

Подпрограмма 1, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач.

**2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1**

Основными приоритетами муниципальной политики муниципального района «Вуктыл» в сфере реализации Подпрограммы 1 являются:

повышение эффективности муниципального управления;

обеспечение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 1:

улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений.

Задача Подпрограммы 1:

 обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1:

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии;

количество зданий Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год;

количество зданий Учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние в год;

количество помещений Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год;

количество помещений Учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние в год;

количество иных объектов Учреждений образования, на которых улучшилось техническое состояние в год;

количество иных объектов Учреждений культуры, на которых улучшилось техническое состояние в год;

количество объектов администрации муниципального района «Вуктыл», на которых улучшилось техническое состояние конструктивных элементов.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Реализация Подпрограммы 1 позволит улучшить техническое состояние помещений, зданий, и других объектов.

Подпрограмма 1 реализуется в 2016 - 2020 годах.

**3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 1**

В рамках Подпрограммы 1 не реализуются ведомственные целевые программы.

В рамках Подпрограммы 1 в целях решения задачи:

обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений и других объектов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

* 1. выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов учреждений образования;
	2. выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов учреждений культуры и спорта;
	3. выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации МР «Вуктыл».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе «Подпрограмма 1 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий, помещений и других объектов» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1**

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2016-2018 годах составит 70 027 631,00 рублей, в том числе по годам:

на 2016 г. – 44 477 631,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 44 477 631,300 рублей;

на 2017 г. – 20 700 000,00 рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 20 700 000,00 рублей.

на 2018 г. – 4 850 000,00 рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 4 850 000,00 рублей;

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводятся в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР «Вуктыл» по Подпрограмме 1 приводятся в позиции «Подпрограмма 1 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений» таблицы 3.2 приложения к настоящей Программе.

**5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1**

Методика оценки эффективности Подпрограммы 1 учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1 рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл".

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 1 определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 1 | Критерии оценки эффективности base_23648_98654_129 |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

ПОДПРОГРАММА 2

Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл»

(далее - Подпрограмма 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» (далее – Комитет). |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее - Управление экономики) |
| Участники Подпрограммы 2 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - |
| Цель Подпрограммы 2 | Улучшение технического состояния объектов муниципальной казны (далее – объекты казны) |
| Задачи Подпрограммы 2 | Сохранение и поддержание объектов казны  |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1. Количество разработанной сметной документации (ед.)2. Количество объектов муниципальной казны с улучшенными техническими характеристиками (ед.)  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2016 - 2020 годыЭтапы подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования в 2016 - 2018 годах составит 200000,00 рублей, в том числе по годам:2016 г. – 200 000,00 рублей;2017 г. – 0,00 рублей;2018 г. – 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Улучшение технического состояния объектов муниципальной казны  |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 2015 год значительная часть объектов казны находятся в неудовлетворительном состоянии, многие объекты капитально не ремонтировались с момента постройки, комплексный капитальный ремонт не проводился, что привело к увеличению износа, и как следствие, к преждевременному старению, ветшанию объектов казны, принадлежащих муниципальному району «Вуктыл».

Арендаторами муниципального имущества в соответствии с условиями договора аренды проводятся работы по капитальному и текущему ремонту арендуемых объектов казны, что позволяет поддерживать объекты казны в надлежащем техническом состояние. Комитетом по управлению имуществом проводятся взаимозачеты затрат на капитальный ремонт, проводимый арендаторами в счет арендной платы.

В связи с недостатком финансовых средств техническое состояние объектов казны ухудшается, что может привести к невостребованности помещений, что в свою очередь, влечет за собой увеличение объема средств местного бюджета на возмещение расходов по содержанию и оплату коммунальных расходов пустующих объектов муниципальной казны.

Решение проблемы невозможно без проведения работ по содержанию, ремонту объектов казны.

Настоящая подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния объектов казны.

В целях, организации эффективной эксплуатации объектов казны, улучшения их технических характеристик, поддержания эксплуатационного ресурса, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования, проблему ремонта, в том числе капитального объектов казны необходимо решать программным способом.

**2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2,**

**цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей**

**и решения задач, описание основных ожидаемых конечных**

**результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов**

**реализации Подпрограммы 2**

Основными приоритетами в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:

повышение эффективности муниципального управления;

обеспечение доступности объектов муниципальной казны.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 2:

улучшение технического состояния объектов муниципальной казны.

Задача Подпрограммы 2: сохранение и поддержание объектов муниципальной казны.

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:

 количество разработанной сметной документации;

количество объектов муниципальной казны с улучшенными техническими характеристиками.

[Сведения](#P1178) о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Реализация Подпрограммы 2 позволит улучшить техническое состояние объектов муниципальной казны.

Подпрограмма 2 реализуется в 2016 - 2020 годах.

**3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2**

В рамках Подпрограммы 2 не реализуются ведомственные целевые программы.

В рамках Подпрограммы 2 в целях решения задачи: сохранение и поддержание объектов казны муниципального района «Вуктыл» - предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1.1 выполнение работ по составлению сметной документации для выполнения работ по ремонту объектов муниципальной казны;

1.2 выполнение работ по ремонту объектов муниципальной казны.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2**

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2016 - 2018 годах составит 200 000,00 рублей, в том числе по годам:

2016 г. – 200000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (далее - МР «Вуктыл») – 200000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей;

2017 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 0,00. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей;

2018 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей.

Ресурсное [обеспечение](#P1616) реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета МР «Вуктыл» приводится в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное [обеспечение](#P1889) и прогнозная оценка расходов бюджета МР «Вуктыл» по Подпрограмме 2 приводятся в таблице 3.2 приложения к настоящей Программе.

**5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2**

Методика оценки эффективности Подпрограммы 2 учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2 рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 2,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 2 определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 2 | Критерии оценки эффективности base_23648_98654_129 |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение

к муниципальной программе муниципального района

«Вуктыл» «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности»

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

 муниципального района «Вуктыл» «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности»** |
| **Подпрограмма I «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений»** |
| Задача: «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений и других объектов» |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | **-** | **-** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество зданий учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | **-** | **-** | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | **-** | **-** | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Количество помещений учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество иных объектов учреждений образования, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Количество иных объектов учреждений культуры и спорта, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - | 5 | 1 | - | - | - |
| 8 | Количество объектов администрации муниципального района «Вуктыл», на которых улучшилось техническое состояние конструктивных элементов. | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл»**  |
| Задача 1 «Сохранение и поддержание объектов казны муниципального района «Вуктыл» |
| 1 | Количество разработанной сметной документации | единиц |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество объектов муниципальной казны с улучшенными техническими характеристиками | единиц |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программымуниципального района «Вуктыл»

«Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое  описание) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений»** |
| Задача: «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений и других объектов» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов учреждений образования | Управление образования |  2016 - 2020 годы | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов | Количество учреждений, в которых улучшилось техническое состояние зданий, помещений и иных объектов |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов учреждений культуры и спорта |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации МР «Вуктыл» | Количество объектов администрации муниципального района «Вуктыл», на которых улучшилось техническое состояние конструктивных элементов. |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл»** |
| Задача «Сохранение и поддержание объектов казны » |
| 5 | Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по составлению сметной документации для выполнения работ по ремонту объектов муниципальной казны | Комитет по управлению имуществом |  | Улучшение технического состояния объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» | Количество разработанной сметной документации |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по ремонту объектов муниципальной казны | Количество объектов муниципальной казны с улучшенными техническими характеристиками |

Таблица 3.1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности»

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальнаяпрограмма**  | «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности» | Всего | 44677631,00 | 20700000,00 | 4850000,00 |
| Ответственный исполнитель – Управление образования,Управление культуры, администрация МР «Вуктыл», Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма I** | **«Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений»** | Всего | 44477631,00 | 20700000,00 | 4850000,00 |
| Ответственный исполнитель – Управление образования, Управление культуры, администрация МР «Вуктыл» |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1 |  Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений образования | Ответственный исполнитель – Управление образования | 9584000,00 | 1100000,00 | 1350000,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений культуры. | Ответственный исполнитель – Управление культуры | 33630000,00 | 19600000,00 | 3500000,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания Администрации МР «Вуктыл». | Ответственный исполнитель – администрация МР «Вуктыл» | 1263631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | **Подпрограмма II** | **«Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл»** | Всего | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом |
| 7. | Основное мероприятие 1.1 | Выполнение работ по составлению сметной документации для выполнения работ по ремонту объектов муниципальной казны | Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 1.2.  | Выполнение работ по ремонту объектов муниципальной казны. | Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.2

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств

 федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных

организаций на реализацию целей муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности»

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальнаяпрограмма  | «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе по источникам:  | 44677631,00 | 20700000,00 | 4850000,00 |
| Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 44677631,00 | 20700000,00 | 4850000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма I | **«Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений»** | Всего, в том числе по источникам:  | 44477631,00 | 20700000,00 | 4850000,00 |
| Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 44477631,00 | 20700000,00 | 4850000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений образования | Всего, в том числе по источникам:  | 9584000,00 | 1100000,00 | 1350000,00 |
| Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 9584000,00 | 1100000,00 | 1350000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений культуры. | Всего, в том числе по источникам:  | 33630000,00 | 19600000,00 | 3500000,00 |
| Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 33630000,00 | 19600000,00 | 3500000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания Администрации МР «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам:  | 1263631,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 1263631,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 2 | **«Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл»** | Всего, в том числе по источникам:  | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 1.1 | Выполнение работ по составлению сметной документации для выполнения работ по ремонту объектов муниципальной казны | Всего, в том числе по источникам:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.  | Выполнение работ по ремонту объектов муниципальной казны  | Всего, в том числе по источникам:  | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |