| «ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНoЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

14 октября 2015 г.

Постановление № 10/687

| Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 августа 2013 г. № 08/885 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Вуктыл», их формировании и реализации» администрация муниципального района «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить   муниципальную   программу   муниципального  района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» О. Б. Бузуляк.

Руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»				                                  Д.О. Иваненко

- УТВЕРЖДЕНА

постановление администрации

муниципального района «Вуктыл»

от 14 октября 2015 г. № 10/687

- (приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (далее - Программа»)

| Ответственный исполнитель программы | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее – УЭСДХ МР «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» (далее – Комитет по управлению имуществом); Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее - УО МР «Вуктыл»); Администрация городского поселения «Вуктыл» (далее АГП «Вуктыл») (по согласованию) |
| Участники программы | ОГИБДД ОМВД России по городу Вуктылу (далее – ГИБДД) (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. 2. Организация транспортного обслуживания населения. 3. Повышение безопасности дорожного движения |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цели программы | Обеспечение потребностей населения и экономики муниципального района «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах |
| Задачи программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального района «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл». 3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются целевые индикаторы и показатели подпрограмм. Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенные в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016 – 2020 годы Этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составит 43 632 654,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (далее - МР «Вуктыл») – 39 637 164,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2 345 490,00 рублей, за счет средств бюджета городского поселения «Вуктыл» (далее – ГП «Вуктыл») 1 650 000,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2016 г. – 13 549 116,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 12 502 216,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 746 900,00 рублей, за счет бюджета ГП «Вуктыл» - 300 000,00 рублей; 2017 г. – 14 663 748,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 13 533 948,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 779 800,00 рублей, за счет средств ГП «Вуктыл» - 350 000,00 рублей; 2018 г. – 15 419 790,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 13 601 000,00 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 818 790,00 рублей, за счет средств ГП «Вуктыл» - 1 000 000,00 рублей; в том числе по подпрограммам: а) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» - 31 797 654,00 рубля, в том числе: 2016 г. – 10 079 116,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 9 332 216,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 746 900,00 рублей; 2017 г. – 10 913 748,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 10 133 948,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 779 800,00 рублей; 2018 г. – 10 804 790,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 9 986 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 818 790,00 рублей; б) в рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» - 9 975 000,00 рублей, в том числе: 2016 г. – 3 100 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»; 2017 г. – 3 330 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»; 2018 г. – 3 545 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»; в) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» - 1 860 000,00 рублей, в том числе: 2016 г. – 370 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 300 000,00 рублей; 2017 г. – 420 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 350 000,00 рублей; 2018 г. – 1 070 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 1 000 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит содействовать: 1) сохранению и повышению качества автодорожной сети муниципального района «Вуктыл» за счет проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) обеспечению круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания и оборудования автомобильных дорог протяженностью 86,3 км, в том числе 33,3 км - дороги в населенных пунктах, и мостовых сооружений на них; 3) наличию и реализации малых проектов в сфере дорожной деятельности; 4) наличию правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения; 5) обеспечению транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км; 6) обеспечению круглогодичной доступности населения муниципального района «Вуктыл» воздушным транспортом, созданию комфортных условий при передвижении населения муниципального района «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта; 7) снижению числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 8) отсутствию детской смертности; 9) повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |

- I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл»

1. Автомобильные дороги Вуктыльского района являются частью единой транспортной сети. Они связывают населенные пункты Вуктыльского района в комплексе с автомобильными дорогами республиканского значения, обеспечивают жизнедеятельность большинства  населенных пунктов района и во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются  автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Важным фактором для достижения целей Программы является удовлетворительное состояние автомобильных дорог, их ремонт, содержание, улучшение технического, эксплуатационного состояния дорожной сети и мостовых сооружений, обеспечение безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них; обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Пассажирские перевозки – один из важнейших видов хозяйственной деятельности. В целях повышения качества жизни населения необходимо обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта, доступность транспортных услуг всем категориям граждан. Повышение качества, устойчивости и доступности пассажирских перевозок – социально значимая задача, так как данная услуга обеспечивает как внутри муниципальное, так и межмуниципальное сообщение для жителей муниципального района «Вуктыл».

В целях обеспечения транспортной доступности населения администрацией муниципального района «Вуктыл» ежегодно организуются пассажирские перевозки автомобильным, водным и воздушным видами транспорта.

3. Проблема аварийности на территории муниципального района «Вуктыл» обусловлена, прежде всего, недостаточным развитием системы организации движения транспортных средств и пешеходов, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности. В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, а также направленных на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Имеющиеся на сегодняшний день проблемы развития транспортной системы носят системный характер и требуют комплексного подхода к их решению.

- II. Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл»

- муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического

- развития, описание основных целей и задач Программы.

- Прогноз развития соответствующей социально-экономической

- сферы муниципального района «Вуктыл»

1. Приоритетами реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации программы являются развитие транспортной системы муниципального района «Вуктыл», обеспечение безопасности жизнедеятельности.

2. Целью Программы является обеспечение потребностей населения и экономики муниципального района «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1) Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального района «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования  автомобильных дорог общего пользования  местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

2) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл».

3) Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Реализация Программы позволит обеспечить потребности населения и экономики муниципального района «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

- III. Сроки и этапы реализации Программы

- Программа реализуется в 2016 - 2020 годах. Этапы не выделяются.

- IV. Перечень основных мероприятий Программы

- и ожидаемых результатов

Основные мероприятия Программы реализуются в рамках подпрограмм:

1. В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1.1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ;

1.2. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и мостовых сооружений на них;

1.3. реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности;

1.4. выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл»;

1.5. оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл».

2. В рамках реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

2.1.	субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным транспортом;

2.2	субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории муниципального района «Вуктыл» в период навигации;

2.3. содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож;

2.4. содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла.

3. В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

3.1. организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет)  материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге;

3.2. проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного  движения;

3.3. организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений;

3.4. участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»;

3.5. формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях;

3.6. приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл»;

3.7. разработка дислокации дорожных знаков сельских населенных пунктов;

3.8. нанесение горизонтальной дорожной разметки;

3.9. обустройство и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность.

Перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) приведен в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.

Реализация Программы позволит содействовать:

1) сохранению и повышению качества автодорожной сети муниципального района «Вуктыл» за счет проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) обеспечению круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания и оборудования автомобильных дорог протяженностью 86,3 км, в том числе 33,3 км - дороги в населенных пунктах, и мостовых сооружений на них;

3) наличию и реализации малых проектов в сфере дорожной деятельности;

4) наличию правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) обеспечению транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км;

6) обеспечению круглогодичной доступности населения муниципального района «Вуктыл» воздушным транспортом, созданию комфортных условий при передвижении населения муниципального района «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта;

7) снижению числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

8) отсутствию детской смертности;

9) повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

V. Прогноз результатов Программы. Перечень целевых

индикаторов и показателей Программы

Сведения о показателях (индикаторах) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы.

3) минимизацию количества показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении цели (задач) Программы. Расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и отчетности.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются целевые индикаторы и показатели подпрограмм.

Целевыми индикаторами подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» являются:

1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Целевыми индикаторами подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» являются:

1) количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района;

2) число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов;

3) количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож;

4) количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла.

Целевыми индикаторами подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» являются:

1) число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

2) количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе,  размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения;

3) число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

4) количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

5) уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

6) количество приведения пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами Программы представлены в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» состоит из следующих подпрограмм:

- развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства;

- организация транспортного обслуживания населения;

3) повышение безопасности дорожного движения.

1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства».

Цель: развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального района «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования  автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

Задача:

обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

2. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения».

Цель: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл».

Задачи:

а) организация предоставления транспортных услуг населению;

б) содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг.

3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».

Цель: снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи:

а) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

б) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

в) развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

- VII. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составит 43 632 654,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 39 637 164,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2 345 490,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» 1 650 000,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2016 г. – 13 549 116,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 12 502 216,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 746 900,00 рублей, за счет бюджета ГП «Вуктыл» - 300 000,00 рублей;

2017 г. – 14 663 748,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 13 533 948,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 779 800,00 рублей, за счет средств ГП «Вуктыл» - 350 000,00 рублей;

2018 г. – 15 419 790,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 13 601 000,00 рубль, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 818 790,00 рублей, за счет средств ГП «Вуктыл» - 1 000 000,00 рублей;

в том числе по подпрограммам:

а) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» - 31 797 654,00 рубля, в том числе:

2016 г. – 10 079 116,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 9 332 216,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 746 900,00 рублей;

2017 г. – 10 913 748,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 10 133 948,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 779 800,00 рублей;

2018 г. – 10 804 790,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 9 986 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 818 790,00 рублей;

б) в рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» - 9 975 000,00 рублей, в том числе:

2016 г. – 3 100 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»;

2017 г. – 3 330 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»;

2018 г. – 3 545 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»;

в) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» - 1 860 000,00 рублей, в том числе:

2016 г. – 370 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 300 000,00 рублей;

2017 г. – 420 000,00 рублей,  в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 350 000,00 рублей;

2018 г. – 1 070 000,00 рублей,  в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 1 000 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), приводится в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Программы по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к настоящей Программе.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,  - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы ,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»

(далее - Подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее – УЭСДХ МР «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» (далее – Комитет по управлению имуществом) |
| Участники Подпрограммы 1 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - |
| Цели Подпрограммы 1 | Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального района «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ |
| Задачи Подпрограммы 1 | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2016 – 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2016 - 2018 годах составит 31 797 654,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 29 452 164,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2 345 490,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2016 г. – 10 079 116,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 9 332 216,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 746 900,00 рублей; 2017 г. – 10 913 748,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 10 133 948,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 779 800,00 рублей; 2018 г. – 10 804 790,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 9 986 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 818 790,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Реализация Подпрограммы 1 позволит содействовать: 1) сохранению и повышению качества автодорожной сети муниципального района «Вуктыл» за счет проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) обеспечению круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания и оборудования автомобильных дорог протяженностью 86,3 км, в том числе 33,3 км - дороги в населенных пунктах, и мостовых сооружений на них; 3) наличию и реализации малых проектов в сфере дорожной деятельности; 4) наличию правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения; 5) обеспечению транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км. |

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Важным условием для поддержания жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети муниципального района «Вуктыл», ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания, содержание и оборудование ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км.

Автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории муниципального района «Вуктыл», подразделяются на дороги регионального или межмуниципального значения, местного значения.

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вуктыльского района составляет 61,1 км, в том числе: с твердым покрытием 8,1 км; с грунтовым покрытием 54 км.

Важными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения являются:

низкое качество дорожного покрытия (дорожного полотна);

низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

не завершены работы по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В то же время, автомобильные дороги местного значения требуют обязательной процедуры паспортизации в целях ведения учета состояния автомобильных дорог и всех их элементов, обеспечения возможности контроля за ведением своевременного надлежащего ремонта, содержания дорог, что, в свою очередь, способствует улучшению эффективности эксплуатации автомобильных дорог и безопасности движения по ним.

Таким образом, все это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них на территории муниципального района «Вуктыл».

Развитие дорожной сети муниципального района «Вуктыл», ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание являются важнейшими задачами в обеспечении жизнедеятельности и повышении качества жизни населения, а также качественного транспортного сообщения между населенными пунктами на территории муниципального района «Вуктыл».

Решение проблем дорожной сети на территории муниципального района «Вуктыл» целесообразно проводить в рамках Подпрограммы 1.

II. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл»

муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых результатов

Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов

реализации Подпрограммы 1

Основным приоритетом Подпрограммы 1 является развитие транспортной системы муниципального района «Вуктыл».

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 1: развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального района «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования  автомобильных дорог общего пользования  местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

Задача  Подпрограммы 1:

обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

Показатели (целевые индикаторы) Подпрограммы 1:

1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 и их значениях приведены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Реализация Подпрограммы 1 позволит содействовать:

1) сохранению и повышению качества автодорожной сети муниципального района «Вуктыл» за счет проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) обеспечению круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания и оборудования автомобильных дорог протяженностью 86,3 км, в том числе 33,3 км - дороги в населенных пунктах, и мостовых сооружений на них;

3) наличию и активизации реализации малых проектов в сфере дорожной деятельности;

4) наличию правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) обеспечению транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км.

Подпрограмма 1 реализуется в 2016 - 2020 годах.

III. Характеристика ведомственных целевых программ

и основных мероприятий Подпрограммы 1

В рамках Подпрограммы 1 не реализуются ведомственные целевые программы.

В Подпрограмме 1 в целях решения задачи «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ» планируются следующие основные мероприятия:

1.1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ;

1.2. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и мостовых сооружений на них;

1.3. реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности;

1.4. выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл»;

1.5. оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 (с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов) представлен в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации Подпрограммы 1

В рамках Подпрограммы 1 не предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2016 - 2018 годах составит 31 797 654,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 29 452 164,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2 345 490,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2016 г. – 10 079 116,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 9 332 216,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 746 900,00 рублей;

2017 г. – 10 913 748,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 10 133 948,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 779 800,00 рублей;

2018 г. – 10 804 790,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 9 986 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 818 790,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Подпрограммы 1 по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к настоящей Программе.

VI. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Методика оценки эффективности Подпрограммы 1 учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1 рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 1,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 1 определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 1 | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

ПОДПРОГРАММА

«Организация транспортного обслуживания населения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения»

(далее - Подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее – УЭСДХ МР «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | - |
| Участники Подпрограммы 2 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - |
| Цели Подпрограммы 2 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл» |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1. Организация предоставления транспортных услуг населению. 2. Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1. Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярные автобусные сообщения с административным центром муниципального района. 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов. 3. Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. 4. Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств МР «Вуктыл» в 2016 - 2018 годах составит 9 975 000,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2016 г. – 3 100 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»; 2017 г. – 3 330 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»; 2018 г. – 3 545 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл» |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Выполнение Подпрограммы 2 позволит обеспечить круглогодичную доступность населения муниципального района «Вуктыл» воздушным транспортом, создать комфортные условия при передвижении населения муниципального района «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта |

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Транспортной особенностью территории муниципального района «Вуктыл» является наличие единственно возможного автотранспортного сообщения между административным центром город Вуктыл и муниципальными образованиями Республики Коми.

В настоящее время финансовое положение транспортных организаций, предоставляющие транспортные услуги населению муниципального района «Вуктыл» автомобильным транспортом,  остается сложным. Это объясняется ростом цен, отдаленностью сельских населенных пунктов, протяженностью маршрутов. Рост количества личного транспорта населения, уменьшение численности трудоспособного сельского населения  приводят к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, служит причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий. Следствием этого является большой износ транспортных средств, что увеличивает расходы на ремонт и транспортное обслуживание.

Более 30 лет обслуживание и содержание паромной переправы, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож, в период навигации осуществляет Управление технологического транспорта и специальной техники общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» (далее – ООО «Газпром трансгаз Ухта»).

В 2013 году в связи с ужесточением лицензионных требований в сфере водного транспорта ООО «Газпром трансгаз Ухта» осуществляет перевозку только автомобильного транспорта.

Начиная с 2013 года перевозку пассажиров водным транспортом по маршруту: правый-левый берег на 1164 км р. Печора в районе м. Кузьдибож осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Региональная транспортная компания» как победитель открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок водным транспортом  в границах муниципального района «Вуктыл», организатором которого является администрация муниципального района «Вуктыл».

В целях обеспечения безопасности посадки (высадки) пассажиров водного транспорта необходимо проводить мероприятия по обустройству и содержанию береговой линии правого и левого берега на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож.

Наряду с наземным сообщением, транспортная доступность населения обеспечивается авиасообщением воздушными суднами открытого акционерного общества «Комиавиатранс».

Ежегодно в периоды весенней и осенней распутиц организуются авиаперевозки вертолетами типа МИ-8 в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты муниципального района «Вуктыл». Межмуниципальное авиасообщение осуществляется самолетом L-410.

Для безопасного оказания транспортных услуг населению воздушным транспортом ежегодно в зимний период осуществляется содержание участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла.

Реализация данной подпрограммы позволит повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению на территории муниципального района «Вуктыл».

II. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл»

муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 2,

сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2

Основным приоритетом муниципальной политики муниципального района «Вуктыл» в сфере реализации Подпрограммы 2 является обеспечение безопасного функционирования транспортной инфраструктуры.

Целью Подпрограммы 2 является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл».

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

1) организация предоставления транспортных услуг населению;

2) содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг.

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:

1) количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района;

2) число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов;

3) количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож;

4) количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к  настоящей Программе.

Подпрограмма 2 реализуется в 2016 - 2020 годах.

Выполнение Подпрограммы 2 позволит обеспечить круглогодичную доступность населения муниципального района «Вуктыл» воздушным транспортом, создать комфортные условия при передвижении населения муниципального района «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта.

III. Характеристика ведомственных целевых программ

и основных мероприятий Подпрограммы 2

В рамках Подпрограммы 2 не реализуются ведомственные целевые программы.

Подпрограмма 2 реализуется по следующим основным направлениям:

В целях решения задачи 1 «Организация предоставления транспортных услуг населению» планируются следующие основные мероприятия:

1.1. субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным транспортом;

1.2. субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории муниципального района «Вуктыл» в период навигации.

В целях решения задачи 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг» планируются следующие основные мероприятия:

2.1. содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож;

2.2. содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 (с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов) представлен в разделе Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения» таблицы 2 приложения к  настоящей Программе.

IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации Подпрограммы 2

В рамках Подпрограммы 2 не предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета МР «Вуктыл» в 2016 - 2018 годах составит 9 975 000,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2016 г. – 3 100 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»;

2017 г. – 3 330 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»;

2018 г. – 3 545 000,00 рублей за счет средств бюджета МР «Вуктыл»;

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), приводится в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Подпрограммы 2 по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к  настоящей Программе.

VI. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Методика оценки эффективности Подпрограммы 2 учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2 рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 2,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 2 определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 2 | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»

(далее - Подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее - УЭСДХ МР «Вуктыл») |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее - УО МР «Вуктыл»); Администрация городского поселения «Вуктыл» (далее АГП «Вуктыл») (по согласованию) |
| Участники Подпрограммы 3 | Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межрегионального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сосногорский» (далее - ГИБДД) (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | - |
| Цели Подпрограммы 3 | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 3. Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | 1. Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 2. Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения. 3. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 4. Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 5. Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 6. Количество приведенных пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2016 - 2018 годах составит 1 860 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 210 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 1 650 000,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2016 г. – 370 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 300 000,00 рублей; 2017 г. – 420 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 350 000,00 рублей; 2018 г. – 1 070 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 1 000 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | Реализация Подпрограммы 3 позволит содействовать: 1) снижению числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 2) отсутствию детской смертности; 3) повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Недостаточное развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, недостаточная эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкая дисциплина участников дорожного движения и низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения являются основной проблемой и одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности на территории муниципального района «Вуктыл».

В настоящее время ситуация относительно аварийности на территории муниципального образования муниципального района «Вуктыл» характеризуется следующими параметрами:

в 2009 г. произошло 8 дорожно-транспортных происшествий;

в 2010 г. - 10 дорожно-транспортных происшествий;

в 2011 г. - 7 дорожно-транспортных происшествий;

в 2012 г. - 5 дорожно-транспортных происшествий;

в 2013 г. - 10 дорожно-транспортных происшествий, из которых 3 дорожно-транспортных происшествия (погибло 4 человека, ранен 1 человек) произошли на км 149 - 170 автомобильной дороги регионального значения Ухта – Вуктыл;

В 2014 г. - 13 дорожно-транспортных происшествий.

За период 2009 - 2014 годов в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек.

Динамика показателей дорожно-транспортных происшествий за период 2009 - 2014 года:

| Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 13 | 53 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 2 | 5 | - | - | 4 | 1 | 12 |
| Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, из них: | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | 15 | 66 |
| с участием детей (в возрасте до 17 лет) | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 8 |

В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, а также направленных на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Решение данных задач предусматривает содержание элементов обустройства автодорог, а также устройство искусственных неровностей на них.

В целях исключения детского дорожного травматизма необходимо выполнение ряда мероприятий, направленных на обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении, и создание условий безопасного участия детей в дорожном движении.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, вопросы обеспечения безопасности дорожного движения рассматриваются на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения при администрации муниципального района «Вуктыл».

Реализация мероприятий приведет к снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2020 году на 75 % по сравнению с фактом 2013 года.

Решение проблем безопасности дорожного движения будет осуществляться в рамках Подпрограммы 3.

II. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл»

муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых результатов

Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации

Подпрограммы 3

Приоритетом реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 является повышение безопасности дорожного движения.

Целью Подпрограммы 3 является снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение цели Подпрограммы 3 требует решения следующих задач:

1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

3) развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

Индикаторами (показателями) достижения цели Подпрограммы 3 являются следующие показатели:

1) число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

2) количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения;

3) число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

4) количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

5) уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

6) количество приведенных пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями.

Значения указанных индикаторов (показателей) Подпрограммы 3 представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Реализация Подпрограммы 3 будет содействовать:

1) снижению числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

2) отсутствию детской смертности;

3) повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Сроки реализации Подпрограммы 3 - 2016 - 2020 годы.

III. Характеристика ведомственных целевых программ

и основных мероприятий Подпрограммы 3

В рамках Подпрограммы 3 не осуществляется реализация ведомственных целевых программ.

Для решения задачи 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусматриваются следующие основные мероприятия:

1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет)  материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге;

1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного  движения.

Для решения задачи 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусматриваются следующие основные мероприятия:

2.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений;

2.2. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»;

2.3. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях;

Для решения задачи 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов» предусматриваются следующие основные мероприятия:

3.1. Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл»;

3.2. Разработка дислокации дорожных знаков сельских населенных пунктов;

3.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки;

3.4. Обустройство и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 (с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов) представлен в разделе Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации Подпрограммы 3

В рамках Подпрограммы 3 не предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2016 - 2018 годах составит 1 860 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» – 210 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 1 650 000,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2016 г. – 370 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 300 000,00 рублей;

2017 г. – 420 000,00 рублей,  в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 350 000,00 рублей;

2018 г. – 1 070 000,00 рублей,  в том числе за счет средств бюджета МР «Вуктыл» - 70 000,00 рублей, за счет средств бюджета ГП «Вуктыл» - 1 000 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), приводится в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Подпрограммы 3 по годам реализации приводятся в таблице 3.2 приложения к настоящей Программе.

VI. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3

Методика оценки эффективности Подпрограммы 3 учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3 рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 3,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 3,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 3 определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 3 | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

- Приложение

к муниципальной программе муниципального района «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы» (далее - Программа),

подпрограмм Программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 88,4 | 88,4 |  | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | - | - |  | 2,1 | 2,1 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| 2. Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг населению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района | единиц | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов | субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района "Вуктыл", создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | - | - |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | единиц | - | - |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 4 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения | единиц | - |  | - | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | единиц | - |  | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Задача 3. «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 41,0 |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 12. | Количество приведенных пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями | единиц (с нарастающим итогом) | - |  | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 |

- Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2019-2020 годы | Сохранение и повышение качества автодорожной сети МР «Вуктыл» за счет проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания и оборудования автомобильных дорог протяженностью 86,3 км, в том числе 33,3 км. - дороги в населенных пунктах, и мостовых сооружений на них |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2017-2020 годы | Наличие и реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4. Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом | 2016-2017 годы | Наличие правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.5. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км |  |
| Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг населению» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным транспортом | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы | Создание комфортных условий при передвижении населения муниципального района «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярные автобусные сообщения с административным центром муниципального района; число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории муниципального района «Вуктыл» в период навигации | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы |  |  |
| Задача 2. «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг» |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы | Создание комфортных условий при передвижении населения муниципального района «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта орода Вуктыла | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы | Обеспечение круглогодично доступности населения муниципального района «Вуктыл» воздушным транспортом | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы. | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения |
| 3.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы |  |  |
| Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы. | Отсутствие детской смертности | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |
| 3.2.2. | Основное мероприятие 2.2. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы |  |  |
| 3.2.3. | Основное мероприятие 2.3. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 2016-2020 годы |  |  |
| Задача 3. Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Основное мероприятие 3.1. Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2019-2020 гг. | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество приведенных пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями. |
| 3.3.2. | Основное мероприятие 3.2. Разработка дислокации дорожных знаков сельских населенных пунктов | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2019 гг. |  |  |
| 3.3.3. | Основное мероприятие 3.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл»; Администрация ГП «Вуктыл» (по согласованию) | 2016-2020 гг. |  |  |
| 3.3.4. | Основное мероприятие 3.4. Обустройство и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2018- 2020 гг. |  |  |

- Таблица 3.1

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»  за счет средств  бюджета муниципального района «Вуктыл»

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» | Всего | 13 249 116,00 | 14 313 748,00 | 14 419 790,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 12 929 116,00 | 13 693 748,00 | 14 349 790,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - УО МР «Вуктыл» | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом | 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1. | Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | Всего | 10 079 116,00 | 10 913 748,00 | 10 804 790,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 9 829 116,00 | 10 363 748,00 | 10 804 790,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом | 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 9 000 000,00 | 9 500 000,00 | 9 900 000,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 42 900,00 | 42 900,00 | 42 900,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом | 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 786 216,00 | 820 848,00 | 861 890,00 |
| 8. | Подпрограмма 2 | Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл» | Всего | 3 100 000,00 | 3 330 000,00 | 3 545 000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 3 100 000,00 | 3 330 000,00 | 3 545 000,00 |
| 9. | Основное мероприятие 1.1. | Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным транспортом | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2 050 000,00 | 2 200 000,00 | 2 350 000,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории муниципального района «Вуктыл» в период навигации | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 500 000,00 | 540 000,00 | 570 000,00 |
| 11. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 250 000,00 | 270 000,00 | 285 000,00 |
| 12. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 300 000,00 | 320 000,00 | 340 000,00 |
| 13. | Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Вуктыл» | Всего | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - УО МР «Вуктыл» | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Ответственный исполнитель мероприятия – УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель мероприятия – УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 17. | Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ответственный исполнитель - УО МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 3.1. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель мероприятия – УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 3.2. | Разработка дислокации дорожных знаков сельских населенных пунктов | Ответственный исполнитель мероприятия – УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.2

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» | Всего, в том числе по источникам: | 13 549 116,00 | 14 663 748,00 | 15 419 790,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 13 249 116,00 | 14 313 748,00 | 14 419 790,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 746 900,00 | 779 800,00 | 818 790,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 300 000,00 | 350 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2. | Подпрограмма 1. | Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 10 079 116,00 | 10 913 748,00 | 10 804 790,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 10 079 116,00 | 10 913 748,00 | 10 804 790,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 746 900,00 | 779 800,00 | 818 790,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Всего, в том числе по источникам: | 9 000 000,00 | 9 500 000,00 | 9 900 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 9 000 000,00 | 9 500 000,00 | 9 900 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | Всего, в том числе по источникам: | 42 900,00 | 42 900,00 | 42 900,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 42 900,00 | 42 900,00 | 42 900,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 786 216,00 | 820 848,00 | 861 890,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 786 216,00 | 820 848,00 | 861 890,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 746 900,00 | 779 800,00 | 818 790,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Подпрограмма 2 | Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 3 100 000,00 | 3 330 000,00 | 3 545 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 3 100 000,00 | 3 330 000,00 | 3 545 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 1.1. | Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным транспортом | Всего, в том числе по источникам: | 2 050 000,00 | 2 200 000,00 | 2 350 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 2 050 000,00 | 2 200 000,00 | 2 350 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории муниципального района «Вуктыл» в период навигации | Всего, в том числе по источникам: | 500 000,00 | 540 000,00 | 570 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 500 000,00 | 540 000,00 | 570 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Всего, в том числе по источникам: | 250 000,00 | 270 000,00 | 285 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 250 000,00 | 270 000,00 | 285 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Всего, в том числе по источникам: | 300 000,00 | 320 000,00 | 340 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 300 000,00 | 320 000,00 | 340 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 370 000,00 | 420 000,00 | 1 070 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 300 000,00 | 350 000,00 | 1 000 000,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Всего, в том числе по источникам: | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Всего, в том числе по источникам: | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 3.1. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 3.2. | Разработка дислокации дорожных знаков сельских населенных пунктов | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 3.3. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки. | Всего, в том числе по источникам: | 300 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 300 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 |
| 22. | Основное мероприятие 3.4. | Обустройство и переоборудования пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МР «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет ГП «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |