|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ»** |

14 октября 2015 г.

**Постановление № 10/688**

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 30 августа 2013 г. № 08/885 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Вуктыл», их формировании и реализации» администрация муниципального района «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» О. Б. Бузуляк.

Руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл» Д.О. Иваненко

УТВЕРЖДЕНА

постановление администрации

муниципального района «Вуктыл»

от 14 октября 2015 г. № 10/688

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ»** **«РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (далее - Программа)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее – УЭСДХ МР «Вуктыл») | | | |
| Соисполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» (далее МБУ «Локомотив»);  администрация муниципального района «Вуктыл» (далее – администрация МР «Вуктыл»);  Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл»;  Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее - Управление образования);  Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее – Управление культуры) | | | |
| Участники Программы | - | | | |
| Подпрограммы Программы | 1. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив».  2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами.  3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности.  4. Обращение с твердыми коммунальными отходами.  5. Газификация сельских населенных пунктов | | | |
| Программно-целевые инструменты Программы | - | | | |
| Цель Программы | Повышение доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе «Вуктыл» | | | |
| Задачи Программы | 1. Оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл».  2. Создание экономических и организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Вуктыл».  3. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании муниципальном районе «Вуктыл»  4. Приведение ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства  5. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл» | | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются целевые индикаторы и показатели подпрограмм.  Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенные в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм | | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2016-2020 годы  При реализации программы этапы не выделяются. | | | |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составит 334 127 741,29 рублей, в том числе: | | | |
| Общий объем финансирования Программы, по годам | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Всего, в том числе по подпрограммам: | 178951298,51 | 78588221,39 | 76588221,39 |
| 1. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | 58099255,51 | 30853221,39 | 30853221,39 |
| 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами | 51557143,00 | - | - |
| 3. Энергосбережение и повышение энергоэффектив-ности | 46995000,00 | 47235000,00 | 45235000,00 |
| 4. Обращение с твердыми коммунальными отходами | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 5. Газификация сельских населенных пунктов | 21799900,00 | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит содействовать:  1) осуществлению финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечению его функционирования;   1. повышению качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления; 2. ликвидации муниципальных бюджетных учреждений «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений», «Общежитие»;   повышению качества выполняемых работ муниципальным бюджетным учреждением «Локомотив»;  созданию условий для содержания специализированного жилого фонда;  обеспечению граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда;  своевременного предоставления социально – бытовых услуг (ритуальных услуг, уборки помещений, обеспечению топливом населения);  качественного предоставления услуги по обслуживанию электрооборудования;  благоустройству территории муниципального района «Вуктыл»;  формированию реестра многоквартирных домов, жилых домов;  определению границы земельного участка на местности, закреплению межевыми знаками и их согласование; формированию межевого плана;  проведению оценку недвижимых объектов;  2) развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл», обеспечению безаварийного функционирования водовода;  созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенности коммунальными услугами, соответствующими требованиями безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;  3) обеспечению повышения эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижению количества аварийных ремонтов водопроводных и тепловых сетей и оборудования за счёт кардинального обновления и улучшения надёжности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  повышению эффективности использования топливно-энергетического потенциала муниципального района «Вуктыл» путём внедрения энергосберегающих технологий;  созданию системы теплоснабжения муниципального района «Вуктыл», способствующей эффективному использованию топливных ресурсов и оптимизации теплового баланса;  4) снижению загрязнения компонентов окружающей среды и оздоровлению экологической обстановки;  созданию благоприятной и комфортной среды для проживания населения;  приведению в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания объектов размещения отходов муниципального района «Вуктыл» (далее - МР «Вуктыл»);  вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов;  созданию благоприятной и комфортной среды для проживания населения;  5) повышению уровня газификации сельских населенных пунктов МР «Вуктыл»;  строительства в сельских населенных пунктах МР «Вуктыл» внутрипоселковые газопроводов | | | |

1. **Характеристика текущего состояния соответствующей сферы**

**социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл»**

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» создано в целях организации работы по хозяйственному обслуживанию муниципальных учреждений МР «Вуктыл», содержания зданий и вспомогательных помещений муниципальных учреждений МР «Вуктыл».

2. Основная проблема при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры - значительная степень их износа. Износ сетей на территории муниципального района «Вуктыл» составляет: теплосети – 65%, водоснабжение – 80%.

Выполнение основных работ по полному восстановлению коммунальной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл» требует значительных финансовых затрат.

3. Территория МР «Вуктыл» расположена в районе, приравненном к району Крайнего Севера, что объясняет высокий объем потребления энергетических ресурсов. Таким образом, экономия и рациональное использование энергетических ресурсов является одной из главных задач, стоящих перед районом, что делает необходимым разработку настоящей Программы.

Поскольку в муниципальных учреждениях достаточно остро стоит проблема эффективности потребления энергетических ресурсов, необходимо повышать результативность мер, принятых для энергосбережения.

4. На территории МР «Вуктыл» расположен полигон бытовых и производственных отходов города Вуктыла, построенный в соответствии с проектом «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов в городе Вуктыле». В рамках Программы необходимо осуществлять мероприятия, направленные на приведение объектов размещения отходов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов, а так же мероприятия по вывозу коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов МР «Вуктыл».

1. Муниципальный район «Вуктыл» возник на основе развития газовой отрасли, но из 11 населенных пунктов газифицирован только город Вуктыл. Существует основа для газификации села Дутово. По заказу Министерства промышленности и энергетики Республики Коми был разработан проект «Газификация жилых домов с. Дутово». В 2014 году администрация муниципального района «Вуктыл» приступила к реализации проекта «Газификация жилых домов в с. Дутово».

Многообразие направлений в сфере образования и молодежной политики делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов образовательной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.

Подпрограмма разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Вуктыл».

**2. Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического**

**развития, описание основных целей и задач муниципальной программы .**

**Прогноз развития соответствующей социально-экономическойсферы муниципального района «Вуктыл»**

Приоритетами реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики являются:

1. развитие жилищно-коммунальной системы муниципального района «Вуктыл»;
2. повышение эффективности муниципального управления;
3. обеспечение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, органами самоуправления.

Целью Программы является:

повышение доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе «Вуктыл».

Задачи Программы:

1) оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл»;

2) создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры;

3) создание экономических и организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Вуктыл»;

4) приведение ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

5) создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл».

Оценка ожидаемого вклада в экономическое развитие муниципального района «Вуктыл» будет выражаться в следующем: реализация Программы позволит содействовать повышению доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, стимулированию энергосбережения и повышению энергетической эффективности в муниципальном районе «Вуктыл»

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Программа реализуются с 2016 до 2020 годов.

При реализации муниципальной программы этапы не выделяются.

**4. Перечень основных мероприятий программы и ожидаемых результатов.**

**Основные мероприятия Программы реализуются в рамках Подпрограмм.**

1. В рамках реализации подпрограммы «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» предлагается реализация следующих основных мероприятий:

основное мероприятие:

* 1. содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»;
  2. содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений»;
  3. содержание муниципального бюджетного учреждения «Общежитие»;
  4. улучшение материально технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»;

5) обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда;

6) организация ритуальных услуг, уборки помещений, обеспечение топливом населения;

7) обслуживание и содержание электрических котлов;

8) организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территорий;

9) обслуживание и содержание многоквартирных домов;

10) межевание земельных участков, границ;

11) организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков.

2. В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» предлагается реализация следующих основных мероприятий:

1. строительство водовода «Подчерье – Вуктыл»;

2) строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

3) бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» предлагается реализация следующих основных мероприятий:

1) перевод угольных котельных в «горячий резерв» села Подчерье;

2) оснащение объектов муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами учёта энергоносителей и воды;

3) замена ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл»;

4) замена ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл»;

5) замена ламп накаливания на энергосберегающие;

6) замена оконных блоков.

В рамках реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами» предлагается реализация следующих основных мероприятий:

1) обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов;

2) вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов поселка Лемтыбож и села Подчерье на объекты размещения отходов.

В рамках реализации подпрограммы «Газификация сельских населенных пунктов» предлагается реализация следующих основных мероприятий:

* 1. реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»;
  2. оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудование, в том числе разработка проектно-сметной документации;
  3. оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов) приведен в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приведен в таблице 4 приложение к настоящей Программе.

Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд муниципального района «Вуктыл», подлежащих строительству (реконструкции), приведен в таблице 5 приложения к настоящей Программе.

**5. Прогноз результатов Программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы.**

[Прогноз](consultantplus://offline/ref=6B0FAB6CCA54617065C37A70EF9E5875880B57664056CEA17A826128FB1F8E5EEA5B0AD0082003D2702CABR200M) сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) учреждений по Программе представлен в таблице 3 приложения к настоящей Программе.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=76BD5611BCABEFD6A182E29E41F317DC4D92504B9D4C006F98C3804FBA9360003233B2AC850CE6A8D97BB4F2uFu4K) о показателях (индикаторах) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы;

3) минимизацию количества показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении цели (задач) Программы. Расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и отчетности.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере экономики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.

Целевые индикаторы Программы являются целевыми индикаторами Подпрограмм.

Они характеризуют конечные результаты реализации Программы и оценивают социальные и экономические эффекты в целом.

Целевыми индикаторами Подпрограммы «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» являются:

* 1. количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления;
  2. уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 1;
  3. число ликвидируемого предприятия;
  4. количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники;
  5. количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением;
  6. количество граждан обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;
  7. количество предоставленных социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения);
  8. количество замененных котлов;
  9. доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя;
  10. количество обслуживаемых многоквартирных домов;
  11. количество земельных участков, прошедших межевание;
  12. количество недвижимых объектов, прошедших оценку.

Целевыми индикаторами Подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» являются:

1. доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей протяженности;
2. количество построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в селе Подчерье;
3. количество пробуренных водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск.

Целевыми индикаторамиПодпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» являются:

1. количество переведенных угольных котельных в «горячий резерв» села Подчерье, в год;
2. количество установленных приборов учёта энергоносителей и воды, в год;
3. протяженность ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене, в год;
4. протяженность ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене, в год;
5. доля замененных ламп накаливания от общего количества ламп, подлежащих замене;
6. доля замененных оконных блоков, в год.

Целевыми индикаторами Подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

1. количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями;
2. число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз твердых коммунальных отходов.

Целевыми индикаторами Подпрограммы «Газификация сельских населенных пунктов»

1. протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, в год;
2. количество проектов на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование жилых домов села Дутово;
3. количество проектов на газификацию объектов социально-культурного назначения села Дутово;
4. количество жилых домов, переведенных на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование села Дутово;
5. количество объектов социально-культурного назначения, переведенных на внутридомовое газовое оборудование села Дутово.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами Программы и подпрограмм представлены в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

**6. Перечень и краткое описание Подпрограмм**

Программа состоит из пяти подпрограмм.

1. Подпрограмма 1: «Содержание муниципального бюджетного учреждения Локомотив»

Цель: Оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл».

Задачи:

1. предоставление качественных услуг, оказываемых муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, органов местного самоуправления;
2. управление специализированным жилым фондом;
3. предоставление социально-бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения);

4) обслуживание энергетического хозяйства;

5) создание условий для формирования благоприятной городской среды;

6) содержание многоквартирных домов;

7) обеспечение муниципальных нужд в земельных кадастровых работах;

8) оценка недвижимости.

2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами».

Цель: Создание условий для активизации процессов обновление жилищно-коммунальной инфраструктуру муниципального образования муниципального района «Вуктыл».

Задачи:

1. реализация мероприятий, направленных на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл»;
2. реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье;
3. реализация мероприятий, направленных на бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».

Цель: Создание экономических и организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Вуктыл».

Задача:

стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании муниципальном районе «Вуктыл».

Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами»

Цель: Приведение ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Задачи:

1. приведение объектов размещения отходов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального района «Вуктыл», в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов;
2. организация вывоза твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов».

Подпрограмма 5 **«**Газификация сельских населенных пунктов»

Цель: Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл»

Задача:

газификация жилых домов и объектов социально-культурного назначения села Дутово.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

1. Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составит 334 127 741,29 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 334 127 741,29 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, в том числе по годам:

2016 г. – 178 951 298,51 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 178 951 298,51 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

2017 г. – 78 588 221,39 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 78 588 221,39 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

2018 г. – 76 588 221,39 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 76 588 221,39 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

в том числе:

1) в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=E8F7BC37044736DADD0F91033CD7C2D4031734077AAB32001AF93AF8B733E9339B2C8EDB037424CA182565W5e1K) 1 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» - 119 805 698,29 рублей, за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл», в том числе:

2016 г. – 58 099 255 ,51 рублей;

2017 г. – 30 853 221,39 рублей;

2018 г. – 30 853 221,39 рублей;

2) в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=E8F7BC37044736DADD0F91033CD7C2D4031734077AAB32001AF93AF8B733E9339B2C8EDB037424CA182468W5e0K) 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами» - 51 557 143,00 рублей, за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл», в том числе:

2016 г. – 51 557 143,00 рублей;

2017 г. – 0,00 рублей;

2018 г. – 0,00 рублей;

3) в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=E8F7BC37044736DADD0F91033CD7C2D4031734077AAB32001AF93AF8B733E9339B2C8EDB037424CA182468W5e0K) 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» - 139 465 000,00 рублей, за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл», в том числе:

2016 г. – 45 495 000,00рублей;

2017 г. – 48 735 000,00 рублей;

2018 г. – 45 235 000,00 рублей;

4) в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=E8F7BC37044736DADD0F91033CD7C2D4031734077AAB32001AF93AF8B733E9339B2C8EDB037424CA182468W5e0K) 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами» - 1 500 000,00 рублей, за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл», в том числе:

2016 г. – 500 000,00рублей;

2017 г. – 500 000,00 рублей;

2018 г. – 500 000,00 рублей;

5) в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=E8F7BC37044736DADD0F91033CD7C2D4031734077AAB32001AF93AF8B733E9339B2C8EDB037424CA182468W5e0K) 5 «Газификация сельских населенных пунктов» - 21 799 900,00 рублей, за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл», в том числе:

2016 г. – 21 799 900,00 рублей;

2017 г. – 0,00 рублей;

2018 г. – 0,00 рублей.

2. Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=E8F7BC37044736DADD0F91033CD7C2D4031734077AAB32001AF93AF8B733E9339B2C8EDB037424CA182962W5e1K) реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 4 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=E8F7BC37044736DADD0F91033CD7C2D4031734077AAB32001AF93AF8B733E9339B2C8EDB037424CA182966W5eCK) и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Программы по годам реализации приводятся в таблице 4.1 приложения к Программе.

**8. Методика оценки эффективности Программы**

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:



где:

- уровень финансирования реализации Программы,- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Подпрограмма 1**

**«Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»

(далее – Подпрограмма 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Подпрограммы 1 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее - УЭСДХ МР «Вуктыл») |
| Соисполнители  Подпрограммы 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» (далее - МБУ «Локомотив»;  администрация муниципального района «Вуктыл» (далее - администрация МР «Вуктыл») |
| Участники  Подпрограммы 1 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - |
| Цель Подпрограммы 1 | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл» |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1. Предоставление качественных услуг, оказываемых муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, органов местного самоуправления.  2. Управление специализированным жилым фондом.  3 . Предоставление социально-бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения).  4. Обслуживание энергетического хозяйства.  5. Создание условий для формирования благоприятной городской среды.  6. Содержание многоквартирных домов.  7. Обеспечение муниципальных нужд в земельных кадастровых работах.  8. Оценка недвижимости. |
| Целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы 1 | 1. Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления.  2. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.  3. Число ликвидируемого предприятия.  4. Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники.  5. Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением;  6. Количество граждан обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда  7. Количество предоставленных социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения).  8. Количество замененных котлов.  9. Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя.  10. Количество обслуживаемых многоквартирных домов.  11. Количество земельных участков, прошедших межевание  12. Количество недвижимых объектов, прошедших оценку |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 1 | 2016 – 2020 годы  При реализации подпрограммы этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы 1 | Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» в 2016-2018 годах составляет 119 405 698,29 рублей, в том числе:  2016 г. – 57 699 255,51 рублей;  2017 г. – 30 853 221,39 рублей;  2018 г. – 30 853 221,39 рублей |
| Ожидаемые  результаты реализации Подпрограммы 1 | Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:  осуществить финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечить его функционирование;   1. повысить качество выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления; 2. ликвидировать муниципальные бюджетные учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений», «Общежитие»;   повысить качество выполняемых работ муниципальным бюджетным учреждением «Локомотив»;  создать условия для содержания специализированного жилого фонда;  обеспечить граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда;  своевременно предоставлять социально – бытовые услуги (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения);  качественно предоставлять услуги по обслуживанию электрооборудования;  благоустроить территории муниципального района «Вуктыл»;  сформировать реестр многоквартирных домов, жилых домов;  определить границы земельного участка на местности, закрепить межевыми знаками и их согласование; сформировать межевой план;  провести оценку недвижимых объектов. |

* 1. **Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами администрация МР «Вуктыл», а также действующим Уставом.

Учреждение создано в целях оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл».

Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» предоставляет социальные услуги муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования по организации уборки и охраны помещений, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального района «Вуктыл», социально-бытовые услуги, обеспечивает жильем отдельные категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

**2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1**

Основными приоритетами муниципальной политики муниципального района «Вуктыл» в сфере реализации Подпрограммы 1 является:

обеспечение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления.

Целью Подпрограммы 1 является:

оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл».

Достижение цели Подпрограммы 1 требует решения следующих задач:

предоставление качественных услуг, оказываемых муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, органов местного самоуправления;

управление специализированным жилым фондом;

предоставление социально-бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения);

обслуживание энергетического хозяйства;

создание условий для формирования благоприятной городской среды;

содержание многоквартирных домов;

обеспечение муниципальных нужд в земельных кадастровых работах;

оценка недвижимости.

Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:

количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления;

уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы 1;

число ликвидируемого предприятия;

количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники;

количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением;

количество граждан обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

количество предоставленных социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения);

количество замененных котлов;

доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя;

количество обслуживаемых многоквартирных домов;

количество земельных участков, прошедших межевание;

количество недвижимых объектов, прошедших оценку.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 (с расшифровкой плановых значений по годам её реализации) представлены в разделе «Подпрограмма 1 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» таблицы 1 приложения к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:

повысить качество выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления;

ликвидировать муниципальные бюджетные учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений», «Общежитие»;

повысить качество выполняемых работ муниципальным бюджетным учреждением «Локомотив»;

создать условия для содержания специализированного жилого фонда;

обеспечить граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда;

своевременно предоставлять социально – бытовые услуги (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения);

качественно предоставлять услуги по обслуживанию электрооборудования.

благоустроить территории муниципального района «Вуктыл»;

сформировать реестр многоквартирных домов, жилых домов;

определить границы земельного участка на местности, закрепить межевыми знаками и их согласование;

сформировать межевой план;

провести оценку недвижимых объектов.

Подпрограмма 1 реализуется в 2016-2020 годах.

**3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 1.**

Ведомственные целевые программы в рамках Подпрограммы 1 не реализуются.

В рамках Подпрограммы 1 реализуются мероприятия по следующим основным направлениям:

В целях решения задачи 1 «Предоставление качественных услуг, оказываемых муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, органов местного самоуправления»:

основное мероприятие:

* 1. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив».
  2. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений».
  3. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Общежитие».
  4. Улучшение материально технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»
  5. Предоставление бытовых услуг населению.

В целях решения задачи 2. «Управление специализированным жилым фондом»:

основное мероприятие:

2.1. Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда.

В целях решения задачи 3. «Предоставление социально-бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения)»:

основное мероприятие:

3.1. Организация ритуальных услуг, уборки помещений, обеспечение топливом населения.

В целях решения задачи 4. «Обслуживание энергетического хозяйства»:

основное мероприятие:

4.1. Обслуживание и содержание электрических котлов.

В целях решения задачи 5. «Создание условий для формирования благоприятной городской среды»:

основное мероприятие:

5.1. Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территорий.

В целях решения задачи 6. «Содержание многоквартирных домов»:

основное мероприятие:

6.1. Обслуживание и содержание многоквартирных домов.

В целях решения задачи 7. «Обеспечение муниципальных нужд в земельных кадастровых работах»:

основное мероприятие:

7.1. Межевание земельных участков, границ.

В целях решения задачи 8. «Оценка недвижимости»:

основное мероприятие:

8.1. Организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлен в разделе «Подпрограмма 1 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

**4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 1 (при оказании муниципальными учреждениями муниципального района «Вуктыл» муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы 1)**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 1 приводится согласно приложению к настоящей Программе [(таблица 3)](#Par502).

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1**

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах составит 119 805 698,29 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 119 405 698,29 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей:

2016 г. – 58 099 255,51 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 58 099 255,51 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

2017 г. – 30 853 221,39 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 30 853 221,39 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

2018 г. – 30 853 221,39 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 30 853 221,39 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» по Подпрограмме 1 приводятся в [таблице 4.2](consultantplus://offline/ref=81109DF9E366E940861BDAAEA42DB0E701022B077909F5C0A3A89C9D0D9C4D1968208BC8055F847CB408C2O8S4L) приложения к настоящей Программе.

**6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1**

Методика оценки эффективности Подпрограммы 1 учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1 может рассчитываться по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 1 определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы I | Критерий оценки эффективности Э мп |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Подпрограмма 2**

**«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»**

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

(далее – Подпрограмма 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее – УЭСДХ МР «Вуктыл») |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | - |
| Участники Подпрограммы 2 | \ - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - |
| Цель Подпрограммы 2 | Создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1. Реализация мероприятий, направленных на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл».  2. Реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье.  3. Реализация мероприятий, направленных на бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1. Доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей протяженности.  2. Количество построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в селе Подчерье.  3. Количество пробуренных водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2016 – 2020 годы  При реализации подпрограммы этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объём финансирования в 2016 - 2020 годах составит  51 557 143,00 рублей, в том числе по годам:  2016 г. – 51 557 143,00 рублей;  2017 г. – 0,00 рублей;  2018 г. – 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Реализация Подпрограммы будет содействовать:  развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл», обеспечению безаварийного функционирования водовода;  созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенности коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами |

**1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Развитие коммунальной инфраструктуры является одним из необходимых условий социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл».

Численность жителей города Вуктыла на конец 2014 года равна 11198 человек. Водоснабжение города Вуктыла осуществляется с водозабора, расположенного на реке Подчерье, по водоводу «Подчерье – Вуктыл», который построен в 1984 году. Его протяженность составляет 24,0 км. Водовод выполнен в одну нитку, проложен по тайге и болотистой местности. Износ трубопроводов составляет 100 процентов. Вдоль трассовый проезд отсутствует. При возникновении аварийной ситуации прекратится водоснабжение и теплоснабжение города.

В связи со значительными финансовыми затратами выполнение работ, связанных со строительством водовода «Подчерье – Вуктыл», невозможно осуществить без помощи со стороны Республики Коми.

Проектно-сметная документация на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл» разработана в 2012 году ООО «ЗСК Проект» (г. Ижевск) и в январе 2013 года прошла государственную экспертизу, получено положительное заключение. Сметная стоимость строительства водовода «Подчерье – Вуктыл» (24,0 км) составляет 438,8 млн. руб. В 2013 году выполнены работы по строительству I этапа водовода «Подчерье – Вуктыл» (ПК 241 + 75,90 - ПК211), протяженностью 3075,9 м.

В январе 2014 года выполнены работы по прокладке водовода на участке ПК 237+45 – ПК 238 + 89 методом горизонтально-направленного бурения с устройством камер и колодцев.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на период до 2020 года, утверждённой решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 27 февраля 2014 № 206 и схемой территориального планирования муниципального района «Вуктыл», утверждённой решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 09 июня 2011 № 36, строительство водовода «Подчерье – Вуктыл» является одним из обязательных условий социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл».

Реализация мероприятий по строительству водовода «Подчерье – Вуктыл» позволит развить коммунальную инфраструктуру муниципального района «Вуктыл» (водоснабжение) и обеспечить безаварийное функционирование водовода.

Наиболее серьезной проблемой остается снабжение населения муниципального района «Вуктыл» качественной питьевой водой, вызывающей множество нареканий со стороны населения.

По данным Роспотребнадзора по Республике Коми, основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой населению муниципального района «Вуктыл», являются: загрязнение источников водоснабжения, отсутствие водопроводных очистных сооружений и обеззараживающих установок, эксплуатация устаревших очистных сооружений.

Реализация мероприятий по строительству установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье позволит обеспечить население села качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Реализация мероприятий по бурению водяных скважин на территории посёлка Усть-Соплеск позволит удовлетворить потребность населения в качественной питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Подпрограмма 2 разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Вуктыл».

**2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл»**

**муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2,**

**цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2,**

**сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2**

Основными приоритетами в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:

1) развитие коммунальной системы муниципального района «Вуктыл»;

2) повышение эффективности муниципального управления.

Целью Подпрограммы 2 является:

создание условий для активизации процессов обновление коммунальной инфраструктуры.

Задачи Подпрограммы 2:

1. реализация мероприятий, направленных на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл»;
2. реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье;
3. реализация мероприятий, направленных на бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск.

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:

1. доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей протяженности;
2. количество построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в селе Подчерье;
3. количество пробуренных водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 (с расшифровкой плановых значений по годам её реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Реализация Подпрограммы 2 будет способствовать:

развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл», обеспечению безаварийного функционирования водовода;

созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.

Подпрограмма 2 реализуется в 2016 - 2020 годах.

**3. Характеристика ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий Подпрограммы 2**

В рамках Подпрограммы 2 не реализуются ведомственные целевые программы.

В целях решения задачи 1 «Реализация мероприятий, направленных на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл» предусмотрено выполнение основного мероприятия:

* 1. Строительство водовода «Подчерье – Вуктыл».

В целях решения задачи 2 «Реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье» предусмотрено выполнение основного мероприятия:

2.1. Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

В целях решения задачи 3 «Реализация мероприятий, направленных на бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск» предусмотрено выполнение основного мероприятия:

3.1. Бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлен в [разделе](consultantplus://offline/ref=CA31439D9D446E5772B0BDE9ACAF1D6E6B428E57A6B6B97AD6C57CFFC953AA59DB3FA33B256B66C69F676440tBY0N) «Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд муниципального района «Вуктыл» подлежащих строительству (реконструкции), приведен в таблице 5 приложения к настоящей Программе.

**4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации в рамках Подпрограммы 2.**

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2**

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2016 - 2018 годах составит 51 557 143,00 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 51 557 143,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (далее - МР «Вуктыл») – 51 557 143,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 0,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 0,00 рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 4 приложения к настоящей Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» по Подпрограмме 3 приводятся в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.

**6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2**

Методика оценки эффективности Подпрограммы 2 учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 может определяться путём сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 и их плановых значений по формуле:

base_23648_98654_117

где:

base_23648_98654_118 - степень достижения целей (решения задач), base_23648_98654_119 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2 рассчитывается по формуле:

base_23648_98654_120

где:

base_23648_98654_121 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2, base_23648_98654_122 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

base_23648_98654_123 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Вуктыл» может определяться путём сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:

base_23648_98654_124

где:

base_23648_98654_125 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 2, base_23648_98654_126 - фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2, base_23648_98654_127 - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчётный период.

Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей формуле:

base_23648_98654_128

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 2 определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 2 | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Подпрограмма 3**

**«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

(далее - Подпрограмма 3)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее – УЭСДХ МР «Вуктыл») |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл».  Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее – Управление образования).  Управление культуры, спорта и туризма муниципального образования «Вуктыл» (далее – Управление культуры). |
| Участники Подпрограммы 3 | муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение (далее – МБДОУ) «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл  МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл;  МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл;  МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Вукты;  МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл;  МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово;  МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл;  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово;  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье;  МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл.  районное муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (далее – РМБУ «КСК»).  районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» (далее - РМБУК «ВМЦБ»).  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДОД «ДМШ»);  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Вуктыл (далее - МБУДОД «ДХШ»);  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДОД «КДЮСШ»). |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | - |
| Цель Подпрограммы 3 | Создание экономических и организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Вуктыл» |
| Задачи Подпрограммы 3 | Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании муниципальном районе «Вуктыл» |
| Целевые индикаторы и  показатели Подпрограммы 3 | Количество переведенных угольных котельных в «горячий резерв» села Подчерье, в год.  Количество установленных приборов учёта энергоносителей и воды, в год.  Протяженность ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене, в год.  Протяженность ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене, в год.  Доля замененных ламп накаливания от общего количества ламп, подлежащих замене.  Доля замененных оконных блоков, в год. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2016 - 2020 годы  При реализации подпрограммы этапы не выделяются |
| Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объём финансирования в 2016 - 2018 годах составит 139 465 000,00 рублей, в том числе по годам:  2016 г. – 46 995 000,00 рублей  2017 г. – 47 235 000,00 рублей  2018 г. – 45 235 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | Реализация Подпрограммы 3 позволит:  обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных и тепловых сетей и оборудования за счёт кардинального обновления и улучшения надёжности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  повысить эффективность использования топливно-энергетического потенциала муниципального района «Вуктыл» путём внедрения энергосберегающих технологий;  создать систему теплоснабжения муниципального района «Вуктыл», способствующую эффективному использованию топливных ресурсов и оптимизации теплового баланса. |

**1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Подпрограмма 3 направлена на повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению и объектам социальной сферы, на снижение уровня износа инженерных сетей, повышение энергетической эффективности объектов муниципальной казны на территории муниципального района «Вуктыл».

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе муниципального района «Вуктыл» характеризуется ростом износа основных фондов, ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, ростом аварийности и низкой энергоэффективностью. В настоящее время 2 угольные котельные, обслуживающие жилые дома и другие объекты в сельских населённых пунктах, работают на твёрдом топливе (дрова). Вследствие высокого процента физического износа котлов и котельного оборудования и высоких убытков ресурсоснабжающей организаций на расходы по закупке и доставке твёрдого топлива для котельных, расположенных в сельских поселениях муниципального района «Вуктыл», существует потребность в переводе котельных в «горячий резерв». Необходима также замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения.

Требуется замена ламп накаливания на энергосберегающие, выполнение теплового контура зданий путём замены оконных блоков в учреждениях образования.

Перевод жилого фонда и объектов социально-культурного назначения сельских поселений на территории муниципального района «Вуктыл» на альтернативный вид отопления позволит облегчить обслуживание и сократить эксплуатационные затраты.

Решение вышеназванных проблем, связанных с развитием жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл», целесообразно проводить в рамках Подпрограммы 3.

Подпрограмма 3 разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий направленных на создание экономических и организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Вуктыл».

**2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл»**

**муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3,**

**цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 3,**

**сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3**

Основным приоритетом Подпрограммы 3 является:

развитие жилищно-коммунальной системы муниципального района «Вуктыл».

В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 3: создание экономических и организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Вуктыл»

Задача Подпрограммы 3 «Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании муниципальном районе «Вуктыл».

Выполнение Подпрограммы 3 позволит:

обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных и тепловых сетей и оборудования за счёт кардинального обновления и улучшения надёжности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

повысить эффективность использования топливно-энергетического потенциала муниципального района «Вуктыл» путём внедрения энергосберегающих технологий;

создать систему теплоснабжения муниципального района «Вуктыл», способствующую эффективному использованию топливных ресурсов и оптимизации теплового баланса.

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:

количество переведенных угольных котельных в «горячий резерв» села Подчерье, в год;

количество установленных приборов учёта энергоносителей и воды, в год;

протяженность ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене, в год;

протяженность ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене, в год;

доля замененных ламп накаливания от общего количества ламп, подлежащих замене;

доля замененных оконных блоков, в год.

Подпрограмма 3 реализуется в 2016 – 2020 годах.

**3. Характеристика ведомственных целевых программ,**

**основных мероприятий Подпрограммы 3**

В рамках Подпрограммы 3 не реализуются ведомственные целевые программы.

В Подпрограмме 3 в целях решения задачи «Создание экономических и организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Вуктыл» предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1.1. Перевод угольных котельных в «горячий резерв» села Подчерье.

1.2. Оснащение объектов муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами учёта энергоносителей и воды.

1.3. Замена ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл»

1.4. Замена ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл»;

1.5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

1.6. Замена оконных блоков.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлен в разделе «Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» таблицы 2 приложения к настоящей Подпрограмме.

**4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации в рамках Подпрограммы 3.**

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3**

Общий объём финансирования Подпрограммы 3 в 2016 - 2018 годах составит 139 465 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 46 995 000,00 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 46 995 000,00 тыс. рублей;

2017 год – 47 235 000,00 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 47 235 000,00 тыс. рублей;

2018 год – 45 235 000,00 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района муниципального района «Вуктыл» – 45 235 000,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 4 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» по Подпрограмме 3 приводятся в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.

**6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3**

Методика оценки эффективности Подпрограммы 3 учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 может определяться путём сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3 рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 3,  - фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 3,  - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчётный период.

Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 3 определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 3 | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Подпрограмма 4**

**«Обращение с твёрдыми коммунальными отходами»**

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами»

(далее – Подпрограмма 4)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее – УЭСДХ МР «Вуктыл») |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | - |
| Участники Подпрограммы 4 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | - |
| Цели Подпрограммы 4 | Приведение ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1. Приведение объектов размещения отходов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального района «Вуктыл», в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов.  2. Организация вывоза твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 | 1. Количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями.  2. Число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз твердых коммунальных отходов. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | 2016 - 2020 годы  При реализации подпрограммы этапы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | Объём финансирования за счёт средств бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» составляет 1 500 000,00 руб., в том числе:  2016 г. – 500 000,00 руб.  2017 г. – 500 000,00 руб.  2018 г. - 500 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | Реализация позволит:  снизить загрязнение компонентов окружающей среды и оздоровление экологической обстановки;  создать благоприятную и комфортную среду для проживания населения;  привести в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания объекты размещения отходов МР «Вуктыл»;  вывезти твердые коммунальные отходы с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов;  создать благоприятную и комфортную среду для проживания населения. |

**1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4,**

**описание основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

В состав муниципального района «Вуктыл» входят 11 населенных пунктов. На территории города Вуктыл расположен 1 действующий объект размещения отходов: полигон бытовых и производственных отходов города Вуктыл, который построен в соответствии с требованиями законодательства и эксплуатируется.

С территорий населенных пунктов муниципального района «Вуктыл» отходы вывозятся на полигон бытовых и производственных отходов.

Таким образом, одним из важнейших направлений в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами является решение вопроса ввода в эксплуатацию 2 очереди складирования твёрдых коммунальных отходов на полигоне бытовых и производственных отходов города Вуктыл.

На территориях сельских поселений проблемой является отсутствие полигонов твёрдых коммунальных отходов, отвечающих нормативным требованиям, а также существует проблема вывоза отходов с территорий населенных пунктов на действующий полигон, из-за его отдаленности.

В рамках Подпрограммы 4 «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» в 2016 - 2020 годы планируется реализовать мероприятия, направленные на приведение ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Указанные проблемы и вопросы будут решаться в рамках Подпрограммы 4.

1. **Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 4, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 4**

Приоритетом реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл» муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4 является развитие жилищно-коммунальной системы муниципального района «Вуктыл».

Цель Подпрограммы 4: приведение ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Достижение цели Подпрограммы 4 требует решения следующих задач:

1) приведение объектов размещения отходов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального района «Вуктыл», в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов;

2) организация вывоза твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов.

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:

1. количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями;
2. число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз твердых коммунальных отходов.

Значения указанных индикаторов (показателей) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит обеспечить:

снижение загрязнения компонентов окружающей среды и оздоровление экологической обстановки;

создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения;

приведение в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания объекты размещения отходов муниципального района «Вуктыл»;

вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов; создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения.

Срок реализации Подпрограммы 4 - 2016 - 2020 годы.

**3. Характеристика ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий Подпрограммы 4**

В рамках Подпрограммы 4 не осуществляется реализация ведомственных целевых программ.

1. Для решения задачи «Приведение объектов размещения отходов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального района «Вуктыл», в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов» предусматривается следующее основное мероприятие:

1.1. Обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов.

2. Для решения задачи «Организация вывоза твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов» планируется реализация следующего основного мероприятия:

2.1. Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов поселка Лемтыбож и села Подчерье на объекты размещения отходов.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 (с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов) представлен в разделе «Подпрограмма 4 «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

**4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации в рамках Подпрограммы 4.**

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации подпрограммы 4 не предусмотрено.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4**

Общий объём финансирования Подпрограммы 4 в 2016 - 2018 годах составит 1 500 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 500 000,00 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 500 000,00 тыс. рублей;

2017 год – 500 000,00 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 500 000,00 тыс. рублей;

2018 год – 500 000,00 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального района муниципального района «Вуктыл» – 500 000,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счёт средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 4 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» по Подпрограмме 4 приводятся в таблице 4.1. приложения к настоящей Программе.

**6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4**

Методика оценки эффективности Подпрограммы 4 представляет собой алгоритм оценки её фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Подпрограммы 4 и должна быть основана на оценке результативности Подпрограммы 4 с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района «Вуктыл».

Методика оценки эффективности Подпрограммы 4 учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 может определяться путём сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 4;

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 4.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 4 может рассчитываться по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 4 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 4,

 - фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 4,

 - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы 4 рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 4 определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации подпрограммы 4 | Критерий оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Подпрограмма 5**

**«Газификация сельских населенных пунктов»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Газификация сельских населенных пунктов»

(далее - Подпрограмма 5)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель Подпрограммы 5 | Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» (далее – УЭСДХ МР «Вуктыл») |
| Соисполнители Подпрограммы 5 | Управление образования муниципального района «Вуктыл» (далее – Управление образования).  Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (далее – Управление культуры и спорта) |
| Участники Подпрограммы 5 | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | - |
| Цель Подпрограммы 5 | Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл» |
| Задача Подпрограммы 5 | Газификация жилых домов и объектов социально-культурного назначения села Дутово |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 | Протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно.  Количество проектов на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование жилых домов села Дутово.  Количество проектов на газификацию объектов социально-культурного назначения села Дутово.  Количество жилых домов переведенных на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование села Дутово.  Количество объектов социально-культурного назначения переведенных на внутридомовое газовое оборудование с.Дутово. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | 2016 - 2017 годы  При реализации подпрограммы этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | Общий объем финансирования в 2016 - 2018 годах составит  21 799 900,00 рублей, в том числе по годам:  2016 г. – 21 799 900,00 рублей  2017 г. – 0 рублей  2018 г. – 0 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | Выполнение Подпрограммы 5 позволит повысить уровень газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл». Построить в сельских населенных пунктах муниципального района «Вуктыл» внутрипоселковые газопроводы |

**1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории муниципальный район «Вуктыл» из всех населенных пунктов газифицирован только город Вуктыл. На территории сельского поселения Дутово существует газопровод высокого давления от автоматической газораспределительной станции «Дутово» до котельной села Дутово. В 2014 году выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации, инженерно - геологических и инженерно – геодезических изысканий по объекту: «Газификация жилых домов с. Дутово» и получено положительное заключение Государственной экспертизы по данному объекту.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» заключено Соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и администрацией муниципального района «Вуктыл» о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на строительство объекта.

В 2015 году в результате проведения открытого аукциона определен подрядчик на выполнение работI этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с. Дутово». Источник финансирования данного объекта: федеральный бюджет Российской Федерации; республиканский бюджет Республики Коми; местный бюджет муниципального образования муниципального района «Вуктыл»; внебюджетные средства.

На территории села Дутово осуществляют свою деятельность 5 объектов социально-культурного назначения, в которых будут выполнены мероприятия по газификации.

Подпрограмма 5 разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл».

**2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе «Вуктыл»**

**муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 5, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 5**

Основными приоритетами муниципальной политики муниципального района «Вуктыл» в сфере реализации Подпрограммы 5 являются: развитие жилищно-коммунальной системы муниципального района «Вуктыл»;

повышение качества жизни населения.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 5:

создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл».

Задача Подпрограммы 5:

газификация жилых домов и объектов социально-культурного назначения села Дутово.

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5:

1. протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно;
2. количество проектов на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование жилых домов села Дутово;
3. количество проектов на газификацию объектов социально-культурного назначения села Дутово;
4. количество жилых домов переведенных на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование села Дутово;
5. количество объектов социально-культурного назначения переведенных на внутридомовое газовое оборудование села Дутово.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 5 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Выполнение Подпрограммы 5 позволит повысить уровень газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл». Построить в сельских населенных пунктах муниципального района «Вуктыл» внутрипоселковые газопроводы.

Подпрограмма 5 реализуется в 2016 - 2017 годах.

**3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 5**

В рамках Подпрограммы 5 не реализовываются ведомственные целевые программы.

В Подпрограмме 5 в целях решения задачи «Газификация жилых домов и объектов социально-культурного назначения села Дутово» планируются следующие основные мероприятия:

* 1. Реализация проекта «Газификация жилых домов села Дутово».
  2. Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудование, в том числе разработка проектно-сметной документации.
  3. Оборудование объектов социально-культурного назначения внутридомовым оборудованием, в том числе разработка проектно-сметной документации.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 (с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов) представлен в разделе «Подпрограмма 5 «Газификация сельских населенных пунктов» таблицы 2 приложения к настоящей Программе.

Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд муниципального района «Вуктыл», подлежащих строительству (реконструкции), приведен в таблице 5 приложения к настоящей Программе.

**4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации в рамках Подпрограммы 5.**

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации Подпрограммы 5 не предусмотрено.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5**

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 в 2016 - 2018 годах составит 21 799 900,00 рублей, в том числе по годам:

2016 г. – 21 799 900,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 21 799 900,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет внебюджетных средств – 0 рублей.

2017 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет внебюджетных средств – 0,00 рублей.

2018 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района «Вуктыл» (далее - МР «Вуктыл») – 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 за счет средств бюджета МР «Вуктыл» (с учетом средств республиканского бюджета и внебюджетных средств Республики Коми) приводится в таблице 4 приложения к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР «Вуктыл» по Подпрограмме 5 приводятся в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.

**6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5**

Методика оценки эффективности Подпрограммы 5 учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 5

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 5 может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 5

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 5.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 5 рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 5,  - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 5 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 5 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 5,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 5,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Подпрограммы 5 рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы 5 определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Подпрограммы 5 | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение

к муниципальной программе муниципального района

«Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

муниципального района «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма I «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»** | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Предоставление качественных услуг, оказываемых муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления | единиц | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 2. | | Число ликвидируемых учреждений | единиц | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 3. | | Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 4. | | Количество приобретенного оборудования | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Задача 2 «Управление специализированным жилым фондом» | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением; | единиц | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 6. | | Количество граждан обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | кол-во | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Задача 3 «Предоставление социально-бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения)» | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Количество предоставленных социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения) | единиц | - | - | 20 | - | - | - | - | |
| Задача 4. « Обслуживание энергетического хозяйства» | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Количество замененных котлов | единиц | - | - | 2 | - | - | - | | - |
| Задача 5. «Создание условий для формирования благоприятной городской среды» | | | | | | | | | | | |
| 9. | | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя. | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| Задача 6. «Содержание многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | |
| 10. | | Количество обслуживаемых многоквартирных домов. | единиц | - | - | - | - | - | - | | - |
| Задача 7. «Обеспечение муниципальных нужд в земельных кадастровых работах» | | | | | | | | | | | |
| 11. | | Количество земельных участков, прошедших кадастровый учет | единиц | - | - | - | 10 | 12 | 14 | | 16 |
| Задача 8. «Оценка недвижимости» | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Количество недвижимых объектов, прошедших оценку | единиц | - | - | - | 10 | 12 | 14 | | 16 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Реализация мероприятий, направленных на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл» | | | | | | | | | | | |
| 13. | Доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей протяженности | | процент | - | - | 13 | - | - | - | | - |
| Задача 2: реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье сельского поселения «Подчерье»; | | | | | | | | | | | |
| 14. | Количество построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в селе Подчерье | | единиц | - | - | 1 | - | - | - | | - |
| Задача 3: реализация мероприятий, направленных на бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск | | | | | | | | | | | |
| 15. | Количество пробуренных водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск | | единиц | - | - | 2 | - | - | - | | - |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | | | | | | | | | | | |
| Задача: Создание экономических и организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Вуктыл» | | | | | | | | | | | |
| 16. | Количество переведенных  угольных котельных в «горячий резерв» села Подчерье, в год | | единиц | - | - | 1 | 1 | - | - | | - |
| 17. | Количество установленных приборов учёта энергоносителей и воды, в год | | штук | - | - | 20 | - | - | - | | - |
| 18 | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене, в год | | км | 2,3 | 3,45 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | | - |
| 19. | Протяженность ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене, в год | | км | 1,9 | 1,36 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | - | | - |
| 20. | Доля замененных ламп накаливания от общего количества ламп, подлежащих замене | | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | - | | - |
| 21. | Доля замененных оконных блоков, в год | | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | - | | - |
| Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: «Приведение объектов размещения отходов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального района «Вуктыл», в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов» | | | | | | | | | | | |
| 22. | Количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями. | | единиц | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Задача 2 «Организация вывоза твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов» | | | | | | | | | | | |
| 23. | Число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз твердых коммунальных отходов | | единиц | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Подпрограмма 5. «Газификация сельских населенных пунктов» | | | | | | | | | | | |
| Задача: Газификация жилых домов и объектов социально-культурного назначения с. Дутово | | | | | | | | | | | |
| 24. | протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно | | км | - | 3,3 | 3 | 11,05 | - | - | - | |
| 25. | Количество проектов на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование жилых домов села Дутово | | единиц | - | - | 10 | 10 | - | - | - | |
| 26. | Количество проектов на газификацию объектов социально-культурного назначения села Дутово | | единиц | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| 27. | Количество жилых домов переведенных на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование села Дутово. | | единиц | - | - | 10 | 10 | - | - | - | |
| 28. | Количество объектов социально-культурного назначения переведенных на внутридомовое газовое оборудование села Дутово | | единиц | - | - | 4 | - | - | - | - | |

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программымуниципального района «Вуктыл»

«**Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности**»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ведомственной  целевой программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок   начала и  окончания  реализации | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое   описание) | Связь с показателями  муниципальной программы  (подпрограммы) |
|

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | 6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Предоставление качественных услуг, оказываемых муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | | МБУ «Локомотив» | | | 2016-  2020 годы | | | | | Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование.  Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл», органов местного самоуправления | |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2  Содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений» | | Администрация муниципального района «Вуктыл» | | | 2016 год | | | | | Оптимизация расходов по содержанию учреждений | Число ликвидируемых учреждений | |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3  Содержание муниципального бюджетного учреждения «Общежитие» | | Администрация муниципального района «Вуктыл» | | | 2016 год | | | | |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4.  Улучшение материально технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | | МБУ «Локомотив» | | | 2016-  2020 годы | | | | | Повышение качества выполняемых работ муниципальным бюджетным учреждением «Локомотив» | Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники | |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.5.  Предоставление бытовых услуг населению | | МБУ «Локомотив» | | | 2016-2020 годы | | | | | Повышение качества предоставления бытовых услуг населению | Количество приобретенного оборудования | |
| Задача 2. «Управление специализированным жилым фондом» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | | МБУ «Локомотив» | | | 2016-  2020 годы | | | | | Создать условия для содержания специализированного жилого фонда;  обеспечить граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением;  количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилого фонда | |
| Задача 3. «Предоставление социально-бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения)» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Организация ритуальных услуг, уборки помещений, обеспечение топливом населения | | МБУ «Локомотив» | | | 2016-  2020 годы | | | | | Своевременно предоставить социально – бытовые услуги (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения) | Количество предоставленных социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения) | |
| Задача 4. « Обслуживание энергетического хозяйства» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 4.1.  Обслуживание и содержание электрических котлов | | МБУ «Локомотив» | | | 2016-  2020 годы | | | | | Качественно предоставить услуги по обслуживанию электрооборудования | Количество замененных котлов | |
| Задача 5. «Создание условий для формирования благоприятной городской среды» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 5.1.  Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территорий | | МБУ «Локомотив» | | | 2016-  2020 годы | | | | | Благоустройство территории муниципального района «Вуктыл» | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя | |
| Задача 6. «Содержание многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Основное мероприятие 6.1.  Обслуживание и содержание многоквартирных домов | | МБУ «Локомотив» | | | 2016-  2020 годы | | | | | Формирование реестра многоквартирных домов, жилых домов | Количество обслуживаемых многоквартирных домов | |
| Задача 7. «Обеспечение муниципальных нужд в земельных кадастровых работах» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Основное мероприятие 7.1.  Межевание земельных участков, границ | | МБУ «Локомотив» | | | 2016-  2020 годы | | | | | Определение границ земельного участка на местности, закрепление межевыми знаками и их согласование; формирование межевого плана | Количество земельных участков, прошедших межевание | |
| Задача 8. «Оценка недвижимости» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1. | Основное мероприятие 8.1.  Организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков | | МБУ «Локомотив» | | | 2016-  2020 годы | | | | | Проведена оценка недвижимых объектов | Количество недвижимых объектов, прошедших оценку | |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1 «Реализация мероприятий, направленных на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл» | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие  1.1.Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | | | | УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016-  2020 годы | | | | | Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода | | Доля протяженности построенного водовода «Подчерье-Вуктыл» от общей протяженности |  |
| Задача 2: Реализация мероприятий, направленных на строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации. | | | |  |  | | | | | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами | | Количество построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в селе Подчерье |  |
| Задача 3: Реализация мероприятий, направленных на бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск сельского поселения «Усть-Соплеск» | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.3.1. | Основное мероприятие  3.1. Бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск | | | | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2016 год | | | | | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышению уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами | | Количество пробуренных водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача: 1 Создание экономических и организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Вуктыл» | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Перевод угольных  котельных в «горячий резерв» села Подчерье | | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | | | 2016 –  2017 годы | | | Обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных и тепловых сетей и оборудования за счёт кардинального обновления и улучшения надёжности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  Повысить эффективность использования топливно-энергетического потенциала муниципального района «Вуктыл» путём внедрения энергосберегающих технологий;  Создать систему теплоснабжения муниципального района «Вуктыл», способствующую эффективному использованию топливных ресурсов и оптимизации теплового баланса. | | | Количество переведенных  угольных котельных в «горячий резерв» села Подчерье | |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Оснащение объектов  муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами  учёта энергоносителей и воды | | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | | | 2016 –  2017 годы | | | Количество установленных приборов учёта энергоносителей и воды | |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Замена ветхих сетей  теплоснабжения на  территории муниципального района «Вуктыл» | | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | | | 2016-  2020 годы | | | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене. | |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Основное мероприятие 1.4.  Замена ветхих сетей  водоснабжения на  территории муниципального района «Вуктыл» | | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | | | 2016-  2020 годы | | | Протяженность ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района  «Вуктыл», подлежащих замене | |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Основное мероприятие 1.5.  Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | Управление образования; Управление культуры | | | 2016-  2020 год | | |  | | | Доля замененных ламп накаливания от общего количества ламп, подлежащих замене | |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Основное мероприятие 1.6.  Замена оконных блоков | | Управление образования | | | 2016-  2020 год | | | Доля замененных оконных блоков, в год | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1 «Приведение объектов размещения отходов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального района «Вуктыл», в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов» | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов | | | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | | | | 2016 - 2020 годы. | | Реализация позволит снизить загрязнение компонентов окружающей среды и оздоровление экологической обстановки;  создать благоприятную и комфортную среду для проживания населения;  привести в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания объектов размещения отходов МР «Вуктыл» | | Количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями. | |  |
| Задача 2 «Организация вывоза твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов п. Лемтыбож и с. Подчерье на объекты размещения отходов | | | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | | | | 2016 - 2020 годы. | | Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов на объекты размещения отходов; создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения | | Число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз твердых коммунальных отходов | |  |
| Подпрограмма 5. Газификация сельских населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача: Газификация жилых домов и объектов социально-культурного назначения села Дутово | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | | | | | 2016-2017 годы | | | | Реализация позволит повысить уровень газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл». Построить в сельских населенных пунктах муниципального района "Вуктыл" внутрипоселковые газопроводы | | протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно |  |
| 5.1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудование, в том числе разработка проектно-сметной документации. | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | | | | | 2016-2017 годы | | | |  | | Количество проектов на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование жилых домов села Дутово. Количество жилых домов переведенных на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование села Дутово.  Количество проектов на газификацию объектов социально-культурного назначения села Дутово. Количество объектов социально-культурного назначения переведенных на внутридомовое газовое оборудование села Дутово. |  |
| 5.1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Оборудование объектов социально-культурного назначения внутридомовым оборудованием, в том числе разработка проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | | | | | 2016-2017 годы | | | |  | |  |

Таблица 3

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

муниципального района «Вуктыл» по муниципальной программе муниципального района «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы,  услуги  (работы),  показателя  объема услуги | Ед.  измерения | Значение показателя объема  услуги | | | Расходы бюджета  муниципального района  «Вуктыл» на оказание  муниципальной услуги  (работы), руб. | | |
| очередной  год | первый  год  планового  периода | второй  год  планового  периода | очередной  год | первый  год  планового  периода | второй  год  планового  периода |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1. «Содержание муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | |
| Наименование услуги  (работы) и ее содержание:  организация уборки помещений муниципальных учреждений и прилегающих  к ним территорий | м кв.; чел.-час. | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель объема услуги: | х |  | | | | | | | | |
| Общая площадь убираемых помещений; | м кв. | 16713 | | 16713 | | 16713 | | x | x | x |
| Годовой объем рабочего времени на уборку помещений | чел. - час | 73997,7 | | 73997,7 | | 73997,7 | | x | x | x |
| Общая площадь убираемых территорий | м кв. | 41699 | | 41699 | | 41699 | | x | x | x |
| Годовой объем рабочего времени на уборку территорий | чел.-час. | 7017,0 | | 7017,0 | | 7017,0 | | x | x | x |
| Наименование услуги  (работы) и ее содержание:  охрана помещений, закрепленных за муниципальными учреждениями, организация пропускного режима в муниципальных учреждениях | м кв.;  чел.-час. | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Показатель объема услуги: | х |  | | | | | | | |  |
| Общая площадь охраняемой территории | м кв. | 96549 | 96549 | | 96549 | | x | | x | x |
| Годовой объем рабочего времени на охрану помещений | чел.-час. | 43973,2 | 43973,2 | | 43973,2 | | x | | x | x |
| **Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда»** | | | | | | | | | | |  | |
| Наименование услуги  (работы) и ее содержание:  предоставления гражданам специализированных жилых помещений в общежитиях | шт. | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель объема услуги: | х |  | | | | | | | | |
| Количество предоставленных койко - мест | шт. | 250 | | 130 | | 130 | | x | x | х |
| Наименование услуги (работы)  и ее содержание:  учет граждан, нуждающихся в специализированных жилых помещениях - общежития | чел. | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель объема услуги: | х |  | | | | | | | | |
| Количество граждан, обратившихся с вопросом предоставления жилья | чел. | 200 | | 130 | | 130 | | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее  содержание:  заключение договоров найма специализированных жилых помещений с нанимателями жилых помещений | шт. | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель объема услуги: | х |  | | | | | | | | |
| Количество заключенных договоров | шт. | 200 | | 130 | | 130 | | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее  содержание:  учет нанимателей жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | чел. | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель объема услуги: | х |  | | | | | | | | |
| Количество проживающих | чел. | 250 | | 130 | | 130 | | x | x | х |
| **Основное мероприятие 9.1. «Организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков»** | | | | | | | | | | |
| Наименование услуги  (работы) и ее содержание:  Проведение государственной кадастровой оценки земельных участков | единиц | x | | x | | x | | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель объема услуги: | х |  | | | | | | | | |
| Количество недвижимых объектов, прошедших оценку | единиц | - | | - | | - | | x | x | х |
| **Основное мероприятие 10.1. «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»** | | | | | | | | | | |
| Наименование услуги  (работы) и ее содержание:  Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | человек | x | | x | | x | | 57699255,51 | 30853221,39 | 30853221,39 |
| Показатель объема услуги: | х |  | | | | | | | | |
| Содержание работников учреждения | человек | 145 | | 145 | | 145 | | x | x | х |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,   основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» | Всего | 177451298,51 | 80088221,39 | 76588221,39 |
| Ответственный исполнитель мероприятия - УЭСДХ МР «Вуктыл» |  |  |  |
| Соисполнитель  МБУ «Локомотив» |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма I | «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Всего | 58099255,51 | 30853221,39 | 30853221,39 |
| Ответственный исполнитель мероприятия - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 58099255,51 | 30853221,39 | 30853221,39 |
| Соисполнитель:  МБУ «Локомотив» | 58099255,51 | 30853221,39 | 30853221,39 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Ответственный исполнитель - МБУ «Локомотив» | 34018948,52 | 30853221,39 | 30853221,39 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений» | Соисполнитель -  Администрация МР «Вуктыл» | 535101,53 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. | Содержание муниципального бюджетного учреждения «Общежитие» | Соисполнитель-  Администрация МР «Вуктыл» | 345205,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. | Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Ответственный исполнитель-  МБУ «Локомотив» | 21800000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Предоставление бытовых услуг населению | Ответственный исполнитель-  МБУ «Локомотив» | 400000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | Ответственный исполнитель-  МБУ «Локомотив» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. | Организация ритуальных услуг, уборки помещений, обеспечение топливом населения | Ответственный исполнитель-  МБУ «Локомотив» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 4.1. | Обслуживание и содержание электрических котлов | Ответственный исполнитель-  МБУ «Локомотив» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 5.1. | Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территорий | Ответственный исполнитель-  МБУ «Локомотив» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 6.1. | Обслуживание и содержание многоквартирных домов | Соисполнитель:  МБУ «Локомотив» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 7.1. | Межевание земельных участков, границ | Соисполнитель:  МБУ «Локомотив» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 8.1. | Организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков | Соисполнитель:  МБУ «Локомотив»» | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными  жилищно-коммунальными услугами» | Всего | 51557143,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 51557143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Строительство  водовода «Подчерье – Вуктыл» | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 50000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство  установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации. | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 1357143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 3.1 | Бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск | Ответственный исполнитель мероприятия - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 200000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | Всего | 45495000,0 | 48735000,0 | 45235000,0 |
| Ответственный исполнитель мероприятия - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0,00 | 350000,0 | - |
| Соисполнители –  Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | 44265000,00 | 44135000,00 | 44135000,00 |
| Управление образования | 1115000,00 | 1050000,00 | 1050000,00 |
| Управление культуры | 115000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 20. | Основное мероприятие 1.1 | Перевод угольных  котельных в «горячий резерв» села Подчерье | Ответственные исполнитель – Ответственный исполнитель мероприятия - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0,00 | 3500000,0 | 0,00 |  |
|  |
| 21. | Основное мероприятие 1.2 | Оснащение объектов  муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами  учёта энергоносителей и воды | Ответственный исполнитель –  Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | 130000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель – Управление образования | 65000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель – Управление культуры | 65000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Основное мероприятие 1.3. | Замена ветхих сетей теплоснабжения на  территории муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель –  Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | 39000000,0 | 39000000,0 | 39000000,0 |
| 23. | Основное мероприятие 1.4. | Замена ветхих сетей водоснабжения на  территории муниципального района «Вуктыл» | Соисполнитель –  Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | 5135000,0 | 5135000,0 | 5135000,0 |
| 24. | Основное мероприятие 1.5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Ответственный исполнитель –  Управление образования | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| Ответственный исполнитель –  Управление культуры | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 25. | Основное мероприятие 1.6 | Замена деревянных оконных блоков | Ответственный исполнитель –  Управление образования | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 |
| 26. | Подпрограмма 4 | «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | Всего | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 27. | Основное мероприятие 1.1. | Обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 28. | Основное мероприятие 2.1. | Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов п. Лемтыбож и с. Подчерье на объекты размещения отходов | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| 29. | Подпрограмма 5 | «Газификация сельских населенных пунктов» | Всего | 21799900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 21183900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель – Управление образования | 308000,00 | - | - |
| Соисполнитель – Управление культуры и спорта | 308000,00 | - | - |
| 30. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 18383900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудование, в том числе разработка проектно-сметной документации. | Ответственный исполнитель УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2800000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально-культурного назначения внутридомовым оборудованием, в том числе разработка проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 616000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель – Управление образования | 308000,00 | - | - |
| Соисполнитель – Управление культуры и спорта | 308000,00 | - | - |

Таблица 4.1

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района «Вуктыл» (с учетом средств

федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных

организаций на реализацию целей муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов»

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Муниципальная программа** | **«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности** | Всего,  в том числе по источникам: | 177451298,51 | 80088221,39 | 76588221,39 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 177451298,51 | 80088221,39 | 76588221,39 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |
| Бюджеты сельских поселений |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 1** | **«Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»** | Всего,  в том числе по источникам: | 58099255,51 | 30853221,39 | 30853221,39 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 58099255,51 | 30853221,39 | 30853221,39 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1 | Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Всего,  в том числе по источникам: | 34018948,52 | 30853221,39 | 30853221,39 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление по обслуживанию муниципальных учреждений» | Всего,  в том числе по источникам: | 535101,53 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие  1.3. | Содержание муниципального бюджетного учреждения «Общежитие» | Всего,  в том числе по источникам: | 345205,46 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие  1.4. | Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Всего,  в том числе по источникам: | 21800000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. | Предоставление бытовых услуг населению | Всего,  в том числе по источникам: | 400000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие  2.1 | Обеспечение граждан жилыми помещениями специализированного жилого фонда | Всего,  в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие  3.1. | Организация ритуальных услуг, уборки помещений, обеспечение топливом население | Всего,  в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие  4.1 | Обслуживание и содержание электрических котлов | Всего,  в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие  5.1 | Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территорий | Всего,  в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие  6.1 | Обслуживание и содержание многоквартирных домов | Всего,  в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 7.1. | Межевание земельных участков | Всего,  в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие  8.1 | Организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков | Всего,  в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | **Подпрограмма 2** | **Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами** | Всего,  в том числе по источникам: | 51557143,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 51557143,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Строительство  водовода "Подчерье - Вуктыл" | Всего,  в том числе по источникам: | 50000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 50000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 1.2. | Строительство  установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в селе Подчерье, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Всего,  в том числе по источникам: | 1357143,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 1357143,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 1.3 | Бурение водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск | Всего,  в том числе по источникам: | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | **Подпрограмма 3** | **«Энергосбережение**  **и повышение**  **энергоэффективности»** | Всего,  в том числе по источникам: | 45495000,00 | 48735000,00 | 45235000,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 45495000,00 | 48735000,00 | 45235000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Основное мероприятие 1.1. | Перевод угольных котельных в «горячий резерв» села Подчерье | Всего,  в том числе по источникам: | 0,00 | 3500000,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 3500000,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Основное мероприятие 1.2 | Оснащение объектов  муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами  учёта энергоносителей и воды | Всего,  в том числе по источникам: | 260000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 260000,0 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Основное мероприятие 1.3. | Замена ветхих сетей  теплоснабжения на  территории муниципального района «Вуктыл» | Всего,  в том числе по источникам: | 39000000,0 | 39000000,0 | 39000000,0 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 39000000,0 | 39000000,0 | 39000000,0 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Основное мероприятие 1.4. | Замена ветхих сетей  водоснабжения на  территории муниципального района «Вуктыл» | Всего,  в том числе по источникам: | 5135000,0 | 5135000,0 | 5135000,0 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 5135000,0 | 5135000,0 | 5135000,0 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Основное мероприятие 1.5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Всего,  в том числе по источникам: | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Основное мероприятие 1.6 | Замена оконных блоков | Всего,  в том числе по источникам: | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | **Подпрограмма 4** | **«Обращение с твердыми коммунальными отходами»** | Всего,  в том числе по источникам: | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Основное мероприятие 1.1. | Обустройство объектов размещения отходов в соответствие с нормативными экологическими требованиями к устройству и содержанию объектов размещения отходов | Всего,  в том числе по источникам: | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Основное мероприятие 2.1. | Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий сельских населенных пунктов п. Лемтыбож и с. Подчерье на объекты размещения отходов | Всего,  в том числе по источникам: | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| 29. | **Подпрограмма 5** | **«Газификация сельских населенных пунктов»** | Всего,  в том числе по источникам: | 21799900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 5252800,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 16531000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 16100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Всего,  в том числе по источникам: | 18383900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 1836800,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 16531000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 16100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудование, в том числе разработка проектно-сметной документации | Всего,  в том числе по источникам: | 2800000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 2800000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, в том числе разработка проектно-сметной документации | Всего,  в том числе по источникам: | 616000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 616000,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств федерального бюджета Российской |  |  |  |
| Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

Перечень

объектов капитального строительства для муниципальных

нужд муниципального района «Вуктыл», подлежащих

строительству (реконструкции)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции) | Мощность | Сроки строительства |  |  |  |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Итого по объектам Программы: |  |  | 69741043,00 |  |  |
|  | в том числе за счет источников: |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  | 16531000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района «Вуктыл» |  |  | 53193943,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства |  |  | 16100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие  1.1.Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» |  |  | 50000000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объект: Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет источников: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района "Вуктыл" | 50000000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2.  Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Подчерье | 1 | 2016 | 1357143,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объект: Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды в с. Подчерье |  |  |  |
|  | в том числе за счет источников: |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района "Вуктыл" | 1357143,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 5. Газификация сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  | Объект: Газификация сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1.1.  Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | 17,035 км | 2016-2018 | 18383900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет источников: |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 16531000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального района "Вуктыл" | 1836800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 16100,00 |  |  |