Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие транспортной системы»

| Ответственный исполнитель: | Отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» |
| --- | --- |
| Отчетный год: | 2020 |
| Дата составления отчета: | 20 февраля 2020 года |
| Непосредственный исполнитель: | Фоменко Оксана Викторовна старший инспектор отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» тел. 22-1-75 |

Начальник отдела городского и

дорожного хозяйства администрации

городского округа «Вуктыл»                                                                            В.В. Гусаров

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) - обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования  улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл».

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

2. Организация транспортного обслуживания.

3. Повышение безопасности дорожного движения

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 11.03.2020 № 03/258 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2020 год» в соответствии с целью стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и направлению решения задачи: обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила: план 88,4%, факт 88,4%;

доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) составила: план 54,5%, факт 54,5%;

число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило: план 1, факт 0.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой запланировано 19 основных мероприятий, 24 мероприятия, 24 контрольных события. Достигнуто 11 основных мероприятий. Не достигнуто 8 основных мероприятий, 8 мероприятий, 8 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 1).

Достигнуто 3 основных мероприятия, 5 мероприятий, 5 контрольных события:

1. Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

2. Произведено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования, акты выполненных работ подписаны, частично произведена оплата.

3. Выполнены работ по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье-Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории городского округа «Вуктыл»,  работы завершены акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

4. Выполнены работы по содержанию уличной сети города, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

5. Выполнены работы по содержанию уличной сети населенных пунктов, акты выполненных работ подписаны, частично произведена оплата.

6. Выполнялись работы по содержанию уличной сети города, населенных пунктов, акты выполненных работ подписаны. Произведена оплата по муниципальному контракту на содержание улично - дорожной сети.

7. Выполнены работы в рамках реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований , акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Не достигнуто:

1. Основное мероприятие 1.1. «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл - Подчерье. Работы подрядной организацией не выполнены.

2. Основное мероприятие 1.2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них»: инвентаризация и оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" не проведена связи с отсутствием коммерческих предложений.

3. Основное мероприятие 1.5. «Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта»: инвентаризация и оценка технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл не проведена связи с отсутствием коммерческих предложений.

4. Основное мероприятие 1.6. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»: реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» не реализован в связи с отсутствием финансирования.

Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» (далее – Подпрограмма 2).

Достигнуто 5 основных мероприятий, 5 мероприятий, 5 контрольных событий.

1. Выполнены работы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, оплата произведена частично.

2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки  водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл». Оплата произведена на основании исп. листа.

3. Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Произведены расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы: приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, произведен ремонт автотранспорта учреждения, заключены договора с организациями на обслуживание автотранспорта, приобретены горюче-смазочных материалы для автотранспорта, оплата произведена.

4. Выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов, расположенных на 1164 км. р. Печора в районе местечка Кузьдибож, акт выполненных работ подписан, оплата произведена.

5. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыл, акты выполненных работ подписаны, произведена оплата.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма – 3).

Достигнуто 1 основное мероприятие, 3 мероприятий, 3 контрольных событий:

1. Организовано размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет)  материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий,  с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. В 2020 г. отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях.

2. С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 2020 г. проводились: профилактические мероприятия «Внимание — дети!» и «Неделя безопасности». Также были проведены акции «Водитель! Внимание! Дети идут в школу» и «Безопасная дорога» с раздачей памяток водителям и детям. Классные часы по темам: «Правила дорожного движения» и «Правила поведения на дорогах», Игра-викторина по ПДД «Знатоки ПДД», Профилактическая беседа «Безопасность дорожного движения в осенний период», Интеллектуальная викторина «Своя игра». Открытые уроки по безопасности дорожного движения для обучающихся 1-4 классов; онлайн-олимпиада  для обучающихся 1-4 классов «Безопасные дороги»;  размещение информации в «Электронных дневниках»; участие детей в различных онлайн-конкурсах по Правилам дорожного движения и БДД.

3. Проведено 2 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

4. Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена частично.

5. Мероприятия по исполнительным листам:

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству ограждения в районе дома № 21 по ул. 60 лет Октября, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Не достигнуто:

1. Основное мероприятие 2.1.   Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений: организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений не проводилось в связи с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении готовности режима повышенной готовности».

2. Основное мероприятие 2.2. «Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»: проведение муниципального этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» перенесено на 2021 год.

3. Основное мероприятие 2.4. «Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети»: Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено

4. Основное мероприятие 4.1. «Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорт»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по эвакуации брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» в количестве 1 ед. Акты выполненных работ подписаны.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных

средств на реализацию муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2020 год, составили 62 196 276,93 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 44 651 909,68 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 17 544 367,25 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года составили 57 089 900,86 рублей, или 91,78 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 42 684 442,25  рубля;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 14 405 458,61 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году, составили 39 103 907,35 рублей. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 37 141 379,34 рубля (94,98 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году, составили 21 837 341,15 рублей. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 18 693 493,09 рублей (85,60 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году, составили 1 255 028,43 рублей. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 1 255 028,43 рубля (100 %).

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2020 г. в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 29.01.2020 № 01/80 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 29.01.2020 № 01/81 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 02.03.2020 № 03/226 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 03.03.2020 № 03/229 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»»;

от 17.04.2020 № 04/357 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 02.07.2020 № 07/599 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 02.07.2020 № 07/600 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 18.09.2020 № 09/1074 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 22.10.2020 № 10/1225 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 09.12.2020 № 12/1493 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации».

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03.02.2021 № 02/100 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа «Вуктыл» муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» утратила силу с 01.01.2021 года.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признана умеренно эффективной и составила 73,91 %.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2021-2025 года.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2021 год.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.