ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ЗА 2015 ГОД

- ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения текущего ремонта | километров | 2,0 | 0 |
| 2 | Протяженность мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и реконструкции | погонных метров | 13,8 | 27,6 |
| 3 | Количество установленных дорожных знаков на автомобильные дороги общего пользования местного значения | штук | 57 | 0 |
| 4 | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | км | 18,175 | 18,175 |
| 5 | Количество выполненных мероприятий по оформлению правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района "Вуктыл" | штук | 3 | 1 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),

- степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

- плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/2=0

Сдп2=27,6/13,8=2

Сдп3=0/57=0

Сдп4=18,175/18,175=1

Сдп5=1/3=0,33

N=5

Степень достижения целей (решения задач) (Сдц) = (0+2+0+1+0,33)/5=0,67

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 1,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 26 234 059,58 | 13 568 578,75 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 (Уф) =          13 568 578,75/26 234 059,58 = 0,52

  - Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп)= 0,67*0,52=0,35

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – неэффективная

- ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» (ДАЛЕЕ ПОДПРОГРАММА 2):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество ликвидируемых угольных котельных в сельских поселениях муниципального района «Вуктыл» | штук | 2 | 1 |
| 2 | Количество установленных приборов учета используемых ресурсов воды, тепловой энергии, электроэнергии потребителей жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального района «Вуктыл» | штук | 111 | 3 |
| 3 | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене | км | 1,4 5,1 0,9 | 1,4 5,1 0,9 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),

- степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

- плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=1/2=0,5

Сдп2=3/111=0,03

Сдп3=(1,4+5,1+0,9)/(1,4+5,1+0,9)=1

N=3

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 2 (Сдц)= (0,5+0,03+1)/3=0,51

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 2,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 1 435 161,85 | 4 370,00 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2 (Уф)=

4 370,00/1 435 161,85=0,003

  - Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 2 (Эмп)= 0,51*0,003=0,001

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – неэффективная

- ПОДПРОГРАММА 3 «ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | штук | 40 | 96 |
| 2 | Количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных | штук | 15 | 11 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),

- степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3,

- плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=96/40=2,4

Сдп2=11/15=0,73

N=2

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 3 (Сдц)= (2,4+0,73)/2=1,57

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 3,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 3,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 254 600,00 | 254 589,34 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3 (Уф)=

254 589,34/254 600,00=0,99

  - Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 3 (Эмп)= 1,57*0,99=1,55

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 – высокоэффективная

- ПОДПРОГРАММА 4 «ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4):

  - Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно | км | 3,3 | 4 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),

- степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 4,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 4.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4,

- плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=4/3,3=1,21

N=1

Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 4 (Сдц)= 1,21/1=1,21

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 4 по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Подпрограммы 4,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 4,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 40 298 921,68 | 39 292 642,70 |

Уровень финансирования реализации Подпрограммы 4 (Уф)=

39 292 642,70/40 298 921,68=0,98

  - Эффективность реализации Подпрограммы 4 рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Подпрограммы 4 (Эмп)= 1,21*0,98=1,19

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 – высокоэффективная.

5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА):

  - Степень достижения целей и решения задач Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  | план |  | факт |  |
|  | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Территориальное развитие» |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения текущего ремонта | километров | 2,0 |  | 0 |  |
| 2. | Протяженность мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и реконструкции | погонных метров | 13,8 |  | 27,6 |  |
| 3. | Количество установленных дорожных знаков на автомобильные дороги общего пользования местного значения | штук | 57 |  | 0 |  |
| 4. | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | км | 18,175 |  | 18,175 |  |
| 5. | Количество выполненных мероприятий по оформлению правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | штук | 3 |  | 1 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество ликвидируемых угольных котельных в сельских поселениях муниципального района «Вуктыл» | штук |  | 2 |  | 1 |
| 7 | Количество установленных приборов учета используемых ресурсов воды, тепловой энергии, электроэнергии потребителей жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального района «Вуктыл» | штук |  | 111 |  | 3 |
| 8 | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене | км |  | 1,4 5,1 0,9 |  | 1,4 5,1 0,9 |
|  | Подпрограмма 3 «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество отловленных безнадзорных животных | штук |  | 40 |  | 96 |
| 10. | Количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных | штук |  | 15 |  | 11 |
|  | 4. Подпрограмма 4 «Газификация сельских населенных пунктов» |  |  |  |  |  |
| 11. | Протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно | км |  | 3,3 |  | 4 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),

- степень достижения показателя (индикатора) Программы;

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/2=0

Сдп2=27,6/13,8=2

Сдп3=0/57=0

Сдп4=18,175/18,175=1

Сдп5=1/3=0,33

Сдп6=1/2=0,5

Сдп7=3/111=0,03

Сдп8=(1,4+5,1+0,9)/(1,4+5,1+0,9)=1

Сдп9=96/40=2,4

Сдп10=11/15=0,73

Сдп11=4/3,3=1,21

N=11

Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сдц)= (0+2+0+1+0,33+0,5+0,03+1+2,4+0,73+1,21)/11=0,84

  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| --- | --- |
| 68 222 743,11 | 53 120 180,79 |

Уровень финансирования реализации Программы (Уф)=

53 120 180,79/68 222 743,11=0,78

  - Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Эффективность реализации Программы (Эмп)= 0,84*0,78=0,66

Вывод: оценка эффективности реализации Программы удовлетворительная.