ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Территориальное развитие» в 2015 году

Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации  муниципального района «Вуктыл» от 27 октября 2014 года № 10/1192.

В  Программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального района «Вуктыл»:

от 30.01.2015г. № 01/77; от 20.02.2015г. № 02/155; от 14.04.2015г. № 04/312; от 17.07.2015г. № 07/504; от 05.11.2015г. № 11/753; от 07.12.2015г. № 12/884.

Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 25.12.2015г. № 12/950 «О признании утратившим силу постановления администрации муниципального района «Вуктыл» от 27 октября 2014г. № 10/1192 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Территориальное развитие».

Цель Программы: Создание условий для сохранения долгосрочной стабильности территориального развития экономики и повышения качества жизни населения муниципального района «Вуктыл».

Задачи Программы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе приведение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» в нормативно-техническое состояние.

2. Создание условий для активизации процессов обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Вуктыл».

3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального района «Вуктыл».

4. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл».

В рамках Программы была предусмотрена реализация  подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл».

2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл».

3. Отлов и содержание безнадзорных животных на территории муниципального района «Вуктыл».

4. Газификация сельских населенных пунктов.

По итогам реализации Программы  в 2015 году:

1. Для достижения задачи 1 Программы реализовалась Подпрограмма 1 «Развитие   транспортной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 1).

В рамках Подпрограммы 1 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию путем проведения проектно-изыскательских работ и разработки проектно-сметной документации по объектам ремонта, капитального ремонта и реконструкции дорог и мостовых сооружений, приобретения и установки дорожных знаков; поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и мостовых сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, реконструкции дорог и мостовых сооружений; оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реконструкция и ремонт мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл», и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ по реконструкции мостовых сооружений | Завершены работы в соответствии с двухгодичным муниципальным контрактом № 160/2 на выполнение работ по реконструкции моста через р.Гортъель на 17+533 км автомобильной дороги Вуктыл-Подчерье от 18 августа 2014 года и в соответствии с муниципальным контрактом № 185/2 на оказание услуг по осуществлению контроля (строительного контроля) на объекте «Реконструкция моста через р. Гортъель на км. 17+533 автодороги Вуктыл-Подчерье». Завершены работы по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту настила моста, расположенного на 4,344 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл – Подчерье. | 12 339 074,00 | 11 600 775,11 | Дефицит денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 1.2. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Выполнены работы в соответствии с муниципальным контрактом № 18/5 от 20 января 2015 года на выполнение работ по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье-Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории муниципального района «Вуктыл», а так же работы по муниципальным контрактам № 254/5 от 11.11.2015 и 255/5 от 11.11.2015 на оборудование и содержание зимней автомобильной дороги Подчерье – Кырта, на оборудование и содержание ледовых переправ через р.Подчерье и русло ст.Подчерье. | 750 953,00 | 220 000,00 | Мероприятие выполнено, но в связи с дефицитом денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» оплата будет осуществлена в 2016г. |
| Основное мероприятие 1.3. Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | - | 0,00 | 0,00 | Ввиду отсутствия денежных средств установка дорожных знаков в 2015 году не производилась |
| Основное мероприятие 1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ | - | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не выполнено в связи с дефицитом денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | В 2015 году выполнены работы по зимнему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье; по зимнему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п. Шердино, а так же завершены работы согласно договоров на зимнее содержание автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов. | 5 449 332,58 | 1 697 803,64 | Мероприятие выполнено, но в связи с дефицитом денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» оплата будет осуществлена в 2016г. |
| Основное мероприятие 1.6. Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности |  | 0,00 | 0,00 | Ввиду отсутствия денежных средств реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности в 2015 не производилась |
| Основное мероприятие 1.7. Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» |  | 7 494 700,00 | 0,00 | Субсидия не была использована, так как предусматривалась на содержание автомобильной дороги Ухта-Вуктыл. Решением Совета МО МР «Вуктыл» данная дорога не принята в собственность МО МР «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 1.8. Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Выполнены топографо-геодезические съемки земельного участка под существующей автодорогой Вуктыл-Шердино, протяженностью 32 км, от автодороги Вуктыл-Ухта и получены топографические планы масштаба 1:2000, согласно муниципального контракта от 24.07.2015г. № 140/2. | 200 000,00 | 50 000,00 | Мероприятие выполнено, но в связи с дефицитом денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» оплата будет осуществлена в 2016г. |
| Основное мероприятие 1.9. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение осуществления дорожной деятельности за счет средств, поступающих из федерального бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета РФ на обеспечение осуществления дорожной деятельности не поступали. | 0,00 | 0,00 |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения текущего ремонта | километров | 2,0 | 0 | -2 |
| 2 | Протяженность мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и реконструкции | погонных метров | 13,8 | 27,6 | +13,8 |
| 3 | Количество установленных дорожных знаков на автомобильные дороги общего пользования местного значения | штук | 57 | 0 | -57 |
| 4 | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | км | 18,175 | 18,175 | - |
| 5 | Количество выполненных мероприятий по оформлению правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | штук | 3 | 1 | -2 |

Не все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 достигнуты.

Из 5 показателей: 2 показателя не достигнуты, 1 показатель достигнут не в полном объеме, 2 показателя достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 1:

| Плановые расходы Подпрограммы 1 (руб.) | Фактические расходы подпрограммы 1 (руб.) | % финансирования Подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- |
| 26 234 059,58 | 13 568 578,75 | 51,72 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – неэффективная

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 1:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Выполнение мероприятий позволит развить транспортную инфраструктуру муниципального района «Вуктыл», в том числе содержать и ремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "Вуктыл", улучшить техническое, эксплуатационное состояние дорожной сети и мостовых сооружений, улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами муниципального района «Вуктыл», обеспечить безопасную эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них. Обеспечение формирования необходимой базы правоустанавливающих и нормативно-технических документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения. | Завершены работы на выполнение работ по реконструкции моста через р.Гортъель. Завершены работы по ремонту настила моста, расположенного на 4,344 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл – Подчерье. Осуществлялось содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье-Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории муниципального района «Вуктыл». Осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье, содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п. Шердино, а так же содержание автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов. Выполнены топографо-геодезические съемки земельного участка под существующей автодорогой Вуктыл-Шердино, протяженностью 32 км, от автодороги Вуктыл-Ухта и получены топографические планы масштаба 1:2000. |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 1 составило 51,72%.

Не все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 неэффективная.

Основными причинами не выполнения  мероприятий Подпрограммы 1 в полном объеме  является:

1) дефицит денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл»;

2) субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» не была использована, так как предусматривалась на содержание автомобильной дороги Ухта-Вуктыл. Решением Совета МО МР «Вуктыл» данная дорога не принята в собственность МО МР «Вуктыл».

2. В целях решения задачи 2  Программы реализовалась Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл» (далее -  Подпрограмма 2).

В рамках Подпрограммы 2 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Перевод на электроотопление жилого фонда и объектов социальной сферы сельских поселений, реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, бесперебойное обеспечение коммунальными услугами населения и объектов, находящихся в муниципальной казне, энергосбережение, повышение энергетической эффективности и создание комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Вывод угольных котельных сельских поселений муниципального района «Вуктыл» в «горячий резерв» и перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района «Вуктыл» на индивидуальное электроотопление | 1 угольную котельную закрыли. Осуществлен перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района «Вуктыл» на индивидуальное электроотопление (29 объектов, из них 22 жилых объектов и 7 объектов социально-культурного назначения). | 1 430 161,85 | 0,00 | Мероприятие выполнено, но в связи с дефицитом денежных средств в МО МР «Вуктыл» оплата будет произведена в 2016г. |
| Основное мероприятие 1.2. Замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального района «Вуктыл» | Замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет бюджета МР «Вуктыл» не осуществлялась. Замена ветхих сетей произведена ресурсоснабжающей организацией взаимозачетом за арендную плату | 0,00 | 0,00 | Ввиду отсутствия денежных средств в 2015 году замена ветхих сетей за счет бюджета МР «Вуктыл» не осуществлялась. Замена ветхих сетей произведена ресурсоснабжающей организацией взаимозачетом за арендную плату |
| Основное мероприятие 1.3. Оснащение объектов муниципальной казны и жилищно-коммунального хозяйства приборами учета используемых ресурсов воды, тепловой энергии, электроэнергии | Установлены 3 счетчика по учету электроэнергии в служебных квартирах администрации МР «Вуктыл» | 5 000,00 | 4 370,00 |  |
| Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на изменение типа системы отопления (индивидуальное) в жилых домах и объектах социально-культурного назначения | Реализация мероприятия в 2015 г. не осуществлялась | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.5. Утепление фасадов жилых зданий, расположенных в поселке Лемты сельского поселения «Дутово» | Реализация мероприятия в 2015 г. не осуществлялась | 0,00 | 0,00 |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 2:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество ликвидируемых угольных котельных в сельских поселениях муниципального района «Вуктыл» | штук | 2 | 1 | -1 |
| 2 | Количество установленных приборов учета используемых ресурсов воды, тепловой энергии, электроэнергии потребителей жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального района «Вуктыл» | штук | 111 | 3 | -108 |
| 3 | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене | км | 1,4 5,1 0,9 | 1,4 5,1 0,9 | 0 0 0 |

Не все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 2:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 435 161,85 | 4 370,00 | 0,30 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – неэффективная

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 2:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Выполнение Подпрограммы 2 позволит обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных и тепловых сетей и оборудования за счет кардинального обновления, улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортных условий проживания граждан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями | 1 угольную котельную закрыли. Осуществлен перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района «Вуктыл» на индивидуальное электроотопление (29 объектов, из них 22 жилых объектов и 7 объектов социально-культурного назначения). Установлены 3 счетчика по учету электроэнергии в служебных квартирах администрации МР «Вуктыл». |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 2 составило 0,30%.

Не все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 неэффективная.

Основной причиной не выполнения  мероприятий Подпрограммы 2 в полном объеме  является дефицит денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл».

3. В целях решения задачи 3 Программы реализовалась Подпрограмма 3 «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории муниципального района «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 3).

В рамках Подпрограммы 3 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, отлов и содержание безнадзорных животных» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Отлов безнадзорных животных и нахождение в пункте временного содержания | Снизилось количество граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных, улучшилось санитарно- эпидемиологическое благополучие населения | 254 600,00 | 254 589,34 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | штук | 40 | 96 | +56 |
| 2 | Количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных | штук | 15 | 11 | -4 |

Финансирование Подпрограммы 3:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 3 |
| --- | --- | --- |
| 254 600,00 | 254 589,34 | 99,99% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 – высокоэффективная

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 3:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Выполнение мероприятий позволит улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, снизить количество граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных, обеспечить безопасные условия проживания граждан на территории города | В целях обеспечения безопасных условий проживания граждан на территории города осуществлялся отлов безнадзорных животных. Количество отловленных безнадзорных животных составило 96 штук |

Вывод:

Финансирование Подпрограммы 3 составило 99,99%.

Один показатель (индикатор) достигнут не в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3  высокоэффективная.

4. В целях реализации задачи 4 Программы реализовалась Подпрограмма 4 «Газификация сельских населенных пунктов» (далее – Подпрограмма 4).

В рамках Подпрограммы 4 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Газификация жилых домов с. Дутово» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Завершены работы I и II этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с.Дутово», а так же осуществлялся строительный контроль за выполнением данных мероприятий. | 36 204 400,00 | 35 315 260,70 | Произошла экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам проведенных конкурентных способов определения победителей (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) |
| Основное мероприятие 1.2. Корректировка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Газификация жилых домов с. Дутово» | Работы по корректировки проектно-сметной документации завершены в 2014 году, оплачены в марте 2015 года. | 4 094 521,68 | 3 977 382,00 | В связи с дефицитом денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 4:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  | Отклоненеие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно | км | 3,3 | 4 | + 0,7 |

Финансирование Подпрограммы 4:

| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 4 |
| --- | --- | --- |
| 40 298 921,68 | 39 292 642,70 | 97,5% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 – высокоэффективная.

Ожидаемые  результаты Подпрограммы 4:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация позволит повысить уровень газификации сельских населенных пунктов муниципального района «Вуктыл». Построить в сельских населенных пунктах муниципального района «Вуктыл» внутрипоселковые газопроводы | Завершены работы I и II этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с.Дутово». За 2015 год построено 4 км. внутрипоселкового газопровода. |

Вывод:

Фактическое значение индикатора превысил плановое значение индикатора.

Финансирование Подпрограммы 4  составило 97,5%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 высокоэффективная.

5. Реализация Программы в 2015 году:

Исполнение показателей (индикаторов) Программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Территориальное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения текущего ремонта | километров |  | 2,0 |  | 0 |  | -2 |
| 2. | Протяженность мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и реконструкции | погонных метров |  | 13,8 |  | 27,6 |  | +13,8 |
| 3. | Количество установленных дорожных знаков на автомобильные дороги общего пользования местного значения | штук |  | 57 |  | 0 |  | -57 |
| 4. | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | км |  | 18,175 |  | 18,175 |  | - |
| 5. | Количество выполненных мероприятий по оформлению правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | штук |  | 3 |  | 1 |  | -2 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество ликвидируемых угольных котельных в сельских поселениях муниципального района «Вуктыл» |  | штук |  | 2 |  | 1 | -1 |
| 7 | Количество установленных приборов учета используемых ресурсов воды, тепловой энергии, электроэнергии потребителей жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального района «Вуктыл» |  | штук |  | 111 |  | 3 | -108 |
| 8 | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории муниципального района «Вуктыл», подлежащих замене |  | км |  | 1,4 5,1 0,9 |  | 1,4 5,1 0,9 | 0 0 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество отловленных безнадзорных животных |  | штук |  | 40 |  | 96 | +56 |
| 10. | Количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных |  | штук |  | 15 |  | 11 | -4 |
|  | 4. Подпрограмма 4 «Газификация сельских населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно |  | км |  | 3,3 |  | 4 | +0,7 |

Финансирование Программы:

| Плановые расходы (.руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Программы |
| --- | --- | --- |
| 68 222 743,11 | 53 120 180,79 | 77,86% |

Оценка эффективности реализации Программы  - удовлетворительная.

Ожидаемые  результаты Программы:

| Запланированные результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Реализация Программы будет содействовать: |  |
| 1) развитию транспортной инфраструктуры муниципального района «Вуктыл», в том числе содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Вуктыл», улучшению технического, эксплуатационного состояния дорожной сети и мостовых сооружений, улучшению транспортного сообщения между населенными пунктами муниципального района «Вуктыл», обеспечению безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них; | Завершены работы на выполнение работ по реконструкции моста через р.Гортъель. Завершены работы по ремонту настила моста, расположенного на 4,344 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл – Подчерье. Осуществлялось содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье-Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории муниципального района «Вуктыл». Осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье, содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п. Шердино, а так же содержание автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов. Выполнены топографо-геодезические съемки земельного участка под существующей автодорогой Вуктыл-Шердино, протяженностью 32 км, от автодороги Вуктыл-Ухта и получены топографические планы масштаба 1:2000. |
| 2) обеспечению повышения эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижению количества аварийно-ремонтных работ водопроводных и тепловых сетей и оборудования за счет кардинального обновления и улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства; | 1 угольную котельную закрыли. Осуществлен перевод жилых домов и объектов социально-культурного назначения сельских поселений муниципального района «Вуктыл» на индивидуальное электроотопление (29 объектов, из них 22 жилых объектов и 7 объектов социально-культурного назначения). Установлены 3 счетчика по учету электроэнергии в служебных квартирах администрации МР «Вуктыл». |
| 3) улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, снижению количества граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных, обеспечению безопасных условий проживания граждан на территории города; | Снизилось количество граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных, улучшилось санитарно- эпидемиологическое благополучие населения. В целях обеспечения безопасных условий проживания граждан на территории города осуществлялся отлов безнадзорных животных, отловлено 96 штук безнадзорных животных. |
| 4) повышению уровня газификации сельских населенных пунктов муниципального района "Вуктыл" и строительству в сельских населенных пунктах внутрипоселкового газопровода. | Завершены работы I и II этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с.Дутово». За 2015 год построено 4 км. внутрипоселкового газопровода. |

Вывод:

Финансирование Программы составило 77,86%.

Из 11 (одиннадцати) показателей (индикаторов) Программы 2 (два)  показателя (индикатора) не достигнуты:

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после проведения текущего ремонта»;

«Количество установленных дорожных знаков на автомобильные дороги общего пользования местного значения».

Оценка эффективности реализации Программы  - удовлетворительная.

Основными причинами не выполнения основных мероприятий Программы  в соответствии с запланированными объемами являются:

1. дефицит денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл»;

2. субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» не была использована, так как предусматривалась на содержание автомобильной дороги Ухта-Вуктыл. Решением Совета МО МР «Вуктыл» данная дорога не принята в собственность МО МР «Вуктыл».