**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ»

ЗА 2016 ГОД

1. ***ПОДПРОГРАММА 1 «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1):***
   1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | процент | 25 | 25 |
| 2 | Количество зданий Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - |
| 3 | Количество зданий Учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - |
| 4 | Количество помещений Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 2 | 2 |
| 5 | Количество помещений Учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 1 | 1 |
| 6 | Количество иных объектов Учреждений образования, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 2 | 2 |
| 7 | Количество иных объектов Учреждений культуры и спорта, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 1 | 1 |
| 8 | Количество объектов администрации муниципального района «Вуктыл», на которых улучшилось техническое состояние конструктивных элементов | единиц | - | - |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=25/25=1

Сдп2=2/2=1

Сдп3=1/1=1

Сдп4=2/2=1

Сдп5=1/1=1

N=5

**Степень достижения целей (решения задач)** (**Сдц) = (1+1+1+1+1)/5=1**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 3 554 718,28 | 3 554 718,28 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 (Уф) = 3 554 718,28/3 554 718,28=1**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей формуле:***



**Эффективность реализации Подпрограммы 1 *(*Эмп)= 1\*1=1**

**Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – эффективная**

1. ***ПОДПРОГРАММА 2* «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» (*ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2):***
   1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | |
| план | факт |
| 1 | Количество разработанной проектно-сметной документации, сметной документации | единиц | 1 | 1 |
| 2 | Количество объектов муниципальной казны с улучшенными техническими характеристиками | единиц | - | - |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2, и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=1/1=1

N=1

**Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 2** (**Сдц)= 1/1=1**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 2,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 666 996,79 | 666 996,79 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2 (Уф)=**

**666 996,79/666 996,79=1**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей формуле:***



***Эффективность реализации Подпрограммы 2 (*Эмп)= 1\*1=1**

**Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – эффективная**

***3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА):***

***3.1. Степень достижения целей и решения задач Программы***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | |
| 2015 год | | | |
| план | | факт | |
|  | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов» | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений» | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | процент | 25 | | 25 | |
| 2 | Количество зданий Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | | - | |
| 3 | Количество зданий Учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | | - | |
| 4 | Количество помещений Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 2 | | 2 | |
| 5 | Количество помещений Учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 1 | | 1 | |
| 6 | Количество иных объектов Учреждений образования, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 2 | | 2 | |
| 7 | Количество иных объектов Учреждений культуры и спорта, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 1 | | 1 | |
| 8 | Количество объектов администрации муниципального района «Вуктыл», на которых улучшилось техническое состояние конструктивных элементов | единиц | - | | - | |
|  | Подпрограмма 2 «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» | | | | | |
| 9 | Количество разработанной проектно-сметной документации, сметной документации | единиц | | 1 | | 1 |
| 10 | Количество объектов муниципальной казны с улучшенными техническими характеристиками | единиц | | - | | - |

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

N - количество показателей (индикаторов) Программы.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=25/25=1

Сдп2=2/2=1

Сдп3=1/1=1

Сдп4=2/2=1

Сдп5=1/1=1

Сдп6=1/1=1

N=6

**Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сдц)= (1+1+1+1+1+1)/6=1**

***3.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 4 221 715,07 | 4 221 715,07 |

**Уровень финансирования реализации Программы (Уф)=**

**4 221 715,07/4 221 715,07=1**

***3.3. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:***



**Эффективность реализации Программы (Эмп)=1\*1=1**

**Вывод: оценка эффективности реализации Программы эффективная.**