**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

по реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов» в 2016 году

Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 14 октября 2015 года № 10/686.

В Программу были внесены изменения:

 1. постановлениями администрации муниципального района «Вуктыл»:

от 25.12.2015г. № 12/942; от 15.03.2016г. № 03/175; от 25.03.2016г. № 03/225; от 05.04.2016г. № 04/294;

 2. постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

 от 07.06.2016г. № 06/122; от 14.07.2016г. № 07/239; от 20.12.2016г. № 12/863.

Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 13.01.2017г. № 01/14 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального района «Вуктыл» и администрации городского округа «Вуктыл».

 ***Цель Программы:*** Создание условий для повышения доступности, сохранности муниципальной собственности и других объектов.

 ***Задачи Программы:***

 1. Улучшение технического состояния зданий и помещений муниципальных учреждений.

 2. Улучшение технического состояния объектов муниципальной казны.

**В рамках Программы была предусмотрена реализация подпрограмм:**

 1. Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений.

2. Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл».

**По итогам реализации Программы в 2016 году:**

***1. Для достижения задачи 1 Программы*** **реализовалась Подпрограмма 1 «**Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений**»** (далее – Подпрограмма 1).

В рамках Подпрограммы 1 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетнаяроспись на 31.12.2016 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
|  **Задача**  «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений и других объектов» |
| Основное мероприятие 1.1.Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений образования | В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Вуктыла проведен капитальный ремонт санитарных узлов на 1 этаже здания. В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко" г. Вуктыла закончен текущий ремонт спортивного зала, двух кабинетов  | 3 306 000,00 | 3 306 000,00 |  |
| Основное мероприятие 1.2.Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений культуры и спорта | Мероприятие реализовано. В МБУДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" г.Вуктыла был произведен частичный ремонт бассейна. В филиале МБУК "Вуктыльская центральная библиотека " Библиотека с. Подчерье произведен ремонт выгребной ямы | 248 718,28 | 248 718,28 |  |
| Основное мероприятие 1.3.Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации МР "Вуктыл" |  | 0,00 | 0,00 |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Отклонение |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | процент | 25 | 25 | - |
| 2 | Количество зданий Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - | - |
| 3 | Количество зданий Учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - | - |
| 4 | Количество помещений Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 2 | 2 | - |
| 5 | Количество помещений Учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 1 | 1 | - |
| 6 | Количество иных объектов Учреждений образования, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 2 | 2 | - |
| 7 | Количество иных объектов Учреждений культуры и спорта, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 1 | 1 | - |
| 8 | Количество объектов администрации муниципального района «Вуктыл», на которых улучшилось техническое состояние конструктивных элементов | единиц | - | - | - |

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы Подпрограммы 1 (руб.)  | Фактические расходы подпрограммы 1 (руб.)  | % финансирования Подпрограммы 1 |
| 3 554 718,28 | 3 554 718,28 | 100% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – ***эффективная***

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 1:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Улучшение технического состояния зданий, помещений и других объектов. | В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Вуктыла проведен капитальный ремонт санитарных узлов на 1 этаже здания. В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко" г. Вуктыла закончен текущий ремонт спортивного зала, двух кабинетов.В МБУДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" г.Вуктыла был произведен частичный ремонт бассейна. В филиале МБУК "Вуктыльская центральная библиотека " Библиотека с. Подчерье произведен ремонт выгребной ямы  |

**Вывод:**

Финансирование Подпрограммы 1 составило 100%.

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 эффективная.

***2. В целях решения задачи 2 Программы* реализовалась** **Подпрограмма 2** «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл»(далее **-** Подпрограмма 2).

В рамках Подпрограммы 2 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетнаяроспись на 31.12.2016 | Кассовое исполнение | Причины невыполнения |
| Задача «Сохранение и поддержание объектов муниципальной казны»  |
| Основное мероприятие 1.1.Разработка проектно-сметной документации, сметной документации для выполнения работ по ремонту, строительству объектов муниципальной казны | Разработана проектно-сметная документация на строительство общественной бани в г. Вуктыле  | 548 000,00 | 548 000,00 |  |
| Основное мероприятие 1.2.Выполнение работ по ремонту объектов муниципальной казны | Во 2 квартале 2016г. произведена оплата кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам, возникшим в 2015 г. | 118 996,79 | 118 996,79 |  |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Отклонение |
| план | факт |  |
| 1 | Количество разработанной проектно-сметной документации, сметной документации | единиц | 1 | 1 | - |
| 2 | Количество объектов муниципальной казны с улучшенными техническими характеристиками | единиц | - | - | - |

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 достигнуты.

Финансирование Подпрограммы 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.)  | Фактические расходы (руб.)  | % финансирования Подпрограммы 2 |
| 666 996,79 | 666 996,79 | 100% |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – ***эффективная***

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 2:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Улучшение технического состояния объектов муниципальной казны. | Разработана проектно-сметная документация на строительство общественной бани в г. Вуктыле.Во 2 квартале 2016г. произведена оплата кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам, возникшим в 2015 г. |

**Вывод:**

Финансирование Подпрограммы 2 составило 100%.

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 эффективная.

**3. Реализация *Программы в 2016 году:***

 Исполнение показателей (индикаторов) Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора)  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Отклонение |
| 2015 год |
| план | факт |
|   | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов» |   |
|   | Подпрограмма 1 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений» |  |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | процент | 25 | 25 | - |
| 2 | Количество зданий Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - | - |
| 3 | Количество зданий Учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - | - |
| 4 | Количество помещений Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 2 | 2 | - |
| 5 | Количество помещений Учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 1 | 1 | - |
| 6 | Количество иных объектов Учреждений образования, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 2 | 2 | - |
| 7 | Количество иных объектов Учреждений культуры и спорта, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | 1 | 1 | - |
| 8 | Количество объектов администрации муниципального района «Вуктыл», на которых улучшилось техническое состояние конструктивных элементов | единиц | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района «Вуктыл» |  |
| 9 | Количество разработанной проектно-сметной документации, сметной документации | единиц | 1 | 1 | - |
| 10 | Количество объектов муниципальной казны с улучшенными техническими характеристиками | единиц | - | - | - |

Финансирование Программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.)  | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Программы |
| 4 221 715,07 | 4 221 715,07 | 100% |

Оценка эффективности реализации Программы - **эффективная.**

***Ожидаемые результаты Программы:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Реализация Программы будет содействовать: |  |
| 1) улучшению технического состояния зданий, помещений и других объектов; | В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Вуктыла проведен капитальный ремонт санитарных узлов на 1 этаже здания. В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко" г. Вуктыла закончен текущий ремонт спортивного зала, двух кабинетов.В МБУДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" г.Вуктыла был произведен частичный ремонт бассейна. В филиале МБУК "Вуктыльская центральная библиотека " Библиотека с. Подчерье произведен ремонт выгребной ямы. |
| 2) улучшению технического состояния объектов муниципальной казны. | Разработана проектно-сметная документация на строительство общественной бани в г. Вуктыле.Во 2 квартале 2016г. произведена оплата кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам, возникшим в 2015 г. |

**Вывод:**

Финансирование Программы составило 100%.

Все показатели (индикаторы) Программы достигнуты.

 Оценка эффективности реализации Программы **- эффективная.**