| «ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

«____» августа 2021 года

Постановление  № ___/____

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 07 декабря 2017 года № 12/1324 «Об утверждении Положений о ведомственном проектном офисе администрации городского округа «Вуктыл» и ведомственном координационном органе администрации городского округа «Вуктыл»

В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 16 апреля 2021 года № 200 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной власти Республики Коми», приказа Министерства экономики Республики Коми от 7 ноября 2017 года № 308 «О Типовом положении ведомственного проектного офиса» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

- Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 07 декабря 2017 года № 12/1324 «Об утверждении Положений о ведомственном проектном офисе администрации городского округа «Вуктыл» и ведомственном координационном органе администрации городского округа «Вуктыл» следующие изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:

«О ведомственном проектном офисе администрации городского округа «Вуктыл»;

2) Положение о ведомственном проектном офисе администрации городского округа «Вуктыл», утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) состав ведомственного проектного офиса администрации городского округа «Вуктыл», утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) пункты 3, 4 исключить.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл»                                                         Г.Р. Идрисова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя администрации

городского округа «Вуктыл» - начальник

Финансового управления администрации

городского округа «Вуктыл»                                                                                      В.А.  Бабина

Начальника отдела правового обеспечения

администрации городского округа «Вуктыл»                                                      И.Г. Родионова

Заведующий отделом по развитию экономики

администрации городского округа «Вуктыл»                                                         И.Г. Рогозина

исп. Е.П. Феоктистова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации городского округа «Вуктыл» от «___» августа 2021 г. № ___/____ |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от «07» декабря 2017 года № 12/1324 (приложение № 1) |

ПОЛОЖЕНИЕ

о ведомственном проектном офисе администрации городского округа «Вуктыл»

(далее - ведомственный проектный офис)

1. Настоящее Положение о ведомственном проектном офисе администрации городского округа «Вуктыл» (далее - Положение) определяет порядок формирования ведомственного проектного офиса, его состав, функции, полномочия.

2. Ведомственный проектный офис является ролевой структурой администрации городского округа «Вуктыл» (далее - Администрация), обеспечивающей реализацию муниципальных, приоритетных, ведомственных проектов (далее - проектов) (программ проектов) и портфелей проектов, в том числе межведомственное взаимодействие, текущий мониторинг и анализ рисков проектов (программ проектов), организационно-методическое сопровождение и развитие проектной деятельности в определенной сфере муниципального управления муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее — МОГО «Вуктыл»).

3. Основной целью деятельности ведомственного проектного офиса является организация проектной деятельности в соответствующей отрасли муниципального управления, ее методическое сопровождение и реализация проектов (программ проектов).

4. Ведомственный проектный офис в своей деятельности руководствуется нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и МОГО «Вуктыл», регулирующими проектную деятельность, а также настоящим Положением.

5. Ведомственный проектный офис создается решением главы МОГО «Вуктыл» - руководителя Администрации, ответственного за организацию проектной деятельности в соответствующей сфере муниципального управления в МОГО  «Вуктыл».

6. Ведомственный проектный офис формируется из числа сотрудников Администрации. Для решения задач ведомственного проектного офиса по решению Администрации могут привлекаться сотрудники учреждений и иных организаций, в отношении которых Администрация осуществляет функции и полномочия учредителя.

7. Состав ведомственного проектного офиса утверждается постановлением Администрации.

8. В состав ведомственного проектного офиса входят:

а) руководитель ведомственного проектного офиса;

б) заместитель руководителя ведомственного проектного офиса;

в) администратор ведомственного проектного офиса;

г) сотрудники ведомственного проектного офиса.

9. Руководителем ведомственного проектного офиса является глава МОГО «Вуктыл» - руководитель Администрации или заместитель руководителя Администрации, ответственный за организацию проектной деятельности.

Руководитель ведомственного проектного офиса:

а) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Администрации и подведомственных учреждениях;

б) оказывает содействие успешной реализации в Администрации проектов;

в) организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении проектов;

г) осуществляет контроль соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;

д) выполняет иные функции, предусмотренные Функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной власти Республики Коми, утвержденной постановлением Правительства от 16 апреля 2021 года № 200 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной власти Республики Коми» (приложение № 2)  (далее - Функциональная структура проектной деятельности), и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

10. Заместитель руководителя ведомственного проектного офиса осуществляет полномочия руководителя ведомственного проектного офиса, указанные в подпунктах «а» - «д» пункта 9 настоящего Положения, в случае отсутствия руководителя ведомственного проектного офиса в связи с его отпуском, командировкой, болезнью или по его поручению.

11. Администратор ведомственного проектного офиса:

а) выполняет сбор информации о ходе реализации проектов (программ проектов);

б) осуществляет подготовку и организацию проведения совещаний ведомственного проектного офиса, формирует соответствующие протоколы, которые хранятся в кабинете 210 администрации городского округа «Вуктыл».

12. Сотрудники ведомственного проектного офиса выполняют функции, возложенные на ведомственный проектный офис, в соответствии с настоящим Положением и поручениями руководителя ведомственного проектного офиса в рамках реализации проектов (программ проектов), портфелей проектов.

13. Ведомственный проектный офис выполняет функции в соответствии с пунктом 6.3  Функциональной структуры проектной деятельности в соответствующей части.

14. Организация деятельности ведомственного проектного офиса осуществляется в соответствии со следующим порядком:

В целях осуществления функций и полномочий при реализации проектов (программ проектов) сотрудники ведомственного проектного офиса используют все способы коммуникаций и эффективного межведомственного взаимодействия между участниками взаимодействия, в том числе организацию совещаний.

Инициаторами проведения совещаний ведомственного проектного офиса могут являться сотрудники ведомственного проектного офиса, администраторы и руководители проектов, сотрудники регионального проектного офиса.

Совещания ведомственного проектного офиса проводит руководитель ведомственного проектного офиса или его заместитель (по согласованию с руководителем). Решения, принятые на совещании, оформляются протоколом совещания.

Сотрудники ведомственного проектного офиса участвуют в совещаниях лично. В случае невозможности присутствия на совещании сотрудник ведомственного проектного офиса имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Место и время проведения совещания, список его участников и перечень вопросов, подлежащих обсуждению, определяются руководителем ведомственного проектного офиса (его заместителем).

В случае если решение, принятое на совещании, касается вопросов реализации конкретных проектов (программ проектов), протокол совещания направляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения совещания соответствующим участникам ведомственных проектов (программ проектов) для исполнения поручений протокола в установленные протоколом сроки.».

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации городского округа «Вуктыл» от «___» августа 2021 г. № ___/____ |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от «07» декабря 2017 года № 12/1324 (приложение № 2) |

СОСТАВ

ведомственного проектного офиса администрации городского округа «Вуктыл»

Руководитель ведомственного проектного офиса:

| Идрисова Г.Р. | глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» |
| --- | --- |

Заместитель руководителя ведомственного проектного офиса:

| Бабина В.А. | заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» |
| --- | --- |

Администратор ведомственного проектного офиса:

| Рогозина И.Г. | заведующий отделом по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» |
| --- | --- |

Сотрудники ведомственного проектного офиса:

| Авштейн П.А. | заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»; |
| --- | --- |
| Васина И.В. | заведующий сектором по спорту и молодежной политики администрации городского округа «Вуктыл»; |
| Гончарова Е.В. | начальник отдела жилищно - коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; |
| Ершова Е.А. | начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»; |
| Иванова Ю.В. | заведующий организационным отделом администрации городского округа «Вуктыл»; |
| Карманов Р.А. | начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»; |
| Карпа А.В. | заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл»; |
| Третьякова Т.В. | заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; |
| Феоктистова Е.П. | экономист 1 категории отдела по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл»; |
| Фоменко О.В. | начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл».». |