ПРОТОКОЛ № 03
заседания Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического комплекса городского округа «Вуктыл» к отопительному сезону 2019-2020 годов

г. Вуктыл 01 июля 2019 года
        14:15 часов

Председательствующий:
Идрисова Г. А.	- глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» - начальник Штаба
Члены Штаба: / Геревич М. В. / Гончарова Е. В. / Ершова Е. А. / Красюк Н. А. / Кулемалина О. И. / Третьякова Т. В. / Удалов Ю. В. / Ходоковский Д. В. / Щербаков Д. Н. / Якуба Н. Н. / Приглашенные:	- заведующий сектором по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл» / - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» / - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» / заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» / - старший инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» / - начальник отдела культуры и национальной политике администрации городского округа «Вуктыл» / - директор ООО «Управляющая компания «Дом +» / - директор ООО «ВЖКХ», представитель ООО «Вуктылжилинвест» / - начальник ПТО ООО «Аквасервис» / - руководитель МБУ «Локомотив»
Азарнов В. Д. / Зырянова И. М. / Недолужко Н. А. / Никитина Е. В. / Чиж В. Л.	- председатель ТСЖ «Развитие»; директор ООО «Управляющая компания «Кедр» / - заведующий Службой Общественной приемной Главы Республики Коми по г. Вуктылу Государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми» / - представитель ООО «Прогресс» / - начальник юридического отдела ООО «Аквасервис» / - конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «Наш Дом»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического комплекса городского округа «Вуктыл» к отопительному сезону 2019-2020 годов № 02 от 20.06.2019.

Докладчики:
Азарнов В. Д. - председатель ТСЖ «Развитие», директор ООО «Управляющая компания «Кедр».
Щербаков Д. Н. – начальник ПТО ООО «Аквасервис»
Удалов Ю. В. – директор ООО «Управляющая компания «Дом +»
Ходоковский Д. В. – директор ООО «ВЖКХ», представитель ООО «Вуктылжилинвест»
Якуба Н. Н. - руководитель МБУ «Локомотив»

2. Рассмотрение плана подготовки объектов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» к сезонной эксплуатации 2019 - 2020 годов, включенных в Комплексный план по подготовке жилищно - коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов.
Докладчики:
Азарнов В. Д. - председатель ТСЖ «Развитие», директор ООО «Управляющая компания «Кедр».
Щербаков Д. Н. – начальник ПТО ООО «Аквасервис»
Удалов Ю. В. – директор ООО «Управляющая компания «Дом +»
Ходоковский Д. В. – директор ООО «ВЖКХ», представитель ООО «Вуктылжилинвест»
Якуба Н. Н. - руководитель МБУ «Локомотив»

3. Отчеты руководителей по подготовке объектов бюджетных учреждений к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов.
        Докладчики:
Третьякова Т. В. – начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»
Ершова Е. А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»

4. О ситуации с наличием задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности.
        Докладчики:
Щербаков Д. Н. - начальник ПТО ООО «Аквасервис»

5. О результатах работы организаций жилищно-коммунального хозяйства по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальных услуг.
        Докладчики:
Азарнов В. Д. - председатель ТСЖ «Развитие», директор ООО «Управляющая компания «Кедр».
Щербаков Д. Н. – начальник ПТО ООО «Аквасервис»
Удалов Ю. В. – директор ООО «Управляющая компания «Дом +»
Ходоковский Д. В. – директор ООО «ВЖКХ», представитель ООО «Вуктылжилинвест»

РЕШЕНИЯ:
     1. По первому вопросу: «О ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического комплекса городского округа «Вуктыл» к отопительному сезону 2019-2020 годов № 02 от 20.06.2019»
     1.1. Информацию иб исполнении поручений по протоколу заседания Штаба от 20.06.2019 № 02 принять к сведению.
  1.2. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья назначить ответственных лиц за подготовку подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2019-2020 годов. Срок исполнения — 02.07.2019
      1.3. ООО «Аквасервис» продолжить работу по установке общедомовых приборов учета энергопотребления (тепло-, водоснабжение) в многоквартирных домах городского округа «Вуктыл» согласно решению Арбитражного суда Республики Коми

     2. По второму вопросу «Рассмотрение плана подготовки объектов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» к сезонной эксплуатации 2019 - 2020 годов, включенных в Комплексный план по подготовке жилищно - коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов».
    2.1. Информацию и сведения управляющих организаций, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающей организации ООО «Аквасервис» о выполнении плана подготовки подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов принять к сведению.
 2.2. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, ресурсоснабжающей организации ООО «Аквасервис» предоставить информацию, в части касающейся, о готовности подведомственных объектов к сезонной эксплуатации 2019-2020 годов. Срок исполнения - к следующему заседанию Штаба.
    2.3. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья предоставить информацию о количестве многоквартирных домов, в которых выполнена промывка инженерных коммуникаций, с указанием конкретных адресов, и количестве оформленных актов на промывку подведомственных объектов. В случае невыполнения промывки инженерных коммуникаций на объектах указать причины. Срок исполнения - к следующему заседанию Штаба.
       2.4. Обратить внимание управляющих организаций, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающей организации ООО «Аквасервис» на предоставление требуемых сведений подготовки подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов в установленные сроки.

     3. По третьему вопросу: «Отчеты руководителей по подготовке объектов бюджетных учреждений к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов».
     3.1. Информацию о выполнении плана подготовки объектов бюджетных учреждений к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов принять к сведению.
   3.2. Отделам администрации городского округа «Вуктыл: Управлению образования, отделу культуры и национальной политики, сектору по физической культуре и спорту предоставить информацию о количестве объектов бюджетных учреждений, в которых выполнена промывка инженерных коммуникаций, с указанием конкретных адресов, и количестве оформленных актов на промывку подведомственных объектов. В случае невыполнения промывки инженерных коммуникаций на объектах указать причины. Срок исполнения - к следующему заседанию Штаба.
   4. По четвертому вопросу: «О ситуации с наличием задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности».
     4.1. Информацию ООО «Аквасервис» о ситуации с наличием задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности принять к сведению. Отметить проводимую претензионную работу предприятием ООО «Аквасервис» неудовлетворительной.
   4.2. ООО «Аквасервис» активизировать претензионную работу по взысканию задолженности населения по коммунальным услугам в целях уменьшения задолженности за потребленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Ухта». Информацию (отчет) о проделанной работе предоставить к следующему заседанию Штаба.

        5. По пятому вопросу: «О результатах работы организаций жилищно -коммунального хозяйства по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги».
      5.1. Информацию о результатах работы по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги принять к сведению. Согласно проведенному анализу по работе организаций жилищно-коммунального хозяйства по взысканию задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги с начала 2019 года данную работу управляющих организаций и предприятий признать неудовлетворительной.
     5.2. Рекомендовать управляющим организациям и товариществам собственников жилья активизировать работу с должниками по жилищно-коммунальным услугам. Информацию (отчет) о проделанной работе и планируемых мерах по взысканию задолженности за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги предоставить к следующему заседанию Штаба.

Председательствующий,
Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл» Г. Р. Идрисова