ПРОТОКОЛ № 03
Заседания штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетических комплексов городского округа «Вуктыл» к отопительному сезону 2020-2021 годов
г. Вуктыл 08 июля 2020 в 14:15 ч.
Председательствующий:
Постельга С.А.	и.о. главы муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - заместитель начальника Штаба
Гончарова Е.В.	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл», секретарь Штаба
Члены Штаба
Азарнов В.Д.	директор ООО «Кедр», председатель ТСЖ «Развитие», представитель ТСЖ «Библиотека»;
Ершова Е.А.	начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»;

Третьякова Т.В.	заведующий отделом культуры и национальной политике администрации городского округа «Вуктыл»;
Удалов Ю.В.	директор ООО «Дом+»;
Урсюзев А.В.	прокурор г. Вуктыл
Ходоковский Д.В.	Генеральный директор ООО «Вуктылжилинвест», директор ООО «ВЖКХ», представитель ТСЖ «Коммуна»;
Щербаков Д.Н.	начальник ПТО ООО «Аквасервис»;
	руководитель МБУ «Локомотив».
Приглашенные:
Говоров А.С. / Зырянова И.М. / Павлова А.Е. / Русакова И.Н.	и.о. прокурора г. Вуктыл; / заведующий службы Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу; / представитель ООО «Аквасервис»; / представитель ТСЖ «Квадрат», ТСЖ «Пионерская 3», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Старожил».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке жилищно – коммунального и теплоэнергетических комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2020 – 2021 годов № 2 от 29.06.2020г.
Докладчики:
Азарнов В.Д. – директора ООО «Кедр»
Удалов Ю.В. – директор ООО «Дом+»
Щербаков Д.Н. – начальник ПТО ООО «Аквасервис»
Русакова И.Н. - представитель ТСЖ «Квадрат», ТСЖ «Пионерская 3», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Старожил»

2. Рассмотрение плана подготовки объектов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» к сезонной эксплуатации 2020 - 2021 годов, включенных в Комплексный план по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2020 - 2021 годов.
Докладчик:
Азарнов В.Д. – директора ООО «Кедр»
Удалов Ю.В. – директор ООО «Дом+»
Щербаков Д.Н. – начальник ПТО ООО «Аквасервис»
Русакова И.Н. - представитель ТСЖ «Квадрат», ТСЖ «Пионерская 3», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Старожил»

3. Отчеты руководителей по подготовке объектов бюджетных учреждений к работе в зимних условиях 2020 - 2021 годов.
Докладчики:
Ершова Е.А. – начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»
Третьякова Т.В. – заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл».

4. О ситуации с наличием задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности.
Докладчик:
Павлова А.Е. – представитель ООО «Аквасервис»

5. О результатах работы организаций жилищно-коммунального хозяйства по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги.
Докладчики:
Азарнов В.Д. – директора ООО «Кедр»
Удалов Ю.В. – директор ООО «Дом+»
Русакова И.Н. - представитель ТСЖ «Квадрат», ТСЖ «Пионерская 3», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Старожил»

6. Разное

РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу: «О ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке жилищно – коммунального и теплоэнергетических комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2020 – 2021 годов № 2 от 29.06.2020г. »
1.1. Информацию об исполнении поручений по протоколу №2 от 29.06.2020г. принять к сведению.
1.2. МБУ «Локомотив» продолжить промывку и опрессовку учреждений образования и культуры согласно графику.

2. По второму вопросу: «Рассмотрение плана подготовки объектов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» к сезонной эксплуатации 2020 - 2021 годов, включенных в Комплексный план по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2020 - 2021 годов».
2.1. Информацию о ходе выполнения запланированных мероприятий по подготовке многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющие организации и товарищества собственников жилья принять к сведению.
2.2. ООО «Аквасервис» устранить замечания Ростехнадзора:
- в срок до 30.07.2020г. установить резервный источник в с.Дутово.
- в срок до 01.09.2020г. ввести в эксплуатацию котел «Термакс».
- продолжить работу по установлению приборов учета в МКД.
- в срок до 01.08.2020г. предоставить копию договора на поставку топлива (дров, ГСМ)
2.3. Рекомендовать УК, ТСЖ:
- к следующему заседанию Штаба предоставить в адрес администрации городского округа «Вуктыл» графики промывки многоквартирных домов (ООО «Дом+», ТСЖ «Комсомолец», ТСЖ «Квадрат», ТСЖ «Пионерская 3», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Старожил»)
- к следующему заседанию Штаба предоставить планы подготовки МКД к отопительному периоду 2020-2021гг в разрезе каждого дома отдельно.
2.4. Отметить, что УК и ТСЖ опрессовку выполняют согласно предоставленной инструкции ООО «Аквасервис».
2.5. Отметить отсутствие информации и представителей ТСЖ «Комсомолец».

3. По третьему вопросу: «Отчеты руководителей по подготовке объектов бюджетных учреждений к работе в зимних условиях 2020 - 2021 годов».
3.1. Отчеты Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» и отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» принять к сведению.
3.2. Управлению образования администрации городского округа «Вуктыл», отделу культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» контроль за реализацией программы по энергосбережению.
3.3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» совместно с Управлением образования администрации городского округа «Вуктыл», отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» провести проверку готовности объектов к отопительному сезону в срок до 01.09.2020г.

4. По четвертому вопросу: «О ситуации с наличием задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности».
4.1. Информацию ООО «Аквасервис» о ситуации с наличием задолженности за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности принять к сведению.
4.2. ООО «Аквасервис» активизировать претензионную работу по взысканию задолженности населения за коммунальным услугам в целях уменьшения задолженности за потребленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Ухта». Информацию предоставить к следующему заседанию Штаба.
4.3. ООО «Аквасервис» предоставить информацию по выпадающим доходам к следующему заседанию Штаба.

5. По пятому вопросу: «О результатах работы организаций жилищно-коммунального хозяйства по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги».
5.1. Информацию УК и ТСЖ о результатах работы по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги принять к сведению.
5.2. УК, ТСЖ:
- усилить работу с должниками по коммунальным услугам, отчет о проделанной работе предоставить к следующему заседанию штаба.
- к следующему заседанию Штаба предоставить информацию о задолженности и проводимых мероприятиях по снижению задолженности.
5.3. Отметить отсутствие информации и представителей ТСЖ «Комсомолец».

6. По шестому вопросу: «Разное»

6.1. УК, ТСЖ предоставить в адрес администрации городского округа «Вуктыл» (отдел ЖКХиМК) графики покоса травы на придомовых территориях в срок до 10.07.2020г.. (графики предоставили: ООО «ВЖКХ», ООО «Вуктылжилинвест», ООО «Кедр», ТСЖ «Коммуна», ТСЖ «Развитие», ТСЖ «Комсомолец», ТСЖ «Библиотека»).

6.2. Пригласить на следующее заседание Штаба:
- директора ООО «Центр жилищных расчетов и регистрационного учета граждан»;
- представителя судебных приставов по г. Вуктылу Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми.

Председательствующий,
И.о. главы муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководителя
администрации городского округа «Вуктыл» С.А. Постельга

Исполнение протокола заседания Штаба по подготовке жилищно – коммунального и теплоэнергетических комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2020 – 2021 годов № 2 от 29.06.2020г.

ООО “Вуктылжилинвест», ООО «ВЖКХ», ТСЖ Комсомолец к следующему заседанию Штаба предоставить планы подготовки МКД к отопительному периоду 2020-2021гг в разрезе каждого дома отдельно.

НА 08.07.2020 Г. В ОТДЕЛ ЖКХиМК ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА.
        Отделу культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»:
- направить запрос в учебное учреждение по подготовке лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и лиц, их замещающих у потребителей тепловой энергии.

НА 08.07.2020 Г. В ОТДЕЛ ЖКХиМК ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА.

УК, ТСЖ предоставить в адрес администрации городского округа «Вуктыл» (отдел ЖКХиМК) графики покоса травы на придомовых территориях в срок до 06.07.2020г..

НА 08.07.2020 Г. В ОТДЕЛ ЖКХиМК ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА