ПРОТОКОЛ № 5
заседания Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл»
в осенне-зимний период 2021-2022 годов

г. Вуктыл 13 мая 2021 года
        14 час.15 мин.
Председательствующий:
Идрисова Г.Р.	глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл», начальник Штаба
Члены Штаба
Авштейн П.А.	заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»
Ахтямова С.Н.	директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл
Бабина В.А.	заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»
Гончарова Е.В.	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»
Гриценко Д.В.	заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл
Дегтярь Е.И.	директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Вуктыла
Евсеев В.М.	представитель ООО «Аквасервис»
Запорожская Т.Н.	заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
Красюк Н.А.	заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл
Моренченко В.В.	заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Родионова Л.Н.	директор муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс»
Третьякова Т.В.	заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл», директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Вуктыльская центральная библиотека»
Приглашенные:
Зырянова И.М.	заведующий СОП Главы РК по Вуктылу
Казакова С.Е.	представитель ООО «Аквасервис»
Недолужко Н.А.	представитель общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр», ТСЖ «Развитие», ТСЖ «Библиотека», представитель общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом+»,
Русакова И.Н.	представитель ТСЖ «Квадрат», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Пионерская 3»
Старцева Н.А.	помощник прокурора г. Вуктыл
Хабарова М.А.	представитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл
Щеулова Ю.А.	заведующий хозяйством МБУДО «ДХШ» г. Вуктыл

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке жилищно - коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне-зимний период 2021 -2022 годов № 4 от 29.05.2021.
Докладчики:
Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округ «Вуктыл»
2. Рассмотрение плана подготовки объектов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» к сезонной эксплуатации 2021 - 2022 годов, включенных в Комплексный план по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2021 - 2022 годов.
Докладчики:
Евсеев В.М. - представитель общества с ограниченной ответственностью «Аквасервис»
Казакова С.Е. - представитель общества с ограниченной ответственностью «Аквасервис»
Недолужко Н.А. - представитель общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр», ТСЖ «Развитие», ТСЖ «Библиотека», УК ООО «Дом+»
Русакова И.Н. - представитель ТСЖ «Квадрат», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Пионерская 3»

3. Отчеты руководителей по подготовке объектов бюджетных учреждений к работе в зимних условиях 2021 - 2022 годов.
Докладчики:
Ахтямова С.Н. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл
Гриценко Д.В. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл
Дегтярь Е.И. - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Вуктыла
Красюк Н.А. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл
Запорожская Т.Н. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл
Родионова Л.Н. - директор муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс»
Моренченко В.В. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Третьякова Т.В. - директор МБУК «ВЦБ»
Щеулова Ю.А. - заведующий хозяйством МБУДО «ДХШ» г. Вуктыл
Хабарова М.А. - представитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл

4. О ситуации с наличием задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности
Докладчики:
Казакова С.Е.- представитель общества с ограниченной ответственностью ответственностью «Аквасервис»

5. О результатах работы организаций жилищно-коммунального хозяйства по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги
Докладчики:
Недолужко Н.А. - представитель общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кедр», ТСЖ «Развитие», ТСЖ «Библиотека», УК ООО «Дом+»
Русакова И.Н. - представитель ТСЖ «Квадрат», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Пионерская 3»

6. О результатах работы учреждений образования, культуры по снижению образовавшейся задолженности перед организациями-поставщиками за оказанные коммунальные услуги
Докладчики:
Представители учреждений

7. Разное
Информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми по предложению ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» о введении в эксплуатацию новой услуги для граждан - «Мобильный телохранитель».
(Данное учреждение осуществляет свою деятельность в 14 городах и районах Республики Коми, в том числе в городе Вуктыле. Одной из основных задач, выполняемых Учреждением, обеспечение безопасности имущества физических лиц (охрана квартир, домов, коттеджей, дач, гаражей, автотранспортных средств и т. д.). Услуга «Мобильный телохранитель» позволяет в максимально сжатые сроки получить помощь при угрозе безопасности, возможность экстренного вызова вневедомственной охраны Росгвардии с сотового телефона, не требующая затрат на приобретение и установку средств сигнализации).

РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу: «О ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке жилищно - коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне-зимний период 2021 -2022 годов № 4 от 29.04.2021.».
1.1. Информацию о ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке жилищно - коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне-зимний период 2021 -2022 годов № 4 от 29.04.2021 принять к сведению.
1.2. Отметить неисполнение УК и ТСЖ (кроме ООО «ВЖКХ», ТСЖ «Коммуна», ООО «Кедр», ТСЖ «Развитие») решения Штаба о предоставлении планов работ в разрезе каждого МКД отдельно (срок до 15.04.2021г., срок до 16.04.2021г., до 29.04.2021г.)
1.3 Отметить неисполнение УК и ТСЖ запроса администрации городского округа «Вуктыл» о приведении в соответствие дренажной и ливневой канализации на придомовых территориях.
Информацию предоставили: ООО УК «Кедр»

2. По второму вопросу: «Рассмотрение плана подготовки объектов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» к сезонной эксплуатации 2021 - 2022 годов, включенных в Комплексный план по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2021 - 2022 годов».
2.1.Информацию по планам текущего ремонта при подготовке к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов принять к сведению.
2.2. Рекомендовать УК и ТСЖ незамедлительно выходить на обследование при поступлении обращений граждан и при обнаружении некачественного предоставления коммунальных услуг составлять акты и направлять заявления в суд.
2.3. ООО «Аквасервис», МБУ «Локомотив» провести совместно промывку системы отопления в школе с. Подчерье при подготовке ее к ОЗП 2021-2022гг.
2.4. ООО «Аквасервис» на контроль балансировка системы отопления в г. Вуктыл» с мая по июля 2021гг.
- в адрес администрации городского округа «Вуктыл» предоставить план балансировки к следующему заседанию Штаба.
2.6. УК, ТСЖ на контроль при подготовке к ОЗП 2021-2022гг провести опломбирование всех элеваторных узлов, теплокамер, задвижек и т.д.

3. По третьему вопросу: «Отчеты руководителей по подготовке объектов бюджетных учреждений к работе в зимних условиях 2021 - 2022 годов».
3.1. Информацию по отчетам руководителей по подготовке объектов бюджетных учреждений к работе в зимних условиях 2021 - 2022 годов принять к сведению.
3.2. Всем бюджетным учреждениям:
3.3. Всем бюджетным учреждениям подготовить материалы для утепления теплового контура (окон) в срок до 01.09.2021 года.
3.4. Д/с «Солнышко» г.Вуктыл предоставить в адрес администрации городского округа «Вуктыл» информацию по смете на охранную сигнализацию в срок до 14.05.2021г.

4. По четвертому вопросу: «О ситуации с наличием задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности»
4.1. Информацию ООО «Аквасервис» о задолженности и о проводимой работе по снижению данной задолженности принять к сведению.
4.2. Рекомендовать ООО «Аквасервис» активизировать претензионную работу по взысканию задолженности населения за коммунальным услугам в целях уменьшения задолженности за потребленный газ перед ООО «Газпром Межрегионгаз Ухта».

5. По пятому вопросу «О результатах работы организаций жилищно-коммунального хозяйства по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги»
5.1. Информацию ООО УК «Кедр», ТСЖ «Развитие», ТСЖ «Библиотека», ТСЖ «Квадрат», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Пионерская 3» о задолженности и о проводимой работе по снижению данной задолженности принять к сведению.
5.2. Рекомендовать управляющим организациям активизировать претензионную работу по взысканию задолженности населения за жилищные услуги.

6. По шестому вопросу «О результатах работы учреждений образования, культуры по снижению образовавшейся задолженности перед организациями-поставщиками за оказанные коммунальные услуги»
6.1. Информацию по работе учреждений образования, культуры по снижению образовавшейся задолженности перед организациями-поставщиками за оказанные коммунальные услуги принять к сведению.

7. По седьмому вопросу: «Разное».
7.1. Всем управляющим компаниям рекомендуем 14.05.2021г. в 09 час.00 мин. принять участие в ВКС по теме «Размещение информации в системе ГИС ЖКХ»
7.2. Рекомендовать управляющим организациям и товариществам собственников жилья разместить информацию об услуге «Мобильный телохранитель» на информационных досках в каждом подъезде многоквартирных домов.
7.3. Всем управляющим компаниям предоставить в адрес администрации городского округа «Вуктыл» графики промывки системы отопления в срок до 01.06.2021 года.
7.4. УК и ТСЖ привести свои придомовые территории в соответствие с нормативными требованиями в срок до 01.06.2021 года очистить тротуары и бордюры от песка и травы, которая растет вдоль них, очистить от сухой листвы, при необходимости привести в соответствие турникеты, ограждающие придомовую территорию.
7.5.Всем бюджетным учреждениям и управляющим компаниям на контроль7 предоставление документов по подготовке к ОЗП 2021-2022гг в адрес администрации городского округа «Вуктыл в срок до 05.09.2021г.
7.6. Ресурсоснабжающим организациям на контроль предоставление документов по подготовке к ОЗП 2021-2022гг в адрес администрации городского округа «Вуктыл в срок до 05.10.2021г.
7.7. Контроль за актуализацией схемы теплоснабжения в срок до 01.09.2021 года.
7.8. На контроль проведение мероприятий для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022гг :
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»:
7.8.1. Потребители тепловой энергии (бюджетные учреждения, управляющие организации) в срок до 15.09.2021 г.
7.8.2. Ресурсоснабжающие организации в срок до 15.10. 2021 г.
7.8.3. Администрация городского округа «Вуктыл» в срок до 15.11.2021 г
7.9. Управляющим организациям промывку МКД согласовывать с Вуктыльским РЭС.
7.10. Отметить отсутствие информации и представителей управляющих организаций:
ООО «ВЖКХ», ТСЖ «Коммуна (с предупреждением о невозможности принять участие в заседании Штаба).
7.11. На контроль заседания штаба по подготовке объектов жилищно – коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к эксплуатации в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов каждый четверг в 14 час.15 мин.

Председательствующий -
Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации
городского округа «Вуктыл» Г.Р. Идрисова

ПОВЕСТКА ДНЯ

г. Вуктыл 20 мая 2021 года

1. О ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке жилищно - коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне-зимний период 2021 -2022 годов № 4 от 29.04.2021.
Докладчики:
Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округ «Вуктыл»

2.Рассмотрение плана подготовки объектов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» к сезонной эксплуатации 2021 - 2022 годов, включенных в Комплексный план по
подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2021 - 2022 годов.
Докладчики:
Все участники Штаба (УК, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации и т.д.)

3. Отчеты руководителей по подготовке объектов бюджетных учреждений к работе в зимних условиях 2021 - 2022 годов.
Докладчики:
Представители учреждений

4. О ситуации с наличием задолженности ООО «Аквасервис» за потребленный газ, проводимой работе по снижению данной задолженности
Докладчики:
Жашкевич Б.С.- директор общества с ограниченной ответственностью ответственностью «Аквасервис»

5. О результатах работы организаций жилищно-коммунального хозяйства по взысканию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги
Докладчики:
Представители управляющий организаций

6. О результатах работы учреждений образования, культуры по снижению образовавшейся задолженности перед организациями-поставщиками за оказанные коммунальные услуги
Докладчики:
Представители учреждений

7. Разное

Не исполнение

1. По первому вопросу: «О ходе исполнения протокола заседания Штаба по подготовке жилищно - коммунального, газового и энергетического комплексов городского округа «Вуктыл» к работе в осенне-зимний период 2021 -2022 годов № 4 от 29.04.2021.».

1.2. Отметить неисполнение УК и ТСЖ (кроме ООО «ВЖКХ», ТСЖ «Коммуна») решения Штаба о предоставлении планов работ в разрезе каждого МКД отдельно (срок до 15.04.2021г., срок до 16.04.2021г., срок к следующему заседанию Штаба (29.04.2021г.)
План работ предоставили: ООО «ВЖКХ», ТСЖ «Коммуна», ТСЖ «Развитие», ТСЖ «Библиотека» и общий план — ООО «Кедр».
1.3 Отметить неисполнение УК и ТСЖ запроса администрации городского округа «Вуктыл» о приведении в соответствие дренажной и ливневой канализации на придомовых территориях в срок до 20.04.2021г.
Информацию предоставили: ООО УК «Кедр»
Информацию направить до конца рабочего дня.

Предоставить информацию к следующему заседанию Штаба:
- УК, ТСЖ, ресурсоснабжающим организациям, ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница» о наличии, состоянии и порядка использования резервных мощностей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, связи, телекоммуникационных систем на основных объектах жизнедеятельности

7.2. Управляющим организация предоставить в адрес администрации городского округа «Вуктыл» списки старших по МКД в срок до 01.05.2021 года.

  ТСЖ «Комсомолец», ТСЖ «Квадрат», ТСЖ «Комсомольская 12», ТСЖ «Пионерская 3».